Dodatek č.2 ke smlouvě  S - 77/71229051/2020 (dále jen Smlouva)

Smluvní strany

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem  V bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ 71229051, zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 964

zastoupený   Ing. Ivetou Blažkovou, pověřenou řízením organizace

dále jen „zadavatel“

a

## ELLIN s.r.o

## se sídlem    Štítného 281/27, 130 00 Praha 3

## Zápis v obchodním rejstříku  Městský soud v Praze, spis.zn.oddíl C vložka 56111

## IČ 25628178, DIČ CZ25628178

## zastoupený  Dipl. Ing. Dimitriosem Ploumpisem

## Osoba oprávněná jednat  ve věcech smluvních : Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis

## Osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: Zdeněk Beneš

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle v souladu se  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných  předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě :

Dodatek č. 2  reaguje na skutečnost nezahájení stavebních prací z důvodu nevystavení Stavebního povolení  ke Smlouvě „Pořízení výtahu a vybudování bezbariérového přístupu“ v ulici P. Bezruče čp. 990,  250 88  Čelákovicích.

- Předmět  dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2  je úprava níže uvedených článků podepsané smlouvy a dodatku č. 1 mezi zadavatelem (objednatelem)  a  dodavatelem.

1.1.  čl. II. Smlouvy  a dodatku č. 1  zadavatel a dodavatel si dohodly nový  termín dokončení stavebních prací  ke dni 15. 10. 2021.

1.2. čl. VII. Smlouvy a dodatku č. 1

odst. 7.1.  poslední věta odstavce nově zní : K předání díla v termínu do 15. 10. 2021 na

základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů

přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.

- Závěrečná ustanovení Dodatku

2.1.  Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží dva stejnopisy  a

smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

2.2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny a beze změn.

2.3. Smluvní strany jsou tímto srozuměny se skutečností, že Dodatek č. 2 ve smyslu § 6

odst.1 zákona o registru smluv nabude účinnosti dnem podpisu a uveřejnění zadavatelem

v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetli, a že

Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz

toho připojují účastníci své podpisy.

V Brandýse nad Labem   dne 30. srpen 2021

………………………………………………..……                ……..……………………………….

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb                                ELLIN s.r.o.

Ing. Iveta Blažková			           	Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis

za  zadavatele                                                             za dodavatele