Dodatek č. 2

K Dílčí smlouvě č. 23

# k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS

(dále jen „**Dílčí smlouva č. 23**“)

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

kontaktní adresa: Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupena: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo smlouvy: MV-180116-122/EKIS-2019 (dále jen „**Objednatel**“)

# a

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

ID datové schránky hkrkpwn

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322 bankovní spojení: xxx

číslo smlouvy: 2020/125-2 NAKIT (dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 23 ze dne 14. 10. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 2**“). Dílčí smlouva č. 23 byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy

o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen

„**Smlouva**“)].

# Preambule

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ve shodě Smluvnícch stran za účelem změny termínu Plnění poskytovaného z Dílčí smlouvy č. 23.

# 1 Předmět Dodatku č. 2

* 1. Předmětem Dodatku č. 2 jsou následující změny Dílčí smlouvy č. 23:
		1. Termín plnění uvedený v čl. 3 odst. 3.1 Dílčí slouvy č. 23 se ruší a nahrazuje se termínem novým, a to 31. 3. 2022. Článek 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 23 tak nově zní:

*3.1 Poskytovatel se zavazuje dodat Plnění nejpozději v termínu do 31. 3. 2022.*

* + 1. Termíny plnění dle jednotlivých Milníku uvedené v čl. 3 odst. 3.2 se u Milníku III a IV ruší a nahrazují se termíny novými, pro Milník III termínem 31. 1. 2022 a pro Milník IV termínem 31. 3. v 2022. Tabulka v čl. 3 odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 23 tak nově zní:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník** | **Předmět milníku (stručný popis)** | **Termín** |
| I. | Rozšíření Storage a příprava Sandbox. | 31. 01. 2021 |
| II. | Zpracování Definice projektu a Cílového konceptu. | 31. 12. 2020 |
| III. | Realizace - Upgrade vývojového a testovacího prostředí. | 31. 01. 2022 |
| IV. | Realizace - Upgrade produkčního prostředí a zahájení produktivního provozu. | 31. 03. 2022 |

# 2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

* 1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 23 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
	2. Dodatek č. 2 je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.
	3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 23. Splnění této povinnosti zajistí Objednatel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne ……………….. |  | V Praze dne ……………….. |
|  |  |  |
| **xxx**xxxČeská republika – Ministerstvo vnitra |  | **xxx**xxxlNárodní agentura pro komunikační informační technologie, s. p. |

Stránka **3** z **3**