DODATEK Č. 1

Ke Smlouvě o dílo

„Úsekové měření Pohořelice“

(dále jen SOD)

_____________________________________________________

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: Město Pohořelice

se sídlem Vídeňská 699

691 23 Pohořelice

IČ: 00283509

zastoupené panem Bc. Miroslavem Novákem Dis., starostou

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:  DOSIP Servis, s.r.o.

se sídlem: Krahulov 37, 675 21 Okříšky

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 54486

zastoupen: Radkem Mikuškou, jednatelem společnosti

IČ: 27720713

DIČ: CZ27720713

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

2.1 Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek ke Smlouvě. Důvodem pro uzavření dodatku je jednak potřeba prodloužení lhůty plnění části smlouvy z důvodu nedostatku kapacity a času ze strany Českého metrologického institutu na ověření úsekových rychloměrů v obci Vranovice a Branišovice a jednak absence detailnější specifikace ceny díla ve Smlouvě, resp. rozepsání ceny díla na jednotlivé položky dodávky a instalaci dvou úsekových měření a jednoho multifunkčního radaru.

2.2 Z výše uvedeného důvodu se Smlouva o dílo „Úsekové měření Pohořelice“ mění následovně:

Do čl. III. Termín plnění se do bodu 3.2 nově vkládá:

3.2 Ukončení dodávky: do 20. 9. 2021. „…………..Dodávka dvou kusů systémů úsekového měření rychlosti v obcích Vranovice a Branišovice do 30. 9. 2021…………..“

Do čl. IV. Cena prací a dodávek se do bodu 4.1 nově vkládá:

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

„……………….

| Položka | Cena v Kč bez DPH | Výše sazby DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Úsekové měření Vranovice | 870.000 ,- | 182.700,- | 1.052.700,- |
| Úsekové měření Branišovice | 920.000,- | 193.200,- | 1.113.200,- |
| Multifunkční radar Nová Ves | 150.000,- | 31.500,- | 181.500,- |
| Celková cena | 1.940.000,- | 407.400,- | 2.347.400,- |

………………………..“

Cena celkem v Kč bez DPH:  1.940.000,- Kč

Cena celkem vč. DPH:   2.347.400,- Kč

Sazba daně z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, viz § 47 a následující (sazba daně 21 %). Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude objednatel požadovat, budou oceněny položkově. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků platných v době provádění těchto prací.

Cena díla může být překročena pouze v případě:

- že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,

- v případě změny daňových zákonů (DPH).

III.

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající a neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a smluvní strany tak berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel  a jedno vyhotovení Zhotovitel.

  - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Pohořelice na své schůzi konané dne 17. 9. 2021 usnesením č. 1/76/21.

V Pohořelicích dne:					V                   dne:

..................................................					..................................................

Za objednatele:						         Za zhotovitele:

pan Bc. Miroslav Novák Dis.				        Radek Mikuška

starosta						          jednatel