dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 7. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

HP Stavdesign s.r.o.

Sídlo:				Štúrova 1154/30, Krč, 142 00 Praha 4

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C

84118

Zastoupená:		            xxx jednatelem

IČO:				26465825

DIČ: 				CZ26465825

ID datové schránky:		kj4qktb

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních

a technických:			xxx

xxx

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 13.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Stará Boleslav – stavební opravy“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 7. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

- V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Termín realizace díla: 	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 75 kalendářních dní od zahájení plnění.

a nahrazuje se novým zněním:

Termín realizace díla: 	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 9. 12. 2021.

- Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	3 615 351,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	718 315,69 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	4 333 666,69 Kč

slovy: „čtyřimilionytřistatřicettřitisícešestsetšedesátšest korun českých, šedesátdevět haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy. tj. i náklady na vystěhování a zpětné nastěhování nábytku z a do místností, průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu včetně uložení na skládku.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace (15 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce 
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze	V Praze

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	HP Stavdesign s.r.o.

Ing. Martin Lehký	xxx

ředitel	jednatel