Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

MMOPPOOF6TXT	21SOD009

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Statutární město Opava

Sídlo:						Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

IČ:						00300535

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava

Číslo účtu:					27-1842619349/0800

Jednající: 		Městkou části KOMÁROV, se sídlem Podvihovská 16, 747 70 Opava – Komárov

zastoupenou: 	Ing. Lumírem Měchem, starostou městské části

ID datové schránky: 		khbarke

dále jen „Objednatel“

a

PATRIOT, spol. s r. o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 842

Sídlo:						Tuřanka 383/92, 627 00 Brno

IČ:						15546501

DIČ:						CZ15546501

Bankovní spojení: 				Sberbank CZ, a. s.

Číslo účtu:					4010036072/6800

jednající:					Ing. Ondřej Hájek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:		Ing. Ondřej Hájek, jednatel společnosti

Kontaktní osoby ve věcech technických: 	Jiří Zukal

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2021:

II.

- Na základě nově zjištěných skutečností a dle požadavků objednatele se rozsah díla upravuje o odsouhlasené vícepráce (více viz příloha č. 1 tohoto dodatku):

a) změna č. 1 (Předláždění nástupní plochy pro chodce bezfazetovými dlaždicemi) - změna ceny díla + 14.195,18 Kč bez DPH;

b) změna č. 2 (Provedení VDZ včetně doplnění přechodu pro chodce o vodící pásy) - změna ceny díla + 35.638,77 Kč bez DPH.

- Podpisem tohoto dodatku č. 1 smluvní strany mění cenu díla uvedenou v čl. IV Cena díla, odstavci 4.2., 4.3. a 4.4., smlouvy následovně:

Původní znění

4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

1.366.888,99 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. tohoto článku smlouvy celkem:

287.046,69 Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.1. + 4.2. tohoto článku smlouvy) činí:

1. 653.935,68 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetpadesáttřitisícdevětsettřicetpět korun českých šedesátosm haléřů).

Nové znění

4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

1.416.722,94 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.2. tohoto článku smlouvy celkem:

297.511,82 Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.2. + 4.3. tohoto článku smlouvy) činí:

1.714.234,76 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetčtrnácttisícdvěstětřicetčtyři korun českých sedmdesátšest haléřů).

- Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož je to taková změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

- Smluvní strany se rovněž dohodly na změně znění odst. 4.8. smlouvy, které nově zní:

4.8. V případě změn u prací, které nejsou v ROZPOČTU uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě URS z roku 2021/1 ponížené o 10 %.

III.

- Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Městské části Komárov dne 30. 8. 2021 pod číslem usnesení 8/29 ZMČ 21.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Komárově dne			     	  		V Brně dne

___________________________                                      _________________________

Ing. Lumír Měch 				   	         Ing. Ondřej Hájek

starosta						         	     jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - změnový list včetně položkového rozpočtu víceprací