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Věc

Objednávka kácení zeleně 
[bookmark: _GoBack]
Na základě elektronicky zaslané cenové nabídky ze dne 16. 09. 2021 objednáváme u Vás kácení zeleně k projektu Revitalizace zeleně v Kroměříži, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013661 zpracovaného dle projektové dokumentace xxx, v níže popsaném rozsahu. 
Termín pro označení zeleně ke kácení za přítomnosti pověřeného pracovníka společnosti Biopas, pověřeného pracovníka odboru služeb, pracovníka odboru regionálního rozvoje a projektantky 
xxx bude stanoven na 1. týden v měsíci říjnu, po vzájemné dohodě. Kácení zeleně je součástí dotačního projektu, proto musí být dodržen termín ukončení kacení zeleně do 31. 10. 2021.

Rozsah kácení dřevin:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	průměr
	výška
	obvod
	ks
	celkem bez DPH

	Plocha č. 135: Plocha U Sýpek II. - nerekonstruovaná část (ZP 234) 
	 
	 

	4
	Laburnum anagyroides
	4
	3
	25
	1
	550
	Kč

	5
	Picea pungens ‘Glauca’
	37
	16
	125
	1
	2 150
	Kč

	8
	Picea pungens ‘Glauca’
	12
	5
	40
	1
	1 250
	Kč

	Plocha č. 28: Plocha Generála Svobody - obytný dům (ZP 706)

	5
	Prunus cerasifera ‘Nigra’
	20
	6
	90
	1
	1 250
	Kč

	7
	Tilia platyphyllos
	4
	2
	20
	1
	550
	Kč

	13
	Aesculus hippocastanum
	25
	9
	85
	1
	2 750
	Kč

	39
	Picea abies
	20
	13
	85
	1
	2 750
	Kč

	40
	Picea abies
	20
	13
	85
	1
	2 750
	Kč

	41
	Picea abies
	21
	13
	90
	1
	2 750
	Kč

	42
	Picea abies
	21
	13
	90
	1
	2 750
	Kč

	4
	4x Chamaecyparis lawsoniana, 2x Picea pungens ‘Glauca’
	-
	-
	3
	1 650
	Kč

	Plocha č. 27: Plocha Generála Svobody (ZP 239) 
	 
	 
	 

	50
	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
	6
	3
	25
	28
	37 800
	Kč

	Plocha č. 103: Plocha Skopalíkova - sídliště (ZP 913)
	 
	 
	 

	17
	Cerasus avium
	30
	7
	95
	1
	2 150
	Kč

	22
	Cerasus avium
	30
	8
	85
	1
	2 150
	Kč

	28
	Picea pungens ‘Glauca’
	15
	7
	55
	1
	750
	Kč



	Likvidace ořezů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pracovní výkon MAN
	 
	 
	 
	24
	hod.
	600
	/hod.
	 
	14 400
	Kč

	větve z ořezů
	 
	 
	 
	26
	t
	1000
	/t
	 
	26 000
	Kč




Cena dle cenové nabídky:

	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena konečná s DPH

	104 400 Kč
	21 924
	126 324 Kč




Termín dodání / plnění: 	do 31. 10. 2021

Platební podmínky: 	Po dodání plnění bude objednateli vystavena faktura se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Bližší informace sdělí a kontaktní osobou v této věci je xxx, tel. xxx, 
e-mail: xxx.


Příloha: 			Cenová nabídka ze dne 16. 09. 2021.
				Rozhodnutí o kácení zeleně ze dne 31. 08. 2020

Fakturační údaje:

Město Kroměříž	
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
DIČ:CZ00287351
Město Kroměříž je plátcem DPH.





S pozdravem 
Ing. Simona Prečanová
vedoucí odboru regionálního rozvoje
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SML/477/2021               Věc     Objednávka   kácení zeleně       Na základě  elektronick y zaslané cenové nabídky ze dne  16. 09 .  2021   o bjednáváme  u Vás  kácení  zeleně   k   projektu Revitalizace zeleně v   Kroměříži ,   reg. č.  CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013661   zpracované ho dle projektové dokumentace  xxx ,   v   níže popsaném rozsahu .    T ermí n pro označení zeleně ke kácení   za př ítomnosti pověřeného pracovníka společnosti Biopas,  pověřeného pracovníka  odboru služeb, pracovníka odboru regionálního rozvoje a projektantky    xxx   bude stanoven na 1. týden v   měsíci říjnu, po   vzájemné   dohodě. Kácení zeleně je součástí  dotačního projektu, proto musí být dodržen termín ukončení kacení zeleně do 31. 10. 2021.     Roz sah  kácení dřevin :    

                        

      průměr  výška  obvod  ks  celkem bez DPH  

Plocha č. 135: Plocha U Sýpek II.  -   nerekonstruovaná část (ZP 234)         

4  Laburnum anagyroides  4  3  25  1  550  Kč  

5  Picea pungens ‘Glauca’  37  16  125  1  2 150  Kč  

8  Picea pungens ‘Glauca’  12  5  40  1  1 250  Kč  

Plocha č. 28: Plocha Generála Svobody  -   obytný dům (ZP 706)  

5  Prunus cerasifera ‘Nigra’  20  6  90  1  1 250  Kč  

7  Tilia platyphyllos  4  2  20  1  550  Kč  

13  Aesculus hippocastanum  25  9  85  1  2 750  Kč  

39  Picea abies  20  13  85  1  2 750  Kč  

40  Picea abies  20  13  85  1  2   750  Kč  

41  Picea abies  21  13  90  1  2 750  Kč  

42  Picea abies  21  13  90  1  2 750  Kč  

4  4x Chamaecyparis lawsoniana,  2x Picea pungens ‘Glauca’  -  -  3  1 650  Kč  

Plocha č. 2 7: Plocha Generála Svobody (ZP 239)            

50  Robinia pseudoacacia  ‘Umbraculifera’  6  3  25  28  37 800  Kč  
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