
Červenec 2021

**CHEVAK Cheb, a.s.**



a

**Město Mariánské Lázně**



**SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY**

**ZA ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY**

**Číslo smlouvy: SPA–2021-800-000…**

Číslo investice: I31100.A689

I32100.A690

**OBSAH:**

[1. Předmět Smlouvy 5](#_Toc50008517)

[1.1. Předmět a účel Smlouvy 5](#_Toc50008518)

[2. Základní skutečnosti 5](#_Toc50008519)

[2.1. Vyrovnávací platba od Města Mariánské Lázně 5](#_Toc50008520)

[2.2. Napojení občané 5](#_Toc50008521)

[2.3. Projektová dokumentace, rozsah stavby 5](#_Toc50008522)

[2.4. Předpokládané finanční náklady a jejich rozdělení 6](#_Toc50008523)

[2.5. Zajištění finančních prostředků 7](#_Toc50008524)

[2.6. Termíny realizace Projektu 7](#_Toc50008525)

[2.7. Prohlášení k realizaci 8](#_Toc50008526)

[3. Vyrovnávací platba 8](#_Toc50008527)

[3.1. Výše Vyrovnávací platby 8](#_Toc50008528)

[3.2. Schválení Vyrovnávací platby 8](#_Toc50008529)

[3.3. Vyrovnávací platba a účetnictví Příjemce 8](#_Toc50008530)

[3.4. Splatnost a způsob úhrady Vyrovnávací platby 8](#_Toc50008531)

[4. Základní práva a povinnosti Smluvních stran 9](#_Toc50008532)

[4.1. Závazek k poskytnutí Vyrovnávací platby 9](#_Toc50008533)

[4.2. Korekce plnění Smlouvy 9](#_Toc50008534)

[4.3. Závazek Smluvních stran k součinnosti 10](#_Toc50008535)

[5. Další povinnosti Příjemce 10](#_Toc50008536)

[6. Další povinnost Poskytovatele 10](#_Toc50008537)

[6.1. Služebnosti k vybudovaným sítím 10](#_Toc50008538)

[7. Kontrola, sankce 11](#_Toc50008539)

[7.1. Vrácení nevyčerpané částky Vyrovnávací platby 11](#_Toc50008540)

[7.2. Kontrola Poskytovatelem 11](#_Toc50008541)

[7.3. Odstoupení Poskytovatele 11](#_Toc50008542)

[8. Ostatní ujednání 11](#_Toc50008543)

[9. Závěrečná ustanovení 12](#_Toc50008544)

[10. Přílohy 12](#_Toc50008545)

**níže uvedeného dne, měsíce a roku:**

1. **Město Mariánské Lázně**, se sídlem Ruská 74, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00254061

zastoupeno starostou Ing. Martinem Kalinou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoby: věci smluvní - ……………..

e-mail: ……………..

tel. ……………..

(dále jen „**Poskytovatel**“, resp. „**Město**“)

a

2. **CHEVAK Cheb, a.s.**, společnost se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02, IČ 497 87 977, DIČ CZ49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 14102331/0100

Kontaktní osoby: věci technické - xxx

e-mail: [xxx](mailto:smid@chevak.cz)

xxx

(dále jen „**Příjemce**“, resp. „**CHEVAK Cheb, a.s.**“)

(Poskytovatel, resp. Město a Příjemce, resp. CHEVAK Cheb, a.s. společně dále jen „**Smluvní strany**“, každý jednotlivě pak též jen „**Smluvní strana**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

1. CHEVAK Cheb, a.s. má zájem na dalším rozvoji služeb obecného hospodářského zájmu dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod v regionu a vypracovala proto kritéria – Pravidla pro podporu rozvojových investic v oblasti vodohospodářských staveb vyvolanýchnebo zřizovaných cizími investory, která byla v jejích orgánech schválena (usnesení představenstva č. 69 ze dne  7.9.2020 a usnesení dozorčí rady č. DR/45/2020 ze dne 17.9.2020) s tím, že investiční podíl CHEVAK Cheb, a.s. na výstavbě potřebné infrastruktury k zajištění služeb je z důvodu udržitelnosti služeb omezen;

(B) Městomá zájem o zásobování obyvatelstva pitnou vodou a související výstavbu vodovodu o délce 3500 m se 43 ks přípojkami, dále pak o odvádění odpadních vod obyvatelstva prostřednictvím výtlačného řadu kanalizace o délce 2300 m s 43 ks přípojkami v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní a k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní, dle projektové dokumentace – studie zpracovanou xxx. Tato lokalita není zásobena pitnou vodou, ani není v současné době napojena na veřejnou stokovou síť, a každý vlastník objektu tak řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování samostatně a na své náklady. Zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod bude zajištěno prostřednictvím nového vodovodního řadu a kanalizační stoky, které by byly dle této projektové dokumentace napojeny na stávající sítě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v Mariánských Lázních (dále jen „**Projekt**“).

(C) CHEVAK Cheb, a.s., jako odborník v oblasti dodávek pitné vody a odkanalizování, má zájem o rozšíření poskytování služeb dodávek pitné vody a odkanalizování ve městě Mariánské Lázně, část Skláře a část Vysoká Pec, o realizaci Projektu;

(D) CHEVAK Cheb, a.s. má na realizaci Projektu pevně stanovenou výši finančních prostředků.

Výše finančních prostředků CHEVAK Cheb, a.s. a vyrovnávací platby Poskytovatele je odvozena z principu regionální ceny vodného a stočného, a to tak, aby nové rozvojové investice s finančním podílem společnosti neovlivnily tuto regionální cenu vodného a stočného. Jedná se o maximální možnou výši finančního podílu ze strany CHEVAK Cheb, a.s.;

Aktuální výše příspěvku na jednoho připojeného obyvatele pro vodovod činí 6874,-Kč a pro kanalizaci činí 7241,-Kč.

(E) Město má na realizaci Projektu omezený objem vlastních finančních prostředků, přičemž přesná výše vyrovnávací platby bude zjištěna při vyúčtování Projektu.

**UZAVÍRAJÍ SPOLU TUTO**

**SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU:**uzavřenou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU

(dále jen „**Rozhodnutí Komise**“ a „**Smlouva**“)

# Předmět Smlouvy

## Předmět a účel Smlouvy

### Předmětem Smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území lokality Skláře a Vysoká Pec, způsob stanovení platby za výkon těchto služeb („**Vyrovnávací platba**“), jakož i úprava dalších práv a povinností s tím souvisejících.

### Poskytovatel touto Smlouvou pověřuje Příjemce výkonem veřejné služby dle této Smlouvy a Příjemce na sebe bere závazek poskytovat po dobu 40 let ode dne kolaudace stavby podle čl. 2.6. písm. l) této Smlouvy veřejnou službu za podmínek uvedených v této Smlouvě. V případě nemožnosti plnění závazku služby zásobování pitnou vodou a/nebo odvádění odpadních vod vyplývajícího z této Smlouvy v uvedené době není dotčeno právo na náhradu finanční újmy na straně Poskytovatele, která mu případně vznikne.

### Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany společně prohlašují, že obecným hospodářským zájmem rozumí zájem Poskytovatele spočívající v zajištění veřejné služby zásobování pitnou vodou a/nebo odvádění odpadních vod dle podmínek uvedených v této Smlouvě.

# Základní skutečnosti

## Vyrovnávací platba od Města

Výše Vyrovnávací platby, jako příspěvku na poskytování služby zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a související pořízení investice ze strany Poskytovatele, je třeba dopočítat tak, aby při dané diskontní míře platilo kritérium přijatelnosti rozvojové investice. Vyrovnávací platba obce bude stanovena jako rozdíl celkových nákladů na poskytování služby zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a související pořízení investice a podílu CHEVAK Cheb, a.s.

## Napojení občané

Podíl CHEVAK Cheb, a.s. může být poskytnut a závazek poskytovat služby zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod se váže jen na skutečně napojené občany na vodovodní řad pro zásobování pitnou vodou nebo kanalizační stoku na odvádění odpadních vod z města Mariánské Lázně, část Skláře a část Vysoká Pec.

## Projektová dokumentace, rozsah stavby

### CHEVAK Cheb, a.s. jako Příjemce vybuduje vodovodní řad pro zásobování pitnou vodou a kanalizační stoku na odvedení odpadních vod z částí Obce Skláře a Vysoká Pec, dle projektové dokumentace – studie, (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a napojí je na stávající sítě Příjemce v Mariánských Lázních.

### Součástí stavby budou napojení na stávající infrastrukturu Příjemce a dopravní řešení celé stavby.

Stavba neřeší terénní úpravy s tím, že dotčené povrchy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

## Předpokládané finanční náklady a jejich rozdělení

### Finanční náklady Projektu - předpoklad (ceny bez DPH) jsou následující:

Celkové náklady stavebních prací 35 000 000Kč

Projektová dokumentace a příprava 1 673 000 Kč

Technický dozor 550 000Kč

Autorský dozor 100 000 Kč

Interní náklady (koordinace, evidence atd.) 100 000Kč

Náklady na služebnost mimo Město (Obec) 500 000Kč

Žádost o dotaci a administrace dotace 450 000 Kč

Správní poplatky 10 000Kč

Náklady na propagaci Projektu dle podmínek poskytovatele dotace 10 000Kč

Geodetické zaměření a geometrický plán pro služebnosti 40 000 Kč

Archeologický dohled 10 000 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CELKEM 38 443 000 Kč**

### Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely Projektu jsou jejich podíly na Projektu následující:

#### podíl CHEVAK Cheb, a.s., odpovídá pevné částce ve formě podílu na rozvojové investici a činí **2 004 330,-** **Kč** (slovy: dvamilionyčtyřitisícetřistatřicet korun českých). Částka je vypočtena z počtu 142 skutečně napojených obyvatel v dané lokalitě, kteří budou službu zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod využívat, a příspěvku na rozvojovou investici na 1 obyvatele na vodné a stočné uvedeného v odstavci D preambule této smlouvy).

#### podíl Obce odpovídající Vyrovnávací platbě v předpokládané výši činí **36 438 670,- Kč.**

#### podíl dotace na projektovou přípravu, jejíž výše v případě přiznání, bude odpočtena od výše vyrovnávací platby Města se předpokládá ve výši **1 264 288,- Kč**.

#### podíl dotace stavby, jejíž výše v případě přiznání, bude odpočtena od výše vyrovnávací platby Obce se předpokládá ve výši 60 % z uznatelných nákladů z částky 35 000 000 Kč, to je **21 000 000,- Kč**.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že odhad těchto nákladů vychází z předpokládaného trvání stavby **16** měsíců.

### Náklady na autorský dozor a technický dozor budou hrazeny pouze po dobu výstavby.

### V případě navýšení nebo snížení celkových nákladů Projektu budou eventuální vícenáklady nebo méněnáklady vyúčtovány Městu. Vícenáklady musí schválit Město a budou akceptovány do výše 10 % celkových nákladů stavby dle výběrového řízení a mohou být realizovány výhradně písemným dodatkem této Smlouvy.

### Po ukončení stavby se společnost CHEVAK Cheb, a.s., stává výlučným vlastníkem vybudované infrastruktury.

## Zajištění finančních prostředků

### Město má pro Projekt při předpokládaných nákladech, které budou upřesněny ve výběrovém řízení, připraveny rámcové finanční prostředky ve výši 35 000 000 Kč (Vyrovnávací platba).

### Předpokládané celkové finanční náklady na realizaci Projektu činí 38 443 000 Kč, s tím, že jejich pokrytí se přepokládá:

#### Příspěvek CHEVAK Cheb, a.s. ve výši **2 004 330,-** **Kč**

#### Vyrovnávací platba od Města ve výši **36 438 670,- Kč**.

## Termíny realizace Projektu

Smluvní strany předpokládají následující časové kroky (termíny) realizace Projektu:

#### Odsouhlasení této Smlouvy v rámci zastupitelstva Města proběhne v  \_\_\_\_\_/2021

#### Zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení 04/2022

#### Výběrové řízení

#### (c1) Výběrové řízení - vyhlášení 05/2022

#### (c2) Nabídka - předložení 06/2022

#### (c3) Hodnocení nabídky 07/2022

#### Schválení postupu v rámci orgánů CHEVAK Cheb, a.s.

– představenstvo a dozorčí rada 09/2021

#### Uzavření smlouvy s dodavatelem/ zhotovitelem 08/2022

#### Podání žádosti o dotaci 01/2023

#### Akceptace žádosti 03/2023

#### Rozhodnutí o dotaci 06/2023

#### Předání staveniště 07/2023

#### Zahájení stavebních prací 07/2023

#### Ukončení stavby 10/2024

#### Kolaudace 11/2024

## Prohlášení k realizaci

### Příjemce prohlašuje, že:

#### Je k dispozici výše uvedená Projektová dokumentace - studie.

#### Projektovou dokumentaci pro stavební řízení a provedení stavby nechá zpracovat Příjemce.

### Poskytovatel prohlašuje, že Vyrovnávací platba je určena na poskytování služby zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a související výstavbu „Vodovod a kanalizace Skláře“ve městě Mariánské Lázně, část Skláře v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní a část Vysoká Pec v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní, dle výše uvedené Projektové dokumentace.

### Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící nebo omezující uzavření této Smlouvy nebo docílení jejího účelu.

# Vyrovnávací platba

## Výše Vyrovnávací platby

Pro účely realizace Projektu se Město zavazuje poskytnout Vyrovnávací platbu v předpokládané výši **36 438 670,- Kč** s tím, že její konečná výše bude zahrnovat všechny náklady k řádnému poskytování služby zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a souvisejícímu provedení stavby (včetně poplatků, nákladů spojených s žádostí o dotace, nákladů spojených se zřízením služebnosti pro potřeby na příslušných pozemcích, stavební dohled atd.).

## Schválení Vyrovnávací platby

Uzavření této Smlouvy a výše Vyrovnávací platby dle čl. 3.1. této Smlouvy byly stanoveny a schváleny rozhodnutím zastupitelstva Města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na veřejném zasedání konaném dne …………………… usnesením č. …………...

## Vyrovnávací platba a účetnictví Příjemce

Příjemce se zavazuje zajistit ve svém účetnictví, a to zejména v souladu s požadavky dle Rozhodnutí Komise, řádně oddělené evidování nákladů prokazatelně spojených s činnostmi služby obecného hospodářského zájmu v podobě zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod od nákladů na ostatní činnosti Příjemce.

## Splatnost a způsob úhrady Vyrovnávací platby

Poskytovatel zaplatí Vyrovnávací platbu na účet Příjemce, tj. na účet CHEVAK Cheb, a.s. uvedený v záhlaví této Smlouvy, pod variabilním symbolem číslo investice 689, a to ve formě splátek takto:

#### 1 700 000,-Kč v termínu do 21 dnů od podpisu této smlouvy (na pořízení projektové dokumentace),

#### splátka ve výši 50 % z Vyrovnávací platby Města, jež bude uhrazena k termínu zahájení stavby, který oznámí Příjemce Poskytovateli, pokud není mezi Příjemcem a Poskytovatelem dohodnut jiný splátkový kalendář,

#### splátka ve výši 40% z Vyrovnávací platby Města, bude uhrazena v případě, že bude prostavěno více jak 50 % z ceny stavby a v případě, že nebude přidělena žádná dotace. Platba bude provedena na základě výzvy Příjemce k úhradě splátky,

#### splátka do výše celkových předpokládaných nákladů Projektu a související stavby, jež bude uhrazena do 14 dnů od výzvy Příjemce zaslané Poskytovateli poté, co Poskytovatel odsouhlasil vyúčtování a doložení všech nákladů po kolaudaci stavby.

# Základní práva a povinnosti Smluvních stran

## Závazek k poskytnutí Vyrovnávací platby

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci Vyrovnávací platbu s podmínkou, že Příjemce tuto Vyrovnávací platbu použije pouze a výlučně pro zajištění služby zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a realizaci související stavby **Vodovod a kanalizace Skláře** ve městě Mariánské Lázně, část Skláře v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní a část Vysoká Pec v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní dle výše uvedené Projektové dokumentace.

## Korekce plnění Smlouvy

### Smluvní strany jsou si vědomy toho, že podkladem pro uzavření této Smlouvy je počet připojených osob s tím, že při uzavírání této smlouvy je uvažováno o 142 osobách připojených na vodovod a o 142 osobách připojených na kanalizaci, s očekávanou spotřebou osoby za rok 29,74 m3.

### Smluvní strany mají s ohledem na pravidla veřejné podpory povinnost průběžného prověřování toho, zda došlo k naplnění předpokladů při uzavírání Smlouvy, a to vždy po třech letech.

### Pokud bude po třech letech spotřeba jiná (rozdíl +/- více než 10 % proti původnímu předpokladu), a její další vývoj nebude předpokládat výraznou změnu, CHEVAK Cheb, a.s. rozdíl mezi předpokladem a skutečností (dále jen „**Základní finanční úhrada (FJ)**“) vypořádá dle následujícího cenového vzorce:

PNO0 Počet připojených osob v roce uzavření smlouvy

PSO0 Průměrná spotřeba vody, případně množství odváděné odpadní vody osob připojených na distribuční síť CHEVAK Cheb, a.s. v roce uzavření smlouvy

PNOn Počet připojených osob v roce hodnocení

PSOn Průměrná spotřeba vody, případně množství odváděné odpadní vody osob připojených na distribuční síť CHEVAK Cheb, a.s. v roce hodnocení

SPn Spotřeba v přispívaném území odpovídá PNOn x PSOn

PPCHEVAK0 Podíl/ Příspěvek CHEVAK Cheb, a.s. v roce uzavření smlouvy.

### Případnou Základní finanční úhradu (FJ) jsou smluvní strany povinny vypořádat nejdříve na počátku čtvrtého roku po kolaudaci a pak vždy každý následující třetí rok trvání této Smlouvy. Splatnost vypořádání je 30 dnů od vystavení faktury.

### Pokud se změní technické, ekonomické nebo právní poměry platné v době uzavření této Smlouvy natrvalo tak, že od některé ze Smluvních stran již nelze očekávat dodržování Smlouvy, upraví Smluvní strany příslušné ustanovení této Smlouvy v souladu s novým stavem věci tak, aby bylo dosaženo ekonomického účelu do takové míry, jaká bude možná. Toto platí i pro případ, kdy nebude možno zajišťovat službu zásobování pitnou vodou a/nebo odvádění odpadních vod.

## Závazek Smluvních stran k součinnosti

Smluvní strany jsou povinny si pro naplnění účelu této Smlouvy poskytovat potřebnou součinnost, a to vždy bez zbytečného prodlení.

# Další povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

#### vykonávat veřejnou službu zásobování pitnou vodou a/nebo odvádění odpadních vod dle této Smlouvy řádně a odborně, v souladu s právními předpisy,

#### použít Vyrovnávací platbu v souladu s předmětem této Smlouvy,

#### využívat Vyrovnávací platbu co nejhospodárněji a vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání ve smyslu čl. 3.3. Smlouvy,

#### jakékoliv změny podstatné pro čerpání Vyrovnávací platby provést jen po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele,

#### nepoužít Vyrovnávací platbu (ani její část) pro jiné fyzické či právnické osoby, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených s výkonem služby obecného hospodářského zájmu zásobování pitnou vodou a/nebo odvádění odpadních vod, na kterou byly poskytnuty,

#### nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnuté Vyrovnávací platby na jiného majitele, nezatěžovat tento majetek ani jeho části právy třetích osob, včetně zástavního práva,

#### při poskytování služeb vhodným a viditelným způsobem prezentovat Poskytovatele,

#### na konci stavby předložit Poskytovateli vyúčtování.

# Další povinnost Poskytovatele

## Služebnosti k vybudovaným sítím

Město se zavazuje zajistit pro realizaci případné služebnosti, a to za paušální částku 1000 Kč, zbytek služebnosti bude hrazen z příspěvku poskytovatele.

# Kontrola, sankce

## Vrácení nevyčerpané částky Vyrovnávací platby

Při předčasném ukončení realizace stavby dle této Smlouvy je Příjemce povinen vrátit Vyrovnávací platbu nebo její poměrnou část ve lhůtě 30 dnů od jejího ukončení. Případný nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

## Kontrola Poskytovatelem

### Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání platby, včetně plnění podmínek této Smlouvy. Ke kontrole je Příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele veškeré originály účetních dokladů souvisejících s čerpáním platby.

### Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou stanovena kontrolním orgánem Poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté platby, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce platby je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě v daném termínu.

## Odstoupení Poskytovatele

### Poruší-li Příjemce povinnosti vyplývající z této Smlouvy zvlášť hrubým způsobem, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a požadovat neprodleně vrácení poskytnuté Vyrovnávací platby. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, kdy bude písemný projev vůle Poskytovatele doručen Příjemci.

### Poskytovatel je současně oprávněn odstoupit od Smlouvy po obdržení konečného položkového rozpočtu, a to až do fáze uvedené v čl. 2.6 písm. j) Smlouvy – tj. zahájení stavebních prací. V případě takového odstoupení Poskytovatel uhradí příjemci vzniklé dosavadní náklady.

### V případě odstoupení od Smlouvy je Příjemce povinen do 15 dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele Vyrovnávací platbu vrátit na účet Poskytovatele. Případný nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

### Za zvlášť hrubé porušení povinnosti se považuje porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. 5. písm. (a), (b), (f), (h) této Smlouvy.

# Ostatní ujednání

### Výše uvedená Projektová dokumentace, včetně projektové dokumentace skutečného provedení a její geometrické zaměření, budou archivovány u Příjemce spolu se všemi dokumenty/listinami, které sloužily k vydání kolaudačního souhlasu s provozováním vodovodu a/nebo kanalizace.

### Příjemce se zavazuje, že obyvatelům Města Mariánské Lázně část Skláře a část Vysoká Pec po dokončení stavby účtována regionální cena vodného a stočného.

### Součinnost a kontrola provedení práce, případně postupu - pro tento účel bude podle potřeby svolána kontrolní porada za účasti Poskytovatele, Příjemce a případně dalších vyzvaných osob. Poradu svolá ten, který vidí potřebu k dalšímu postupu anebo pro doplnění potřebných informací.

# Závěrečná ustanovení

### Tato Smlouva se řídí občanským zákoníkem v účinném znění.

### Tato Smlouva je závazná i pro právní nástupce Smluvních stran.

### Změny a dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemně, formou číslovaných dodatků a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

### Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu; Příjemce obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Poskytovatel 1 (jedno) vyhotovení.

### Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.

### Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Příjemce se zavazuje realizovat zveřejnění této Smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

### Smluvní strany prohlašují, že při uzavírání této Smlouvy jednají svobodně, vážně a určitě, nikoli v omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

# Přílohy

#### Příloha č. 1 - Situace k záměru výstavby rozvojové investice **Vodovodu Skláře**

#### Příloha č. 2 - Situace k záměru výstavby rozvojové investice **Kanalizace Skláře**

V **……………..**, dne ................................ V Chebu, dne.................................

………………………………………… ……………………………………... za Město Mariánské Lázně za CHEVAK Cheb a.s.