Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov - dopravní terminál

Litvínov - Geotechnická služba

GEOTECHNIKA

ĎUROVE s.r.o.

Vážená paní

XXX

náměstek pro strategii a rozvoj DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a

Litvínova, a.s. tř. Budovatelů 1395/23

434 01 Most

Věc: Nabídka na zajištění funkce geotechnické služby a dozoru v průběhu realizace stavby „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov - dopravní terminál Litvínov“

Naše č.j.: 035/D/2021/JĎu

Datum: 2.8.2021

Vážení,

na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na zajištění funkce geotechnické služby a dozoru na výše uvedenou akci.

Na základě předběžného harmonogramu stavby v délce cca 5 měsíců, předpokládáme v době zemních prací účast na stavbě 2xtýdně po dobu 3 měsíců, dále 1xměsíčně, celkem tedy 26 účastí na pracích spojených s geotechnickou problematikou a problematikou zakládání včetně přítomnosti na kontrolních dnech stavby. Jednou účastí se myslí jeden den. Fakturaci předpokládáme 1x měsíčně

S pozdravem

Ing. Jan Ďurove  
jednatel společnosti

Geotechnika Ďurove s.r.o.

Závodu míru 584/7

360 17 Karlovy Vary - Stará Role  
IČ: 083 90 568, DIČ: (208390568

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Going into the details

Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov - dopravní terminál

Litvínov - Geotechnická služba

t—J > GEOTECHNIKA

ĎUROVE s.r.o.

Příloha č. 1: CENOVÁ NABÍDKA

|  |  |
| --- | --- |
| předpoklad 26 účastí á 5750 Kč bez DPH  Zajištění činnosti technického dozoru výše uvedené stavby oceňujeme částkou: | 149 500 Kč bez DPH |
| DPH (21%) celkem | 31 395 Kč  180 895 Kč s DPH |

Going into the details