SMLOUVA O DÍLO č. 014/2021

uzavřená v souladu s ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smluvní strany:

Městské kulturní středisko Havířov

adresa/sídlo: Hlavní třída 31a, 736 01 Havířov – Město

IČ: 00317985

DIČ: CZ00317985

zastoupena: Mgr. Yvona Dlábková

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Interiéry Rychtecký s. r. o.

místem podnikání: Lumírova 532/50, 700 30 Ostrava Výškovice

IČ 04480465

DIČ:CZ04480465

Majitel/zastoupena: Tomáš Rychtecký

Dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zhotovení díla na zakázku

Výměnu barového pultu ve foyer 2. NP Společenského domu Havířov

článek. I

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit dílo dle výkresů a vizualizace díla (dále jen „Projektu“), který se stane nedílnou součástí této smlouvy a bude tvořit Přílohu č. 1, (dále jen „Dílo“ nebo „Plnění“) Součástí Plnění je doprava a instalace/montáž zhotoveného Díla na místě určeném Objednatelem ...

  - Dílo bude zhotoveno z materiálu a laminace dle přílohy č. 1 (Cenová relace).

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v čl. I. bod 1.1. na své nebezpečí a svůj náklad a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle čl. V. této smlouvy.

Článek II.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Dílo bude zhotoveno a instalováno na místě určení Společenský dům Havířov, Dlouhá třída 471/19

  - Termín dodání díla je do 14.10.2021.

  - Lhůta pro dodání počne běžet:

- doložením přílohy 1 (Cenové nabídky), která bude písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- od data schválení Projektu. Projekt je považován za schválený ze strany Zhotovitele ve chvíli, kdy Zhotovitel nebude mít k Projektu výhrady a bude schopen Dílo podle něj vyrobit. Schválený projekt musí být smluvními stranami podepsán

  - V případě, že si změny Díla vyžádané Objednatelem nebo z důvodu, které nejsou na straně Zhotovitele vyžádají prodloužení termínu dokončení Díla, prodlužuje se termín uvedený v bodě 2.2. tohoto článku o přiměřenou dobu odpovídající povaze požadovaných změn. Lhůtu určí Zhotovitel.

Článek III.

MATERIÁL A MÍSTO DODÁNÍ

  - Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo dle přiloženého schváleného Projektu, z dohodnutého materiálu a v dohodnuté době jej dodat do místa určeného Objednatelem.

  - Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo nebo jeho část prostřednictvím svých subdodavatelů pro výrobky, které nejsou předmětem jeho výrobní činnosti.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při zhotovování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.

  - V případě, že Objednatel bude požadovat provedení změn technických parametrů či způsobu provedení Díla nebo více prací či méně prací (dále také jen „změny díla“), písemně o to Zhotovitele požádá. Zhotovitel se v takovém případě může rovněž vyjádřit, zda s navrženými změnami Díla souhlasí.

  - V případě, že Zhotovitel se změnami Díla vysloví souhlas, dochází tím současně ke změně předmětu plnění dle této Smlouvy. Všechny změny rozsahu a provedení Díla budou zaznamenány v písemné podobě a budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

  - Zjistí-li Zhotovitel, že pro dokončení Díla dohodnutým způsobem je nutno provést práce ve větším rozsahu oproti rozsahu sjednaném ve smlouvě (více práce), a tyto skutečnosti Zhotovitel nezavinil a ani je nemohl předvídat, upozorní neprodleně na tuto skutečnost Objednatele. Objednatel se zavazuje tyto více práce Zhotoviteli uhradit.

  - O skutečnostech uvedených v bodě 4.3., 4.4. či 4.5. tohoto článku bude vyhotoven písemný záznam, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

Článek V.

CENA A ZPŮSOB PLACENÍ

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení Díla činí 196 831,- Kč bez DPH, celková cena činí 238 166,- Kč s 21 % DPH, přičemž položkové nacenění Díla je uvedeno v Příloze č. 2 (cenová relace), která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Cena bude uhrazena následujícím způsobem:

- cena Díla dle tohoto článku bude zaplacena nejpozději do 14 pracovních dnů po předání dodaného Díla, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a to buď v hotovosti k rukám Zhotovitele nebo jím pověřené osoby, nebo na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli celou dohodnutou cenu.

Článek VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Faktickou vadou dle této Smlouvy se rozumí stav, kdy Dílo objektivně nevykazuje funkční vlastnosti oproti vlastnostem uvedeným v této Smlouvě nebo v příloze této Smlouvy.

  - V případě, že Objednatel zjistí vady Díla, je povinen tyto vady písemně oznámit Zhotoviteli neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů po jejich vyskytnutí. Reklamace může být učiněna pouze písemným oznámením, ve kterém budou vady dostatečně specifikovány.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit vady do 30 kalendářních dnů od písemného oznámení vady Objednatelem. Písemným oznámením se rozumí doporučený dopis či e-mailová zpráva.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, resp. že vadu Objednatel způsobil nevhodným užíváním díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

Článek VII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

  - Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma účastníkům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 7 pracovních dnů písemně či e-mailovou zprávou informovat a poskytnout si vzájemnou součinnost k odstranění překážek bránící zhotovení či dokončení Díla. Přijetí informace o okolnostech výše uvedených učiněná pomocí e-mailové zprávy musí být druhou stranou potvrzena. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

  - Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

  - Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla nejpozději 2 pracovní dny před termínem předání. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že vykazuje vady. Zhotovitel se zavazuje vady vytknuté při předání a zapsané do předávacího protokolu odstranit do 30 dnů ode dne předání Díla.

Článek VIII.

SANKCE

  - Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla / 100,- Kč denně, v případě prodlení Zhotovitele s předáním díla. Objednatel je však povinen Zhotovitele písemně vyzvat a ve výzvě stanovit dodatečnou lhůtu k předání Díla, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Nárok Objednatele na smluvní pokutu vzniká po nesplnění této dodatečně stanovené lhůty.

  - Pro případ prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny Díla.

  - Pro případ prodlení Objednatele s úhradou zálohy nebo doplatku ceny Díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z celkové ceny Díla.

  - Pro případ prodlení Objednatele s převzetím Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z celkové ceny Díla.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do pěti pracovních dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

  - Změnit či doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Vyžaduje-li tato smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, bude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

  - Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že osobní údaje, které mu byly předány Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací, zpracovává a spravuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), že zpracování takovýchto osobních údajů probíhá s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením, a dále prohlašuje, že odpovídá za ochranu takovýchto osobních údajů.

  - Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Městské kulturní středisko Havířov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů Zhotovitele odpovídá za jejich ochranu a garantuje jejich zpracování s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Více informací naleznete na http://www.mkshavirov.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju/.

  - Na základě § 3 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a v souladu se zákonem o

ochraně informací a dohodou stran se nezveřejňují přílohy této smlouvy, které obsahují

skutečnosti chráněné zákonem a dohodou stran, případně skutečnosti utajované, zejména pak

obchodní tajemství, know – how, technické předlohy, návody, výkresy, projektové

dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových a položkových cen a vzory, jakož i další

chráněné informace a údaje. Tyto údaje mohou být zveřejněny toliko na základě dohody stran.

  - Smlouva je vyhotovena dvojmo, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

  - Nedílnou součást smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – cenová relace

  - Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 1. 10. 2021		           V Havířově dne 29. 9. 2021

________________________________		___________________________________

Zhotovitel						             Objednatel