Příkazní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| č. příkazce | č. příkazníka: 005-PRE-5060-11701/21 |
| --- | --- |

I.  SMLUVNÍ STRANY

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Sídlo: 			Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Jednající: 		Ing. Miroslav Dundálek, ředitel

IČ: 			47 67 45 21

DIČ: 			CZ47674521

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		2307831/0100

dále jen „Příkazce“

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo:			Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Jednající:		Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno

IČ:			47 11 69 01

DIČ:			CZ47116901

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 19-1583390227/0100

Kontaktní osoba:	Ing. Martin Dufek

Mobil:	+420 605264176

E-mail:	dufek@vrv.cz

Dále jen „Příkazník“

II.  PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je technická pomoc při přípravě stavby: „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou“, v úsecích obnovy potrubí ve stávající trase. Technická a inženýrská činnost pro jednání s vlastníky dotčených nemovitostí za účelem uzavření smlouvy o právu provedení stavby, smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se vstupem na pozemek. Činnosti budou navazovat na jednání s vlastníky při zpracování technicko - ekonomické studie společností VODING HRANICE, spol. s r.o. z června 2020.

- Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost spočívající zejména v předání všech potřebných podkladů a informací a k zaplacení dohodnuté ceny za provedenou činnost.

III.  ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Popis předmětu plnění:

- Přípravná část – koncepční postup a problematika majetkoprávních vztahů

1.A Aktualizace majetkoprávního elaborátu, aktualizace dotčených pozemků a vlastníků.

Analýza stávajících uzavřených smluv a soupis podmínek vlastníků nemovitostí.

2.A Vypracování zprávy o doporučeném koncepčním postupu prací v problematice majetkoprávních vztahů (upozornění na možné komplikace s ohledem na plánovaný stavební záměr a platnou legislativu, návrh postupu s ohledem na problematické vlastnické vztahy, požadované náhrady vlastníků a podrobnější projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS).

3.A Vypracování přehledné prezentace o stavebním záměru, představení projektu a plánovaném postupu investora v projektové přípravě DOSS (místním stavebním úřadům a krajskému úřadu s přizváním zástupců za vodoprávní úřad a odbor životního prostředí) svolání 3 jednání + odprezentování stavebního záměru + žádosti o stanoviska: ORP Hranice – k.ú. Slavíč, Drahotuše a Klokočí, ORP Lipník n. B. – k.ú. Jezernice a Lipník n. B., Krajský úřad Olomouc

- Inženýrská činnost v projektové přípravě v případě odsouhlasení postupu z 1. části

1.B. Jednání s novými vlastníky a vlastníky, kteří nereagovali na výzvu při zpracování studie proveditelnosti. Písemné oslovení vlastníků, případně osobní návštěva s dokumentací. Zajištění uzavření smlouvy o právu provedení stavby, smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se vstupem na pozemek.

2.B. Zprostředkování smluv s právnickými subjekty státu.

3.B. Obeslání vlastníků pozemků s poslední výzvou k podpisu smlouvy. Součástí dopisu bude upozornění, že provozovatel je oprávněn na pozemky v rozsahu ochranného pásma vstoupit a výměnu potrubí provést bez souhlasu a dalších náhrad.

4.B. Součinnost a koordinace se zpracovatelem PD – DPS/DPS. Dotační management v přípravě stavby pro zajištění souladu projektové přípravy s podmínkami poskytovatelů podpory a stanovení způsobilých nákladů projektu.

5.B. Zpracování a podání žádosti o podporu programu obnovy přivaděčů MZE.

IV.  ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY – PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

- Všechny činnosti a záležitosti související s předmětem činností dle článku III. této smlouvy je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které zná nebo které, s přihlédnutím k okolnostem, musí znát.

- Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady příkazce, jeho pokyny a vyjádřeními příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Pokud v průběhu smluvní činnosti nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které budou mít podstatný vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce projednat tyto skutečnosti a po dohodě smluvních stran je upravit dodatkem k této smlouvě.

- Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku II. této smlouvy, a to předáním příslušných podkladů nebo listin, event. na základě oběma stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání smluvených činností.

V.  ČAS PLNĚNÍ

- Příkazník se zavazuje, že dohodnuté činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná ve lhůtě:

Přípravná část:

- Zahájení realizace přípravné fáze: 07/2021

- Předpokládaný termín dokončení přípravné části: 10/2021.

Inženýrská činnost v přípravě projektu:

- Jednání s novými vlastníky a vlastníky: 10/2021-03/2022

- Součinnost a koordinace se zpracovatelem PD – DPS/DPS: 03/2022-12/2022

- Zpracování a podání žádosti o podporu programu obnovy přivaděčů MZE, předpokládaný termín výzvy k podání žádostí o podporu z programu MZE 129 403: 03/2023

VI.  SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY PŘÍKAZCE

- V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání, poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, rozhodnutí a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu dohodnou strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace a podklady, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci svého plnění. Za správnost takto předaných informací a podkladů příkazník neodpovídá.

VII.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena – odměna za práce a dohodnuté činnosti uvedené v předmětu plnění této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran dle zákona 526/1990 Sb. o cenách. Cena je stanovena jako maximálně přípustná a může být měněna jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

|  | Popis předmětu plnění a cena za poskytnutí služeb: | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A | Přípravná část – koncepční postup a problematika majetkoprávních vztahů |  |
| 1.A | Aktualizace majetkoprávního elaborátu, aktualizace dotčených pozemků a vlastníků. Analýza stávajících uzavřených smluv a soupis podmínek vlastníků nemovitostí. | 10 500,- |
| 2.A | Vypracování zprávy o doporučeném koncepčním postupu prací v problematice majetkoprávních vztahů (upozornění na možné komplikace s ohledem na plánovaný stavební záměr a platnou legislativu, návrh postupu s ohledem na problematické vlastnické vztahy, požadované náhrady vlastníků a podrobnější projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS). | 38 500,- |
| 3.A | Vypracování přehledné prezentace o stavebním záměru, představení projektu a plánovaném postupu investora v projektové přípravě DOSS (místním stavebním úřadům a krajskému úřadu s přizváním zástupců za vodoprávní úřad a odbor životního prostředí) svolání 3 jednání + odprezentování stavebního záměru + žádosti o stanoviska: ORP Hranice – k.ú. Slavíč, Drahotuše a Klokočí, ORP Lipník n. B – k.ú. Jezernice a Lipník n. B., Krajský úřad Olomouc | 66 500,- |
| B. | Inženýrská činnost v projektové přípravě v případě odsouhlasení postupu z 1. části |  |
| 1.B. | Jednání s novými vlastníky a vlastníky, kteří nereagovali na výzvu při zpracování studie proveditelnosti. Písemné oslovení vlastníků, případně osobní návštěva s dokumentací. Zajištění uzavření smlouvy o právu provedení stavby, smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se vstupem na pozemek. Cca 17 vlastníků. | 76 500,- |
| 2.B. | Zprostředkování smluv s právnickými subjekty státu. Cca 7 smluv. | 28 000,- |
| 3.B. | Obeslání vlastníků pozemků s poslední výzvou k podpisu smlouvy. Součástí dopisu bude upozornění, že provozovatel je oprávněn na pozemky v rozsahu ochranného pásma vstoupit a výměnu potrubí provést bez souhlasu a dalších náhrad | 45 000,- |
| 4.B. | Součinnost a koordinace se zpracovatelem PD – DPS/DPS. Dotační management v přípravě stavby pro zajištění souladu projektové přípravy s podmínkami poskytovatelů podpory a stanovení způsobilých nákladů projektu | 35 000,- |
| 5.B. | Zpracování a podání žádosti o podporu programu obnovy přivaděčů MZE | 90 000,- |
|  | Cena za služby celkem bez DPH: | 390 000,- |
|  | Částka DPH 21 %: | 81 900,- |
|  | Cena za služby celkem včetně DPH: | 471 900,- |

- Faktury budou vystaveny vždy po dokončení jednotlivých bodů předmětu plnění.

- Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od prokazatelného data doručení objednateli.

- V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazníkem příkazci.

VIII.     ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce ujednané touto smlouvou jsou zabezpečené dle této smlouvy a v souladu s účinnými právními předpisy.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce. Příkazník je povinen příkazce upozornit na nevhodnost jeho pokynů a je oprávněn přerušit plnění smlouvy do písemného sdělení příkazce, zda na těchto pokynech trvá. Pokud příkazce setrvá na pokynech, u kterých byl upozorněn příkazníkem na jejich nevhodnost, neodpovídá příkazník za vady předmětu plnění způsobené použitím nevhodných pokynů příkazce event. má právo od uzavřené příkazní smlouvy odstoupit.

- Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce, a příkazník nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

- Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

- Příkazník se zavazuje mít po celou dobu plnění uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a plnění tohoto svého závazku prokazovat příkazci vždy nejpozději do konce ledna každého kalendářního roku, kdy bude trvat smluvní vztah z této příkazní smlouvy, poprvé do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy.

- Příkazník čestně prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není podjat ve smyslu zákona. Pokud by v průběhu zadání nastaly nové skutečnosti ve vztahu k podjatosti, zavazuje se příkazník oznámit takové skutečnosti ihned příkazci. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly.

IX.  VÝPOVĚĎ – ZRUŠENÍ SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKU

- Výpověď a zrušení smlouvy se děje ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, přičemž:

  - Příkazce může vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodů. Není-li ve výpovědi uvedena pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Příkazník je po nabytí účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, avšak má povinnost upozornit příkazce na opatření potřebná k zabránění hrozící škody.

  - Příkazníkovi vzniká nárok na úhradu příslušného podílu (úhrada skutečně prokázaných činností) z dohodnuté ceny dle čl. VII., odst. 1 dle této smlouvy ke dni ukončení smluvního vztahu.

- Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo uplatní nové požadavky na příkazníka. Příkazce přistoupí na změny smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení, dojednaného v této smlouvě (v rozsahu změn, vynucených tímto jeho prodlením).

- K případným návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

X.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním jednáním, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.

- Tuto příkazní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

- Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Účastníci se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z plnění na základě této smlouvy, především smírnou cestou.

- Příkazník se zavazuje, že bude zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Tato povinnost se netýká potřebných součinností se subdodavateli příkazníka. Získané informace může příkazník sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce a jen v odsouhlaseném rozsahu.

- Příkazník se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu.

- Tato smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, příkazce obdrží po podepsání příkazní smlouvy 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.

- Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany vlastnoruční podpisy osob uvedených v záhlaví smlouvy.

| V Přerově dne: | V Brně dne: |
| --- | --- |
| příkazce: | příkazník: |
| .................................................... Ing. Miroslav Dundálek | .................................................... Ing. Martin Dufek |