Smlouva o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: CADS-21-Z000165

Číslo smlouvy objednatele  A 014/21

# Smluvní strany

Zhotovitel:

| Společnost | Arkance Systems CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00, Praha 4 |
| IČO | 26197081 |
| DIČ | CZ26197081 |
| Spisová značka | Oddíl C, Vložka: 350100, vedená u: Městského soudu v Praze |
| Zastoupená | xxx |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu | 6276972/0800 |

Objednatel:

| Společnost | Povodí Odry, státní podnik |
| --- | --- |
| Sídlo | Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava doruč. číslo: 701 26 |
| IČO | 70890021 |
| DIČ | CZ70890021 |
| Spisová značka | Oddíl A XIV, Vložka: 584, vedená u: Krajského soudu v Ostravě |
| Zastoupená | Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem |
| Bankovní spojení | KB Ostrava |
| Číslo účtu | 97104761/0100 |

# Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli aplikaci Vyjadřovací portál pro elektronizaci a automatizaci procesu vydávání vyjádření k existenci sítí. (dále jen dílo).

Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy

# Doba a místo plnění

Termín pro předání díla je do 31. 12. 2021

Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti objednatele. O dobu případného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nebo plněním jiných povinností objednatele dle této smlouvy prodlužuje termíny stanovené pro plnění zhotovitele.

Místem plnění je sídlo objednatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, plnění může být provedeno i prostřednictvím vzdáleného přístupu.

V případě nesplnění termínu pro předání díla dle bodu a) tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s placením faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat a objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

# Cena a platební podmínky

Celková cena za dílo je 299 200,- Kč bez DPH.

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení dohodnuté ceny díla, resp. příslušného dílčího plnění ke dni předání a převzetí díla nebo jeho části a Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla nebo příslušného dílčího plnění po předání a převzetí díla resp. jeho části.

Fakturace bude prováděna dle vykázaných prací na základě předávacího protokolu, minimálně jednou za kalendářní kvartál.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu díla nebo dílčího plnění.

Splatnost daňových dokladů – faktur vystavených podle této smlouvy činí 14 dnů od jejích vystavení a doručení objednateli.

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet zhotovitele.

# Předání a převzetí díla

Předání a převzetí (dále jen předání) díla případně příslušného dílčího plnění bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu. V předávacím protokolu budou uvedeny provedené práce a smluvní strany zde rovněž uvedou:

plnění nebo dílčí plnění bylo předáno bez výhrad, nebo

plnění nebo dílčí plnění bylo předáno s výhradami, které nebrání předání - v tomto případě se plnění považuje za předané a účastníci dohodnou termín a způsob vyřešení výhrad, nebo

plnění nebo dílčí plnění nebylo předáno - v tomto případě účastníci v předávacím protokolu písemně uvedou příslušné věcné výhrady bránící předání včetně naplnění či nenaplnění akceptačních kritérií formou strukturovaného rozdílového protokolu. V tomto případě se plnění nebo dílčí plnění nepovažuje za předané. Účastníci dohodnou termín a způsob vyřešení výhrad a po jejich vyřešení bude znovu provedeno předávací řízení.

Předávací protokol předkládá zhotovitel.

Předávací protokol podepisují pověřené osoby obou smluvních stran.

Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část převzít, bude-li obsahovat výstupy specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho část pouze, pokud nebude odsouhlasen cílový dokument a podepsán předávací protokol dle specifikace uvedené v příloze č. 1.

V případě, že objednatel neposkytne součinnost nutnou pro provedení předávacího řízení nebo neuplatní výhrady bránící předání do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo dílo nebo dílčí plnění poskytnuto k předání, bude se považovat takto poskytnuté plnění nebo dílčí plnění za předané. Odmítne-li objednatel dílo či jeho část převzít, aniž jsou pro takový postup splněny podmínky dle předcházejícího odstavce tohoto článku, považuje se dílo či jeho část za převzatou ke dni takového odmítnutí.

Objednatel se zavazuje, že zajistí účast osoby pověřené jednat za objednatele ve věcech technických při předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 3 dny předem.

Vzdálený přístup bude umožněn na základě souhlasu objednatele a nelze si ho vymáhat.

# Závazky zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje:

Písemně oznamovat objednateli všechny skutečnosti, které při poskytování plnění podle této smlouvy i jinak zjistí, a které by mohly mít vliv na změnu požadavků objednatele.

Zúčastňovat se jednání svolaných objednatelem souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

Zajistit dodržování bezpečnostních a provozních předpisů platných pro práce v prostorách objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.

Chránit veškerá data a informace objednatele, se kterými přijde do styku, v souladu s článkem IX. této smlouvy a zajistit dodržování této povinnosti též všemi jím pověřenými osobami.

V případě změny sídla zhotovitele, případně jakýchkoliv kontaktních informací uvedených v této smlouvě se zavazuje zhotovitel písemně uvědomit objednatele nejpozději do jednoho týdne po vzniku změny.

# Závazky objednatele

- Objednatel se zavazuje:

Poskytnout zhotoviteli součinnost vymezenou v příloze č. 1 této smlouvy.

Proškolit pracovníky zhotovitele v celém rozsahu relevantních bezpečnostních a provozních předpisů platných pro práce v prostorách objednatele.

Umožnit pracovníkům zhotovitele v pracovní dny, či případně v jinou vzájemně dohodnutou dobu, přístup do útvarů objednatele, v nichž je nezbytná osobní komunikace pro plnění předmětu této smlouvy.

Zajistit, aby příslušní pracovníci objednatele poskytovali pracovníkům zhotovitele potřebné informace v dohodnutém termínu.

V případě změny sídla objednatele, případně jakýchkoliv kontaktních informací uvedených v této smlouvě se zavazuje objednatel písemně uvědomit zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po vzniku změny.

# Komunikace mezi smluvními stranami

Obě strany spolu budou ve věcech změn či dodatků této smlouvy komunikovat písemně na adresy objednatele a zhotovitele uvedené v článku I. této smlouvy.

Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím dnem po odeslání písemnosti doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo či bydliště, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností, a v případě, že doručení písemnosti zmařila.

Za písemnou komunikaci se považuje i komunikace provedené elektronickou poštou mezi pověřenými osobami.

Pověřenými osobami ve smyslu této smlouvy objednatel stanoví:

- Ing. Roman Teuchner, vedoucí odboru informatiky, xxx, tel.:xxx, ve věcech technických

Pověřenými osobami ve smyslu této smlouvy zhotovitel stanoví:

- xxx, ředitel divize GIS, xxx, tel.: xxx, ve věcech technických

- xxx, vedoucí obch. GIS, xxx, tel.: xxx, ve věcech obchodních

# Ochrana dat a informací

Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré informace a zvláště pak veškerá data objednatele, se kterými se seznámí v rámci plnění této smlouvy pracovníci či poddodavatelé zhotovitele a která jakákoliv ze smluvních stran získá o druhé straně při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, budou považovány za důvěrné. Smluvní strany se zavazují zachovat o těchto informacích mlčenlivost s výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé strany, žádnou z těchto informací nijak nezneužít, nevyužít, nezpřístupnit a ani neumožnit zpřístupnění třetím osobám. Tento závazek smluvních stran trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Výše stanovená povinnost mlčenlivosti nekončí po zhotovení díla dle této smlouvy nebo jejím ukončením, pokud nenastane některé z následujícího:

informace je veřejně přístupná nebo se později stane veřejně přístupnou jinak než porušením této smlouvy, nebo

ke sdělení informace dojde na základě závazného požadavku nebo výzvy státních orgánů oprávněných k tomuto na základě zákona.

# Ostatní ustanovení, rozhodčí doložka

Zhotovitel bude při plnění jednotlivých úkolů brát v úvahu provozní potřeby objednatele.

Zhotovitel je oprávněn vykonávat některé činnosti prostřednictvím své partnerské společnosti (dále jen poddodavatelem). V takovém případě odpovídá zhotovitel za činnost poddodavatele jako by plnil sám.

Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou obou stran smlouvy. V takovém případě má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelně spotřebovaných nákladů, které souvisejí s plněním předmětu díla. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od doručení výpovědi zhotoviteli.

Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, pak platnost, zákonnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení nebude žádným způsobem dotčena. Neplatná část smlouvy se nahrazuje nejbližší právní úpravou podle občanského zákoníku.

Žádná ze smluvních stran nemůže převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem je vymezen touto smlouvou a všeobecnými smluvními podmínkami společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Upravuje-li tato smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními všeobecných smluvních podmínek.

Právní vztahy neupravené přímo v této smlouvě nebo ve všeobecných smluvních podmínkách společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

V případě, že součástí předmětu plnění je i dílčí plnění spočívající v dodávce zboží, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran ohledně takového dílčího plnění kromě aplikovatelných ustanovení této smlouvy a všeobecných smluvních podmínek společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele také ustanovení občanského zákoníku upravující kupní smlouvu.

V případě, že součástí předmětu plnění je i dílčí plnění spočívající v poskytnutí licence, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran ohledně takového dílčího plnění kromě aplikovatelných ustanovení této smlouvy a všeobecných smluvních podmínek společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele také ustanovení autorského zákona upravující licenční smlouvu.

Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze číslovaným písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Podpisem této smlouvy se stávají předešlá korespondence popř. ústní domluvy, které nebyly v této smlouvě výslovně zohledněny, bezpředmětné.

# Závěrečná ujednání

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti datem podepsání oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany potvrzují po přečtení autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

# Seznam příloh

Příloha č. 1 –  Všeobecné smluvní podmínky společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele

- b.	Příloha č. 2 – Specifikace díla – popis prací

| V Českých Budějovicích dne 30.9.2021 | V Ostravě dne 4.10.2021 |
| --- | --- |
| xxx | xxx |
| Arkance Systems CZ s.r.o. xxx | Povodí Odry, státní podnik Ing. Jiří Tkáč generální ředitel |

Příloha č. 1 - Všeobecné smluvní podmínky

https://www.arkance-systems.cz/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/Vseobecne-podminky-Arkance-Systems.pdf