# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29ZA-003028 Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: Ředitelství silnic a dálnic ČR

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 |
| IČO, DIČ: | 65993390, CZ65993390 |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| zastoupeno: | xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením Správy dálnic |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSUD 7 |
| kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednatel”) | Petr Válek |

Společnost Z+W D2 Oprava kanalizace — sanace propustků

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20 zastoupena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, technickým ředitelem, na základě plné moci bankovní spojení: Česká spořitelna, a.sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:ZEPRIS s.r.o.

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 |
| IČO, DIČ: | 25117947 , CZ699004936 |
| zastoupen: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx technický ředitel, na základě plné moci |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel, na základě plné moci |

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení stavebního servisu , tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnost ZEPRIS s.r.oxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPOLEČNÍK 2: WOMBAT, s.r.o.

se sídlem: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO, DIČ: 47912553 , CZ47912553 zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Oprava kanalizace - sanace propustků, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 35 893 789,29 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) |  |
| D2 Oprava kanalizace - sanace propustků | 35 893 789,29 | 7 537 695,75 | 43 431 485,04 |

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Oprava kanalizace - sanace propustků, číslo veřejné zakázky 29ZA-003028.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
3. Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky
6. Technická specifikace
7. Výkresy a 
8. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
   * Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
   * Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel)

bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu frvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přfrody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

1. o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
2. přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
3. písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

1. do I měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného' závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
2. pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
3. v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
4. v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu l).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v regisfru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K Ní SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podepsal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: 2021.09.30

+0200'

PODEPSÁNPODEPSÁN



Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx technický ředitel ZEPRIS s.r.o.

I Digitálně podepsal

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Holeš Datum: 2021.09,30

+02'001

PODEPSÁN

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel WOMBAT, s.r.o.

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Datum: 04.10.2021 +02:OO



# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

č.j.: 29ZA-003028 Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D2 Oprava kanalizace - sanace propustků, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0121078 (dále jen „Zakázka”), Vám v souladu s 123 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ”), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel”):

Z+W D2 Oprava kanalizace — sanace propustků se sídlem: Mezi vodami 639/27, 143 20 Praha 4 - Modřany

IČO: 25117947

Správce: ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi vodami 639/27, 143 20 Praha 4 - Modřany IČO: 25117947

Společník: WOMBAT, s.r.o.

se sídlem: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 47912553

Odůvodněn í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla Zadavatelem vybrána bez provedení hodnocení, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s 122 zzvz.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKOV

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

## PŘÍLOHA

Název stavby: D2 Oprava kanalizace - sanace propustků

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky").

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku  Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Udaje |
| Název a adresa Objednatele | 1.I.4 | Reditelství silnic a dálnic CR  Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | Společnost Z+W D2 Oprava kanalizace — sanace propustků  Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 17 kalendářních týdnů od předání staveniště s tím, že pokud budou práce zasahovat do ZÚ (30. I l . 15. 4.), mohou být práce přerušeny a znovu zahájeny po konci ZU. Po dobu zimní technologické přestávky nesmí být osazeno dopravně inženýrské opatření na dálnici. |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se |
| Sekce | 1.1 26 | Nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová dokumentace   Zhotovitele   1. Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo eské republiky |
| Komunikace | 1.5 | Ceština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle  Pod-článku I.1.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku  Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje |
| Pověřená osoba | 3.1 | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zástupce objednatele | 3.2 | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |
| Odstranění vad | 9.1 | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy. |
| Průběžné platby | I I .3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)  IO % průběžné platby |
| 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)  10 % průběžné platby |
| I I .3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) IO % průběžné platby |
| 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)  IO % průběžné platby |
| Měna |  | Koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Maximálně 25 % přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu |  | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)  30.000 Kč za každý případ porušení |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku  Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek |  |
|  |  | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)  94 595,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)  18 919,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | Nepoužije se |
|  | Nepoužije se |
|  | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  3 783,80 Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění |  | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

1. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
2. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
3. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
4. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provomího souboru, kterého se Variace týká.
5. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového  listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
6. Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
7. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
8. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list | | | | | | | |
| Nhzev a evidenční číslo Stavby:  Název stavebnho objektu/provoznho souboru (SO/PS): | | | | číslo sołps /  / číslo Změny sołps: | | | číslo ZBV: |
| Strany sndouvy o díb na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!) (dále jen Srdouva):  Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem NE Pankráci 546/56, 140 OO Raha 4  Zhotovitel: [doplňte) | | | | | | | |
|  | | | |  | Paré č. RjenĽe  Zástupce objednatele (v elektronické verzi htranet ŘSD   1. Zhotovitel 2. Rojektant 3. Supervize   [dophte dle potřeby) | | |
| hiciátor znény: [dophte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]  R)Pis Změny: | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| {naje v Kč bez DAN: | | | | | | | |
|  | | Cena navrhovaných ZrrEn záporných | Cena navrhovaných ZrrEn kladných | | | Cena navrhovaných Zrrén záporných a Zněn kladných celkem | |
|  |  | | | 0,00 | |
|  | | | | | |
| Pod is | •adřu e souhlas se Zněnou: | | | | | | |
| Rojektant (autorský dozor) jn•éno datum podpis | | | | | | | |
| Supervize jrréno datum podpis | | | | | | | |
| Zástupce objednatele jnéno datum podpis | | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, Iderý je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ ZrrEny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokutTEntaci Zn±ny, jejž součástí je i tento ZnEnový list. V ostatním zůstávají práva a povhnosti Objednatele a Zhotovtele sjednané ve Srdouvě nedotčeny. důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | |
| Objednatel (oprávněná osoba  Objednatele jrréno datum podpis dle S 24 SrrErnice GŔč. 18/2017) | | | | | | | |
| Zhotovitel jrłéno datum podpis | | | | | | | |
|  | | | | | | Číslo paré: | |



 Rekapitulace ceny

Stavba: 2021-06 - D2 Oprava kanalizace - sanace propustků

Varianta: -

Celková cena bez DPH: 35 893 789,29 Celková cena s DPH: 43 431 485,04

Ob'ekt popis Cena bez DPH cena

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so oo so 01 | Vedle•ší roz očtové náklad Sanace |  |  | xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx9 | DPH\_  649 000,04  6 | s OPH  3 739 476,44 |

32 888 695 71 39 692 008 60


Aspe- Soupis prací objektu

Roz očet: SO OO Vedle Síroz očtové náklad

Všeobecné konstrukce a ráce 3 090 476 40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01400 |  | POPLATKY  Pol t zadočasn zábor komunikací a och- dle technické z ka . 2.6 | | KPL | 1 000 | xxxxxxxx | xxxxx oo |
| zahrnu•e 'inde neuvedené lat souvise Íci s stavbou POPLATKY | |
| 2 | 014102 |  | ZA SK DKIJ | |  | 876,191 | xxxxx | xxxxxxx  40 |
| Zaneseni profilu do 10%, obj. hmotnost f, 7 thn3  129958 DN600  48,08+15, 15+14, [AJ' po'. 12996 DN800  45,55+30, 73+63,85+47,87+41, 17+40,99+33,28=303,440 [BI po/. '29971 DNIOOO 6 f, 53+40+45, 49+47, 82+36, 1+39, 68+39,69+34, [CJ po/. 129972 DN1200    po/. 12998 DN1500  3, 14•O, PI, [F]  66,  73+73,22+73,  po/. 12960 | |
| zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloženim odpadu na skládce.  ZKOU EN MATERI LU ZKU EBNOU ZHOTOVITELE | |
| 3  4 | 02510 |  |  | | KPL |  | xxxxx | xxxxx |
| 4=4000 A zahrnu•e veškeré náklad s o•ené s ob ednatelem ožadovan mi zkouškarri | |
| 5 | 027121 |  | PROVIZORN PR STUPOV CESTY -Z ZEN  Provizorní příjezdové komunikace k objektům a Fadům - dle technické zprávy, kap. 2.5 | |  | 150 000 | xxxx | xxxxx |
| zahrnu e veškeré nákl s o'ené s ob' dnatelem ožadovan rri zařízeními PROVIZORN p STUPO CESTY - ZRUSEN | |
|  | 027123 |  | Provizorní příjezdové komunikace k objektům a radům -dle technické zprávy, kap. 2.5 | |  | 150.000 | xxxxx | xxxxx |
| zahrnu e veškeré náklad s o enés o POMOC | dnatelem žadova zařízeními |
| 6  7 | 02720 |  | P CEZ Z NEBO ZAJI REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | | KPL | 1 000 | xxxxxx | xxxxx oo |
| zahrnu e veškeré náklad s ené s o 'ednatelem Žadova • mi zařízeními OSTATN po | |
|  | 02940 |  | DAVKY - VYPRACOV N DOKUMENTACE  Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 22  Harmon ram -dle technické ráv ka . 2.7 | | KPL | 1 000 | xxxxx | xxxxx oo |
| zahrnu e veškeré náklad s ené s ob ednatelem adovan mi acerłü OSTAT po | |
| 8 | 02944 |  | AVKY - DOKUMENTACE SKUTE PROVEDEN V DIGIT FORM | | KPL | 1 000 | xxxxx | xxxxx |
| zahrnu e veškeré náklad s •ené s obednatelem ožadovan mi acerľ-i ZA ZEN STAVENIS -Z | |
|  | 03100 |  | ZEN PROVOZ, DEMONT  Dle technické z áv ka . 2.1 | | KPI- | 1 000 | xxxxx | xxxxx |
| zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozováni, udržováni a Ekvidaci zhotovitelova zařízení | |

Aspe• Soupis prací objektu



Zemni ráce 2 193 870 58

ODSTRAN N K OVIN ODVOZEM DO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 1208 |  | S |  | xxxx | xxx | xxxxx |
| 34 propustků  700000 A |
| odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost s áleni na hromadách nebo Ště kování CERP VODY DO 1000 UMIN |
| 2  3 | 11512  11512R1 |  |  | HOD | 296 000  74 | xxxxxo  xxxxxx | xxxxx |
| Předpoklad 8 hod á úsek  000 A |
| Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí. pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součásti položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení  ERP N VODY DO 1000 UMIN ohotovost |
| 4 |  |  |  | DEN | 000 |  | xxxxx |
| 37 úsekú  372=74 000 A |
| položka Čerpáni vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost Záložní čerpací soupravy a zřízeni čerpací jímky. Součásti položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení  MOVYCH A KLENBOVYCH |
| 5 | 12940 |  | PROPUSTU ODN OS odstranění vn ch řekážekv ro tku | M3 | 37 000 | xxx | xxxx oo |
| předpoklad 1 m3 á úsek  000 A |
| Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek Za skládku, který se vykazuje v položce 0141 (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny žk — tento fakt musí uveden v do Iňu ícím textu k oložce  ISTEN MELIORA KAN |
| 6 | 12960 |  | VODOTEC A L OD NOS |  | 340 000 | x  573 oo | xxxxxx oo |
| 34 propüstkü, cca 5 m3 na každé strané propustku |
| Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění. přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který Se vykazuje v položce 0141•• (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny  — tento fakt musí • uveden v do ňu icĺm textu k Žce  I N POTRUB DN DO 600MM |
| 7 | 129958 |  |  |  | 206 060 |  | xxxx  194 |
| DN600  48 08+15 15+14 12+14 38+16 45+17 58+37 27+7 42+27 36+8 25=206060 A |
| Součásti položky je vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s materiálem a uloženi na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny  — tento fakt musí • t uveden v do u•ĺcĺm textu k ložce  I T N POTRUB DN DO 800MM |
| 8 | 12996 |  |  |  | 303,440 | xxxxx | xxxx |
| DN800  45 55+30 73+63 85+47 87+41 17\*40 99+33 28=303 440 |
| Součásti položky je vodorovná a svislá doprava, přemistěni, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny  Žk — tento fakt musí uveden v do Iňu •ĺcím textu k ložce N POTRUB DN DO 1000MM |
| 9 | 129971 |  | IS |  | 389 230 | xxxx | xxxxx |
| DNIOOO  61 53+40+45 49+47 82+36 1+39 68+39 69+34 04+44 88=389 230 |
| Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, preloženĺ, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141•• (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny oloŽk — tento fakt musí uveden v do Iňu icím textu k oložce I N POTRUB DN DO 1200MM |
|  | 129972 |  |  |  | 195 210 | xxxx  1 080 oo | xxxx |
| DN1200  5482+75 91+32 24+32 24=19 210 |
| Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141•• (s výjimkou malého množství materiálu. kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny  —tento fakt musi ' uveden v do ňu•ĺcĺm textu k oložce  I T N POTRUB DN DO 1600MM |
| 10 | 12998 |  | DN 1500 |  | 366 410 |  | xxxxx |
| DN1500  66 73+73 22+73 22+40 96+40 96+36 02+35 3=366 410 |
| Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uloženi na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141•• (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny ložk — tento fakt musl uveden v do iu•ĺcĺm textu k ložce  V EOBECN UPRAVY OSTATN CH PLOCH |
| 11 | 18090 |  | ú rava och zásahu stav |  | 1 700 000 | xxxx | xxxx |
| 34 propustků  700000 A |
| Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné I |

3 Svislé konstrukce xxxxx

38632 SANACE KONSTR MEKZE ELEZOBET

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 R | J | | M2 669 500 xxxx xxxxxx oo |
| 05P vtok [AJ  06P  07P vtok+ mokl [Cl  09P vtok\* [D]  Olop [EJ  01 IP vtok\* [FJ  0í2P [GI  016P vtok\* výtok55=5äOOO [HJ a+b+C\*d+ë+f h=669 500 |
| položka zahrnuje:  dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu včetně jeho přípravy, případně zatření Spar zdiva oloženĺ vrs v lede ané tloušťce třebná lešení a ěrné konstrukce |

7 Přidružená stavební • roba xxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 76792 R |  | OPLOCEN Z D N HO PLETIVA POT EN HO PLASTEM demontáž a ätná montáž bez dodáv materiálu | KPL | 7 000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 7 úseků  7=7000 A |

Potrubi xxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 84458 RI |  | SANACE KANALIZACE ZAT N M RU VCE, DN DO 600MM |  | 206 060 | xxxxx | xxxxxxxxx |
| DN600  48 08+15 15+14 12+14 38+16 45+17 58\*37 27+7 42+27 36+8 25=206 060 |
| položka pro zhotoveni vložky potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:   * úprava a příprava podkladu, Očištění a ošetření podkladu * vyvložkování stávajícího profilu rukávcem DN600 z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyňci - kompletni dodávka a provedení, vytvrzení W zářením - zapravení okrajů vložky, úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami * výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), návrh a statický výpočet nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku nezahrnuje práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody (viz. POL 115ł•   SANACE KANALIZACE ZAT NMRU VCE, DN DO 800MM |
| 15 | 84460 RI  84471 |  |  |  | 303,440  389 | xxxxxxxxx  oo | xxxxxxxxx  50 |
| DN800  45 55+30 73+63 85+47 87+41 17+40 99+33 28=303 440 |
| položka pro zhotovení vložky potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:   * úprava a příprava podkladu, očištění a ošetření podkladu * vyvložkovánĺ stávajicího profilu rukávcem DN800 z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyňcĺ - kompletní dodávka a provedení, vytvrzeni UV zálením - zapraveni okrajů vložky, úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami * výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), návrh a statický výpočet nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlfdku nezahrnuje práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním Vody (viz Pol.   115ł• |
| 16 | RI |  | SANACE KANALIZACE ZAT EN M RU VCE DN DO |  | 230 | xxxxxxxx  22 960 oo | xxxxxxxxxxx |
| DNIOOO  61 53+40+45 49+47 82+36 1+39 68+39 69+34 04+44 88=389 230 |
| položka pro zhotoveni vložky potrubi plati bez ohledu na sklon Zahrnuje.'   * úprava a příprava podkladu, očištění a ošetření podkladu * vyvložkování stávajícího profilu rukávcem DNI 000 z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyhci - kompletní dodávka a provedení, vytvrzení UV zářením - zapravení okrajů vložky, úprava prostupů, průchodü šachtami a komorami * výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), návrh a statický výpočet nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku nezahrnuje práce spojené s nutnýrTi obtoky, převáděním a čerpáním vody (viz Pol.   115ł•  SANACE KANALIZACE ZAT EN M RU VCE, DN DO 1200MM |
| 17 | 84472 RI |  |  |  | xxxxxxx |  | xxxxxx |
| DNI200  54 82+75 91+32 24+32 24=195 210 D |
| položka pro zhotoveni vložky potrubi platí bez ohledu na sklon zahrnuje:   * úprava a příprava podkladu, Očištění a ošetření podkladu * vyvložkování stávajícího profilu rukávcem DN1200 z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyňcí - kompletní dodávka a provedeni, vytvrzení UV zářením - zapravení okrajü vložky, úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami * výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), návrh a statický výpočet nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku nezahrnuje práce spojené s nutn9ľTi obtoky, převáděním a čerpáním vody (viz Pol.   1151'  ZAT EN M RU VCE. DN DO 1600MM |
| 18 | 84484 RI |  | SANACE KANALIZACE DN1500 |  | xxxxxxx  4 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| DN1500  66 73+73 22+73 22+40 96+40 96+36 02+35 3=366 410 |
| položka pro zhotoveni vložky potrubí platf bez ohledu na sklon zahrnuje:   * úprava a příprava podkladu, očištěni a ošetření podkladu * vyvložkovánĺ stávajícího profilu rukávcem DNI 500 z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyficí - kompletní dodávka a provedení, vytvrzení UV zářením - zapravení okrajů vložky, úprava prostupů, průchodů šachtami a komorarni * výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), návrh a statický výpočet nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku nezahrnuje práce spojené s nutnýrTü obtoky, převáděním a čerpáním vody (viz Pol.   115ł• |
| 19 | 894146 R |  | OPRAVA CHTY KANALIZA N Z BETON D LCU NA POTRUB stro•ní sanace | KUS | xxxxx | xxxx | xxxx |
| položka zahrnuje: - zpřístupnění vstupů   * očištění a ošetření stěn a dna * zednické práce (oprava šachtového dna sanační maltou, zapravení konců rukávu) - strojní sanace stěn šachty * demontáž a zpětná montáž poklopu s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky a pod. * veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, -v Iň těsnění a tmelení s ára s o ů |
| 20 | 89940 R |  | ODSTRAN N P E K FR ZOVAC M ROBOTEM zahrnu i o latek za skládku | HOD | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 21 | 899671 R |  | Součásti položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141•• (s výjmkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny  0102k —tento fakt musi uveden v do Iňu Ícim textu k ložce  TLAKOV ZKOU KY POTRUB DN DO 600MM | xxxxx | | xxx | 54 |
| 22 | 899681 |  | DN600 |  | |  | xxxxxx |
| DN600  48 08+15 15+14 12+14 38+16 45+17 58+37 27+7 42+27 36+8 25=206 060 |
| Zkouška vodotěsnosti dle SN SN EN 1610 Provádění zkoušky vodotěsnosti stok a kanaEzaČnÍch přípojek s gravitačním průtokem. Zkouška vodotěsnosti bude prováděna vzduchem.  - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odboču [cí Fad  TLAKOV ZKOU KY POTRUB DN DO |
| 23 | R  899691 |  | 'DN800 | xxxxx  xxxxx | | xxxx  oo | xxxxx |
| DN800  45 55+30 73+63 85+47 87+41 f7+40 99+33 28=303 440 B |
| Zkouška vodotěsnosti dle SN N EN 1610 Prováděni zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek s gravitačn Írn průtokem. Zkouška vodotěsnosti bude prováděna vzduchem.  - přísun, rnontáŽ, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, montáž a demontáž dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek. montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odboču Ici řad  TLAKOV ZKOU KY POTRUB DNP S |
| 24 | R  89980 |  | DNIOOO DN1200 DN1500 | xxxx | | 77  xxxx | xxxxxx |
| DNIOOO  88=389, 230 [C]  IE]  C+D+E=950 850 |
| Zkouška vodotěsnosti dle SN SN EN 1610 Prováděni zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek s gravitačním průtokem. Zkouška vodotěsnosti bude prováděna vzduchem.  - přísun, montáž, demontáž, Odsun zkoušecího čerpadla, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek. montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odboču•ĺcí řa  TELEVIZN PROHL DKA POTRUB |
|  |  |  |  | xxxx | | oo | xxxxx |
| DN600  48,08+15, 15+14, [Al  45,55+30,  73+63,  85+47,87+41,  61  ,53+40+45,  49+47,82+36,  DN800  DNIOOO  DN 1200  410 [EJ  = 9 0 oo |
| položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a v hotovení závěrečného isermého rotokolu |

9 Ostatni konstrukce a ráce xxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 91 13C2 |  | SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, UROVENZAD H2-MONT S PŘESUNEM BEZ DODÁ |  | xxxxx | xxxx | xxxxxxx |
|  |  | |  |  | |  |  |
| položka zahrnuje:   * dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky * jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených Částí nezahrnu ko letní novou PKO |
| 26 | 9113C3 |  | SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, UROVEN ZA H2 - DEMONT PŘESUNEM |  | xxxxx | xxxxxx | 9 300 oo |
|  |  | |  |  | |  |  |
| položka zahrnuje:   * demontáž a odstranění zařízení * ho odvoz na tede ané místo |



verze 2.0 08/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA Č. 5 TECWNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

1. Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
2. Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
3. Část III — Další požadavky zadavatele

ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEW•ÚCH

KOMUNIKACÍ (TK?)

## Přehled jednotlivých kapitol TKP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název kapitoly | Schváleno | Učinnost |
| Kapitola I - Všeobecně | č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017 | 1. 2. 2017 |
| Kapitola 2 - Příprava staveniště | č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016 | 1.1.2017 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě | č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016 | 1. 4. 2017 |
| Kapitola 4 - Zemní práce | č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
| Kapitola 5 - Podkladní vrstvy | č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 6 - Cementobetonový kryt | č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy | č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 8 - Litý asfalt | č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců | č.j. 692/10-910-1PK/1 ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy | č.j. 692/10-910-1PK/1 ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 1 1 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu | č.j. 205/10-910-1PK/1 ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola I I - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č. I | 88/2018-120-TN/I ze dne 16.3.2018 | 1.4.2018 |
| Kapitola 12 - Trvalé oplocení | č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12. 3. 2008 | 1. 4. 2008 |
| Kapitola 13 - Vegetační úpravy | č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3. 8. 2006 | 1. 9. 2006 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení | č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015 | 1. 4. 2015 |
| Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací | č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015 | 15. 2. 2015 |
| Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny | č. j. 24/2020-120-TN/I | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty | č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. l . 2016 | 15. 1. 2016 |
| Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce | č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015 | 23. 4. 2015 |
| Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí | č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018 | 10. 9. 2018 |
| Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy | č.j. 318/08-910-1PK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 21 - Izolace proti vodě | č.j. 205/10-910-IPWI ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 21 - Izolace proti vodě, dodatek č.l | č. j. 25/2020-120-TN/I, ze dne 22. 4. 2020 | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 22 - Mostní ložiska | č.j. 124/2018-120-TN/I ze dne 18. 5. 2018 | 1. 6. 2018 |
| Kapitola 23 - Mostní závěry | č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 | 1. 9. 2007 |
| Kapitola 24 - Tunely | č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20. 4.2007 | 1. 5. 2007 |
| Kapitola 25 - Protihlukové clony | č.j. 221/09-910-1PK/1 ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek | č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015 | 15. 2. 2015 |
| Kapitola 27 - Emulmí kalové vrstvy | č.j. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 2016 | 10. 12. 2016 |
| Kapitola 29 - Zvláštní zakládání | č.j. 1126/10-910-1PK/1 ze dne 16. 12. 2010 |  |
| Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce | č.j. 47/2020-120-TN/I ze dne 10. 7. 2020 | 1. 8. 2020 |
| Kapitola 3 1 Opravy betonových konstrukcí | č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách

ČÁST 11 - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

## „D2 Oprava kanalizace - sanace propustků”

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

1. Seznam příloh ZTKP Nepoužito
2. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužito



# ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE


Nepoužito



## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB- Nepoužije se— bude provedeno

vlastními silami Společnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oddíl |  |  |  |  |  |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vložka



jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D2 Oprava kanalizace - sanace propustků, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele  (dále jen „dodavatel”),

1)



v souladu s požadavky 105 odst. I zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cásti veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |

nebo



v souladu s požadavky 105 odst. I zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele | | | | | | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele | | | | | | Cást veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11) v souladu s požadavky 83 odst. I zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel

### Stránka 1 z 2

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby | | | | | | ICO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby | | | | | | Cást kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stránka 2 z 2

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO. 65993390

DIČ: CZ65993390 příspěvková or anizace

kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Správce”) a



se sídlem IČO. DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel”)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany”)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dáte jen „Smlouva”). 

### 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

,EHP" se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce” se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem” se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracováni Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatetů).

„Pokynem” se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajü" se rozumí takové porušení zabezpečeni osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. „Schválenými Podzpracovateli” se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této

Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami” se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami” se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí” se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním” se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajü" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování”, „správce”, „zpracovatel”, „subjekt údajů”, „osobní údaje", „zvláštní kategorie osobních údajů” a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

### 2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.4.2 osoba ověřená Z racovatelem:  e-ma il : 

tel:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### 3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.26 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

### 5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistit úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

5.1 .1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1 .2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

5.1 .3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

5.1 .4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

### 6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

### 7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

### 8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informacq které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

8.1 .1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.12 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajü Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1 3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje  právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

### 9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

### 10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím

Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

### 11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

### 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

### 13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.





(„Správce") („Zpracovatel”)


### PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.



#### 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:



Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

O Zpracování a Automatizované zpracování

 Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:



#### 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

a Osobní údaje (viz výše odst. 1) a Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

#### 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce





## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

1. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
2. Role a odpovědnosti:

role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinnosti,

1. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady ”need-to-know."
2. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
3. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

1. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.

1. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavni postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

1. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a I nebo při zácviku;
2. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

### 2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

1. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
2. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
3. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu ”need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
4. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
5. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajü v klidu

1. Bezpečnost serveru / databáze
   * 1. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
     2. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
2. Zabezpečení pracovní stanice

Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

 Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.

* + 1. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.
    2. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě I komunikace

1. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
2. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

1. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
2. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

26. Mobilní I přenosná zařízení

* 1. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
  2. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání I odstranění údajů

* 1. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
  2. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Schválený podzpracovatel | | | | |  | | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |