CGI IT Czech Republic s.r.o.

IČO: 62412388

Laurinova 2800/4

155 00 Praha 5 - Stodůlky

#### Dodatek č. 1 k objednávce č.	Vyřizuje/kancelář	 Datum

#### ZAK 19-0324/4.1	xxxxxxx/VEZ	13. 9. 2021

V objednávce na realizaci rozvojových požadavků požadavku č. 1  k č. ZAK 19-0324/1 ze dne 1. 7. 2021 se mění termín plnění  předmětu objednávky a to do 31. 12. 2021. K posunu termínu dochází z důvodu nefunkčnosti mapových a dotazovacích služeb, datového úložiště konfigurací a offline dat v důsledku hackerského útoku na síť IPR Praha. Bez těchto služeb a úložiště nebylo možné realizovat jakýkoliv z rozvojových požadavků.

Ostatní ujednání objednávky se tímto dodatkem nemění.

Objednatel a poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto potvrzeného dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzeného dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději 
ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení dodatku. Poskytovatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
tohoto dodatku, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. Poskytovatel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací o dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a poskytovatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto potvrzeném dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá objednatel předmět 
této objednávky pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

S pozdravem

V Praze dne 13. 9. 2021

……………………………………….

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

ředitel Sekce prostorových informací

Potvrzením dodatku objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v dodatku objednávky a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením dodatku objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, potvrďte a obratem ji doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena.

Potvrzení objednávky prostřednictvím podpisu:

CGI IT Czech Republic s.r.o.

V Praze dne 14. 9. 2021

……………………………………