Usnesení č. RM/1022/9/21

z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 21.09.2021

Věc: Veřejná zakázka „MM Karlovy Vary, Moskevská 21 – oprava střechy B2“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila  uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem                   Karlovy Vary a dodavatelem Ing. Jan Zelenka, IČ: 72751762, Ústí nad Labem, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „MM Karlovy Vary, Moskevská 21 – oprava střechy B2“, na základě kterého dojde k prodloužení termínu dokončení do 18.10.2021, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic