#### Dodatek č. 1 ke

#### SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy:	1ZHS200045

Smluvní strany:

Objednatel:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

sídlo:	Pod Anenskou 149, 261 01  Příbram

zastoupený:	Ing. Josefem Kaiserem, starostou obce Nečín, předsedou  správní rady

Ladislavem Turkem, starostou obce Bohutín, člen správní rady

IČO:	48955001

DIČ: 	CZ48955001

bankovní spojení:	č. účtu: 555444369/0800

zástupce ve věcech technických:	Ing. Ivan Fuksa, manažer Svazku obcí

telefon:	+420 602 148 543

e-mail:	 ifuksa@svazekpb.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.

sídlo:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

zastoupený:	Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

IČO:	271195147

## DIČ: 	CZ271195147

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	141510186/0100

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jindřich Tautrman, ředitel divize 5

Ing. Přemysl Neumajer, obchodní náměstek divize 5

Ing. Pavel Kužela, technický náměstek divize 5

zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindřich Tautrman, ředitel divize 5

Ing. Martin Kubizňák, výrobní náměstek divize 5 a vedoucí projektu

Ing. Pavel Kužela, technický náměstek divize 5

Ing. Josef Bezděk, hlavní stavbyvedoucí

Jan Stryczek, stavbyvedoucí

telefon:	222 185 111 ,  725 562 746

e-mail:	ou@smp.cz, kubiznak@smp.cz

(dále jen „zhotovitel“)

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, účastníky uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na provedení stavebního díla „Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka“ (dále jen „díla“). Změny smlouvy o dílo tímto dodatkem schválené spočívají ve:

- vícepracích na provedení dodatečného kácení 19 kusů stromů + arboretickou úpravu dubů na hrázi V. r. podle změnového listu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku

- vícepracích na provedení demolice násoskové věže a loviště a odstranění sedimentu podle změnového listu uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku

- méněpracích při provedení převodu vody mimo stavbu a přelivné hrany podle změnového listu uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku

- vícepracích na provedení úpravy základové spáry bezpečnostního přelivu podle změnového listu uvedeného v příloze č. 3 tohoto dodatku

- S ohledem na změnu smlouvy o dílo v rozsahu uvedeném výše v odst. 1.1. se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a proto se článek 3 odst. 3. 1. smlouvy o dílo tímto dodatkem mění a nahrazuje následujícím zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví částkou:

Cena díla bez DPH 	37 620 443,15 Kč

DPH (21 %)	7 900 293,06 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 	45 520 736,21 Kč

(slovy: čtyřicetpětmilionůpětsetdvacettisícsedmsettřicetšest* Korun českých a dvacetjeden haléř.)“

- V ostatních ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává smlouvy o dílo beze změn v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním tohoto dodatku dle zákona o registru smluv. (zák. č.  340/2015 Sb., v platném znění). Osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení včetně příloh.

- Smluvní strany souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

    - Příloha č. 1: Změnový list č. 1

    - Příloha č. 2: Změnový list č. 2

    - Příloha č. 3: Změnový list č. 3

V Příbrami dne .......................	V Praze dne ………………..

objednatel: 	zhotovitel:

…………………………………	……………………………………………………

Ing. Josef Kaiser	Ing. Jan Freudl

předseda správní rady	místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.

………………………………….	……………………………………………………

Ladislav Turek	Ing. Pavel Kameník

člen správní rady	člen představenstva SMP CZ, a.s.