| ###### OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ |  |  |  |  | číslo OZ: 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | SMP a.s. |  |  |  |  |  |  |  |
| Komu: | Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram |  | Datum: 27. října 2020 |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání/ datum: | ## Poštou | E-mailem | Faxem |  |  | ## Osobně ## 27.10.2020 |  |  |
| ###### Dodatečné kácení a arboretická úprava stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: (výkaz výměr) |  | SO 04 Kácení |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | # Výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: V souvislosti se zjištěným nedobrým stavem stromů (topolů) kácených v souladu se SoD bylo součinnosti odborné arboretické firmy a OŽP MěÚ Příbram provedeno posouzení kondice stromů na hrázi Vysokopeckého rybníka. Výsledkem posouzení bylo rozhodnutí o provedení následujích prací: - Dodatečné pokácení stromů na hrázi Jedná se o pokácení 19 ks topolů, zahrnují dále likvidaci dřeva, větví a pařezů. - Arboretický prořez dubů na hrázi Jedná se o zdravotní prořez 8 ks dubů zahrnující dále likvidaci vyřezaných větví. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 4, písm. b) bod 2. ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.4 ZZVZ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  |  |  | Počet připojených výkresů: |  |  |  |  |
|  Důvod vícepráce/méněpráce |  Požadavek objednatele, provozovatele |  změna zadání ##### RD neobsahuje není ve výkazu výměr |  |  Podnět zhotovitele |  |  |  vyšší moc |  jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: #### ZHOTOVITEL Ing. Pavel Kužela (za zhotovitele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem. |  |  |  |  |  |  |  |  |

nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte