| POTVRZENÍ ZMĚNY |  |  |  |  | Číslo PZ: 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | SMP a.s. |  |  |  |  |  |  |
| PZ vystavil: | Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram |  |  | Datum: 6. srpna 2021 |  |  |  |
| PZ navazuje na NOZ č. 1 |  |  |  | Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE |  |  |  |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem |  | faxem | ### Osobně 6.8.2021 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava základové spáry bezpečnostního přelivu |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD. |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 0 |  |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |  |  |  |
| Změna sjednané ceny díla bez DPH : + 2 615 294,53 Kč |  |  | Změna sjednané lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů |  |  |  |  |
| Nově sjednaná cena díla bez DPH : |  |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |  |  |  |
| 37 620 443,15 Kč |  |  | bez změny |  |  |  |  |
| Důvod ke změně: (vícepráce) | Záměr objednatele provozovatele | změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD |  | podnět zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: |  |  | Podpis oprávněného zástupce objednatele: |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |  |  |  |