S M L O U V A     O      D Í L O

1.Smluvní_strany

1.1.Zhotovitel : 		Petr Šedla Elektromontáže s.r.o.

Bohunická č.p. 210/29, 619 00 Brno

IČ : 26925516             DIČ : CZ26925516

Bankovní spojení : 	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu :                    1584566319/0800

Zastoupení : 		Petr Šedrla ve věcech smluvních

Stanislav Mátl ve věcech technických

1.2.Objednatel : 	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče,

střední škola a základní škola moravský Krumlov

Nádražní 698, Moravský Krumlov

IČ : 49438905

Bankovní spojení :  ČNB

Číslo účtu :  35830741/0710

Zastoupení : 		PhDr. Jan Košíček - ředitel

  - Smlouva může být měněna, doplňována a upřesňována písemnými dodatky po vzájemné dohodě.

2.  Předmět_smlouvy

Objednatel zhotoviteli zadává a tento přijímá závazek na zhotovení díla

Oprava elektroinstalace ( silnoproudá elektroinstalace u učebnách v 1.N.P. včetně rozvaděče a kompletní osvětlení.Zatrubkování slaboproudů (PC rozvody)

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na  vlastní odpovědnost, dle položkového rozpočtu..

  - Objednatel se zavazuje dodané dílo převzít v souladu s touto smlouvou a zaplatit  za ni cenu dohodnutou v čl.  4 této  smlouvy.

3.  Čas_plnění

3.1.Čas plnění: zahájení stavby :       zahájení :    od 23. září 2021

dokončení : do 30. října  2021

4.  Cena_díla, platební_podmínky

4.1.Cena za zhotovení předmětu smlouvy pro rozsah prací dle odst. 2 této smlouvy činí :

Cena bez DPH                                                                        234.700,- Kč

DPH (15%)                                                                                35 205,- Kč

Cena celkem s DPH                                                                269 905,- Kč

DPH bude účtována dle předpisů platných v době provádění díla.

4.2.Předmět díla bude hrazen zhotoviteli fakturami vystavenými na základě soupisu provedených prací.

4.3.Lhůta splatnosti faktur je 14 dní.

5.  Záruční_doba, odpovědnost_za_vady

5.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený  podle podmínek této smlouvy a minimálně v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou.

5.2.Zhotovitel odpovídá za vady vyplývající z jeho dodávky,  které má předmět v době odevzdání objednateli. Za vady,  které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo  vadou dodaného materiálu. Zhotovitel musí v případě vady díla prokázat, že vady nezpůsobil.

5.3.Záruční doba díla se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem  předání a převzetí dokončeného díla.

5.4.Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování  vad  díla  do 3 (tří) dnů  na základě písemné  reklamace objednatele, v případě vad havarijního charakteru ihned po oznámení.

6.  Podmínky_provedení_díla

6.1.Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, za  bezpečnost a zdraví svých pracovníků a za zajištění  staveniště předepsaným způsobem při ochraně bezpečnosti a  zdraví občanů a zajištění požární ochrany.

6.2.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech  prací, které se dalším postupem stanou nepřístupné.

6.3.Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem všude tam, kde bude plnění                             dodávky na jeho spolupráci závislé.

6.4.Zhotovitel je povinen vést montážní deník, který bude  v pracovní době přístupný na stavbě.

6.5.Zhotovitel vyzve  objednatele k převzetí díla 2 dny předem. O předání a převzetí bude sepsán  zápis. Případné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání  budou sepsány a bude určen termín odstranění.

7.  Smluvní_ujednání

7.1.Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl.2 po termínu  dohodnutém v bodě 3.1., zaplatí smluvní pokutu ve výši  100,- Kč za každý den prodlení.

7.2.Pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši  100,- Kč za každý den prodlení.

7.3.Pokud zhotovitel neodstraní vady uplatněné v záruční době ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání, zaplatí smluvní  pokutu ve výši  100,- Kč za každý den prodlení.

7.4.Ocenění víceprací bude dle skutečně provedeného a odsouhlaseného množství v cenách platných v době provádění prací, specifikace dle pořizovacích nákladů. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nutnost změn a víceprácí před zahájením vlastních víceprací. Práce, které nebudou zhotovitelem prováděny, nebudou fakturovány.

7.5.Pokud objednatel neuhradí fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši  100,- Kč za každý den prodlení.

7.6.Zhotovitel provede likvidaci a odvoz odpadů vzniklých při zhotovování jeho díla. Zhotovitele uhradí případné škody jím způsobené při realizaci díla.

8.  Ostatní_ujednání

8.1.Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné vyhlášky a zákonná  ustanovení včetně ČSN.

8.2.Podstatnými náležitostmi této smlouvy jsou ustanovení  dohodnutá v čl.2.,3.,4.

8.3.Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

8.4.Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Moravském Krumlově 23. zaří 2021

Za objednatele:                                                       Za zhotovitele:

PhDr. Jan Košíček                                                    Petr Šedrla