Smlouva o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele: 28/2021

Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :				Městská část Praha – Zličín

Tylovická 207 , 155 21 Praha - Zličín

Zástupce ve věcech smluvních : 	JUDr. Marta Koropecká – starostka MČ

IČO :					002 41 881

DIČ : 					CZ00241881

Tel.					257 950 113

Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu :				2000696369 / 0800

dále jen „ objednatel“

1.2. Zhotovitel: 				AUTOTRAK, spol. s r.o.

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

Zástupce ve věcech smluvních :		Lukáš Tuma, jednatel

Zástupce ve věcech technických :	Lukáš Tuma, jednatel

IČO:					45306028

DIČ:					CZ45306028

Tel: 					XXXXXXX

Bankovní spojení:			ČSOB, a.s.

Číslo účtu :				192341597 / 0300

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1412

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Čl. II

PŘEDMĚT DÍLA

2.1.  Zhotovitel se zavazuje, že provede prostřednictvím svých zaměstnanců a za podmínek v této

smlouvě stanovených toto dílo:

„Opravy komunikace Nedašovská“

dále jen „dílo“

2.2.  Bližší specifikace:

Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení nových silničních obrub podél komunikace Nedašovská a úprava parkoviště u tělocvičny při ulici Nedašovská spočívající v položení nové zámkové dlažby a úpravy navazující komunikace.

2.3.  Podrobný rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele ze dne 9.9.2021.

Čl. III.

DOBA PLNĚNÍ DÍLA

3.1.	Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II (odst. 2.1- 2.3.) této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 	Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po předání staveniště.

Termín dokončení prací: 	do 30ti dnů od předání staveniště

Čl. IV.

CENA ZA DÍLO

4.1.  Celková cena díla se stanoví jako smluvní cena bez DPH, která je pevná a konečná, a to ve výši:

Cena celkem:			409 015,20 Kč

DPH 21%			  85 893,19 Kč

Cena celkem včetně DPH:	494 908,39 Kč

4.2.  Celková cena díla  uvedená v článku IV. této smlouvy je stanovena na základě dohody, nabídky zhotovitele a projektové dokumentace. Tato cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla a splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, veškeré práce, služby, výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla. Jednotkové ceny jsou platné po celou dobu provádění díla.

4.3.  O jakýchkoliv eventuelních vícepracích požadovaných objednatelem bude stranami předem uzavřen samostatný písemný dodatek k této smlouvě, včetně určení ceny. Případné stanovení způsobu oceňování případných víceprací či méněprací bude dle skutečně vzniklého a zjištěného a objednatelem předem odsouhlaseného rozsahu.

ČL. V.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

5.1.  Účastníci této smlouvy se dohodli na následujícím způsobu placení za dílo:

Platba ve výši 100% ceny díla bude provedena po dokončení díla na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, pokud dílo nebude vykazovat vady a nedodělky. Splatnost faktur se stanoví 30 dnů ode dne předání a převzetí faktury objednatelem. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat údaje podle ust. §26 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČL. VI

ZÁVAZKY  ZHOTOVITELE A  OBJEDNATELE

6.1.  Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou znalostí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zaměstnanců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškeré dodávky a výkony provede tak, aby odpovídaly ČL. II. této smlouvy. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

6.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.

6.3.   Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v ČL. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

6.4.  Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínu či kvality.

6.5.  Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště či pracoviště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu (tj. předání objednateli čistého a uklizeného staveniště) provede zhotovitel do 7 dnů od předání a převzetí díla.

6.6.  Úklid a pořádek na stavbě bude zhotovitel průběžně dodržovat a zajišťovat, včetně odvozu svého odpadu na skládku.

6.7.  Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech, které vznikly s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.8.  Zhotovitel odpovídá za porušení právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody, a to ve výši odpovídající prováděným pracím, vzniklé v souvislosti s prováděním díla. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele kdykoli předložit a doložit její účinnost.

6.9.  Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat veškeré platné právní předpisy, dále i pokyny objednatele, se kterými bude předem seznámen.

6.10.  V případě vzniku škody na majetku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout s objednatelem způsob úhrady vzniklé škody nebo způsob jejího odstranění. Náhradu vzniklé škody je povinen hradit zhotovitel, popř. je oprávněn uplatnit úhradu škody u své pojišťovny, u které má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu. Pokud se jedná o odstranitelnou škodu, je zhotovitel povinen ji po dohodě s objednatelem bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud nedojde k odstranění škody v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla.

6.11.  Každá informace týkající se předmětu této smlouvy, se kterou se zhotovitel seznámí, je považována za důvěrnou a nesmí být tudíž dále šířena, mimo objednatele a případného subdodavatele (a to po odsouhlasení objednatelem).

6.12.  Objednatel má právo kontrolovat kdykoli průběh a jednotlivé fáze provádění díla.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

6.14.	Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

6.15.	Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

6.16.	Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

ČL. VII.

MAJETKOVÉ  SANKCE

7.1.  	Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejíž prokázanou vinou došlo ke vzniku škody, nahradit tuto škodu smluvní straně poškozené, a to v plné výši.

7.2.  	Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných realizačních termínů uvedených v čl. III výše zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě neodstranění záruční vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, uhradí smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

7.4. 	Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 . zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a ust. čl. VI, odst. 6.13., 6.14., 6.15. a 6.16. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé zjištěné pochybení. Tuto pokutu lze požadovat opakovaně, jestliže zhotovitel nesjedná nápravu poté, co bude na nedodržení ze strany zadavatele upozorněn

7.5.  	V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

ČL. VIII.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ  SMLOUVY

8.1.  Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele se započetím prací dle této smlouvy, které bude delší než 10 dnů od stanoveného termínu zahájení prací

- prodlení zhotovitele s pokračováním v pracích delší než 10 dnů od doručení výzvy objednatele k pokračování v pracích, v případě, že práce budou po dohodě objednatele a zhotovitele přerušeny, a objednatel zhotovitele k pokračování vyzve

- závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy (včetně jejich příloh) nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,

- opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

8.2.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 7 dnů opustit místo provádění díla, včetně odstranění svého zařízení ze staveniště, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidace odpadového materiálu a úklidu.

8.3.  Za podstatné porušení smlouvy, pro které je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení s úhradou faktur delší než 10 dnů

ČL. IX.

STAVBYVEDOUCÍ

9.1.  Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, jmenoval zhotovitel Lukáše Tumu, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj.

9.2.  Technickým zástupcem objednatele je: Petr Kovářík, vedoucí odboru FOPRI ÚMČ Praha - Zličín

ČL. X.

PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA, ZÁRUČNÍ  DOBA

10.1.   Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání. Objednatel je povinen bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení, a to v termínu odsouhlaseném oběma stranami.

10.2.  O průběhu přejímacího řízení bude pořízen zápis (přejímací protokol), ve kterém se mimo jiné uvede:

a) popis předávaného díla

b) zhodnocení kvality předávaného díla

c) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění

d) výsledek přejímacího řízení

e) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli

10.3.  Záruční doba na dílo činí 60 měsíců na provedené práce. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla a vztahuje se na veškerá plnění zhotovitele. Zhotovitel garantuje jakost díla po celou dobu záruky.

10.4.  Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo odstranit všechny nedodělky, které vyplynou z předávacího řízení, a to v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad a nedodělků u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla.

10.5.  Objednatel je povinen uplatnit reklamaci vady díla písemně u zhotovitele a bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6.  Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu v požadovaném termínu dle povahy reklamované vady, případně dohodnout náhradní termín nepřesahující 30 kalendářních dnů.

10.7.  V případě, že reklamovaná vada není odstraněna v požadovaném nebo dohodnutém termínu má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetí osobou. Takto vzniklé náklady na odstranění vady se zavazuje zhotovitel uhradit, v cenách stavebního rozpočtu nebo URS.

10.8.  Objednatel i třetí osoby, kterým vznikla škoda z příčiny vadného plnění zhotovitele, mají nárok na náhradu škody.

ČL. XI.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

11.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.

11.2.  Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identické vyhotovení.

11.4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

11.5.  Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

11.6.  Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne: 7.10.2021							V Praze dne: 7.10.20211

Za objednatele :						     Za zhotovitele :

---------------------------------					-------------------------------

JUDr. Marta Koropecká 					Lukáš Tuma

starostka MČ							jednatel