DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. A245/2021

„Dětské hřiště – Centrum psychologické pomoci, p.o.,

Na Bělidle 815, Karviná-Fryštát“

##### uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

##### Smluvní strany

- Objednatel:

Centrum psychologické pomoci, p.o.

zastoupené Mgr. Renátou Chytrovou, ředitelkou

se sídlem:		Na Bělidle 815, 733 01 Karviná-Fryštát

IČ:			00847267

DIČ:			CZ00847267 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		63635791/0100

/dále jen „objednatel“/

- Zhotovitel:

FLORA SERVIS s.r.o.

zastoupený p. Janem Brčákem, jednatelem společnosti

se sídlem:		Faměrovo náměstí 29, 618 00  Brno

IČ: 			28341627

DIČ: 			CZ28341627

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:		3223811349/0800

telefon: 			XXX fax: XXX

e-mail:			XXX

/dále jen „zhotovitel“/

##### Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy A245/2021 uzavřené mezi Centrem psychologické pomoci, p.o. a firmou FLORA SERVIS s.r.o. (dále jen smlouva) následovně:

- tímto dodatkem se mění čl. IV. Doba plnění odst.1 – úprava termínu plnění, a dále

čl. V. Cena díla – úprava smluvní ceny.

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

ukončení plnění prvků:			30.11.2021

1ks herní sestava FLORA 25C, 1ks lanová pyramida V.,

1ks houpačka hnízdo mini, 1ks houpadlo na pružině kůň,

1ks zavírací pískoviště s posuvným krytem, 1ks altán,

2ks sedací souprava, 3ks lavice STYL, 1ks posilovací stanice XI.

ukončení plnění prvku: 	05/2022

1ks zahradní domek 2x2m

Z důvodu ukončení výroby pro letošní rok 2021 zahradního domku 2x2m jiným dodavatelem, bude tento prvek dodán a předán v termínu – 05/2022. Ostatní prvky budou dodány a předány dle výše uvedeného termínu plnění.

2.	Za zhotovení díla v rozsahu smlouvy o dílo je dohodnuta smluvní cena za prvky – 1ks herní sestava FLORA 25C, 1ks lanová pyramida V., 1ks houpačka hnízdo mini, 1ks houpadlo na pružině kůň, 1ks zavírací pískoviště s posuvným krytem, 1ks altán, 2ks sedací souprava, 3ks lavice STYL, 1ks posilovací stanice XI. ve výši:

Dílo celkem bez DPH 				378 358,00 Kč

DPH 21% 					  79 455,18 Kč

Dílo celkem včetně DPH (zaokrouhleně)	457 813,00 Kč

slovy: čtyřistapadesátsedm tisíc osmsettřináct korun českých.

2.	Za zhotovení díla v rozsahu smlouvy o dílo je dohodnuta smluvní cena za 1ks zahradní domek ve výši:

Dílo celkem bez DPH 				109 517,00 Kč

DPH 21% 					  22 998,57 Kč

Dílo celkem včetně DPH (zaokrouhleně)	132 516,00 Kč

slovy: jednostotřicetdva tisíc pětsetšestnáct korun českých.

##### Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou.

3.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4.	Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Karviné dne 04.10.2021 |  | V Brně dne 05.10.2021 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Mgr. Renáta Chytrová ředitelka |  | p. Jan Brčák jednatel společnosti |