SMLOUVA  O  DÍLO

(dále jen SoD nebo smlouva)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy Objednatele: 2021/005040

Číslo smlouvy Zhotovitele: SOD E2140/3/2021

Obsah smlouvy:

- Smluvní strany									2

# Předmět smlouvy									2-3

# Čas a způsob provádění díla							            3

- Cena a platební podmínky								3-4

# Zvláštní a technické podmínky							4-5

- Předání a převzetí díla								5-6

- Záruka za dílo										6-7

- Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy		7-8

- Zdržení, přerušení prací a vyšší moc							8

- Sankce											8-9

- Závěrečná ustanovení									9-11

Čl. I

SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:	Statutární město Plzeň

se sídlem:                       náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

IČO:	00075370

DIČ: 			CZ00075370

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:              	Ing. Přemyslem Švarcem, vedoucím Odboru sportu, Smart Cities a podpory

podnikání Magistrátu města Plzně

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:		EMPEMONT s.r.o.

se sídlem:		Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:			27772179

DIČ:			CZ27772179

zastoupený:		Mgr. Pavlem Kubějou, jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

# Čl. II

# PŘEDMĚT  SMLOUVY

# 2.1.

Předmětem této SoD je dodávka, montáž a zprovoznění „Varovného informačního systému ZOO a BZ Plzeň“, jehož cílem je ozvučení celé oblasti Zoologické a botanické zahrady města Plzně (dále jen „ZOO a BZ Plzeň“) pro včasné varování při povodňovém ohrožení, při úniku zvířete, při ztrátě dítěte, pro řízenou evakuaci areálu ZOO a BZ Plzeň včetně přilehlých parkovacích ploch apod. Rozsah předmětu SoD vyplývá z cenové nabídky Zhotovitele, která je Přílohou č.1 této SoD, a z projektové dokumentace vypracované firmou Master IT Technologies, kterou Zhotovitel obdržel jako podklad pro podání cenové nabídky. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou budoucího díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

# 2.2.

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět SoD na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané prvotřídní kvalitě a ve sjednané době. Předmět SoD zahrnuje zprovoznění, odladění celého systému, veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zaškolení obsluhy. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

# 2.3.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost zejména při jednání s pracovníky ZOO a BZ Plzeň za účelem vstupu a užívání prostor ZOO a BZ Plzeň pro účely provedení díla. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny a zásady pro pohyb osob v areálu ZOO a BZ Plzeň.

# 2.4.

Zhotovitelem jsou zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Kuběja, tel. 571 613 317, mobil: 602 723 641, e-mail: empemont@empemont.cz.

Zhotovitelem jsou zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem ve věcech technických:

Tomáš Volek, mobil: 724 222 295, e-mail: volek@empemont.cz.

# 2.5.

Objednatelem jsou zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem ve věcech smluvních:

Ing. Přemysl Švarc, tel. 378 033 500, mobil: 607 025 478, e-mail: svarcp@plzen.eu .

Objednatelem jsou zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem ve věcech technic-kých:

Ing. Josef Holý, tel.: 378 033 505, e-mail: holyj@plzen.eu .

# Čl. III

# ČAS  A  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  DÍLA

# 3.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. listopadu 2021 a dílo předat Objednateli bez vad včetně zaškolení obsluhy nejpozději dne 30. listopadu 2021.

# 3.2.

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla po podpisu této smlouvy nejpozději však dne 6. září 2021.

# 3.3.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dle odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, splnil-li Zhotovitel rozsah předmětu smlouvy dle Čl. II této smlouvy.

# Čl. IV

# CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

# 4.1.

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle Čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky Zhotovitele následovně:

Celková cena bez DPH: 	    989 330,00 Kč (slovy: devět set osmdesát devět tisíc tři sta třicet korun českých)

Celková cena s DPH:              1 197 089,30 Kč (slovy: jeden milion sto devadesát sedm tisíc osmdesát devět korun českých, třicet haléřů)

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude změněna i konečná cena.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla zůstává výlučným vlastnictvím Zhotovitele do doby převzetí díla Objednatelem.

# 4.2.

Zvýšení sjednané ceny díla je možné pouze tehdy, pokud Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávky zařízení, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy dle Čl. II této smlouvy.

# 4.3.

Celková částka za dílo bude fakturována najednou, bez zálohové faktury či dílčích fakturací, po převzetí díla Objednatelem a bude splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

Daňový doklad bude mít náležitosti dle ustanovení § 26 až § 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

# 4.4.

Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.

# Čl. V

# ZVLÁŠTNÍ  A  TECHNICKÉ  PODMÍNKY

# 5.1.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a právních předpisů. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat obvyklé kvalitě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

# 5.2.

# Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.

# 5.3.

Objednatel se zavazuje k provádění konzultací a poskytování informací nutných ke zhotovení díla na výzvu Zhotovitele. Podmínky konzultací jsou tyto:

- včasnost výzvy – Zhotovitel vyzve Objednatele ke konzultaci nejpozději dva pracovní dny před konáním konzultace,

- místo konzultací – smluvní partneři se dohodli, že místo konzultace bude dohodnuto podle potřeby.

# 5.4.

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno ve sjednaném rozsahu uvedeném v Čl. II. této smlouvy, že provedení díla bude odpovídat všem technickým předpisům, které mají závazný charakter. Zároveň se zavazuje, že pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, které vyplývají z projektové dokumentace, z technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce Zhotovitele jsoucí Přílohou č. 1 této smlouvy.

# 5.5.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se vyskytly na díle v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. V záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s Objednatelem.

# 5.6.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady předanými Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto nevhodnost podkladů zjistit, nebo přes písemné upozornění Objednatele Zhotovitelem na nevhodnost podkladů Objednatel písemným sdělením trvá na jejich použití.

# 5.7.

Pro dobrý chod bezdrátového systému je nutno zajistit celonoční dobíjení z veřejného osvětlení nebo jinak (minimálně však 5 hodin denně).

# Čl. VI

# PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA

# 6.1.

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a Zhotovitel předal Objednateli všechny požadované doklady, listiny, prohlášení o vlastnostech výrobku či certifikáty.

# 6.2.

Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky mailem vyzvat Objednatele k převzetí díla dle této smlouvy alespoň tři dny před dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno dle. odst. 6.1. této smlouvy a je plně funkční.

# 6.3.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který podepíšou oprávnění zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že Zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící užívání díla, budou tyto popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset kalendářních dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

# Čl. VII

# ZÁRUKA  ZA  DÍLO

# 7.1.

Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy Objednateli záruku na předmět díla v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem. Po dobu záruční doby Zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční, bude mít vlastnosti ustanovené závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy.

# 7.2.

Záruční doba na zálohovací zdroje je 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem.

# 7.3.

V případě reklamace vady díla je Objednatel povinen tuto uplatnit mailem nebo písemnou formou bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením §2615 až §2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

# 7.4.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do 3 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli. V případě, že vada brání provozu, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace Zhotoviteli. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli vady odstranit.

# 7.5.

Pokud Zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka, nejpozději do 20 dnů, má Objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady Zhotovitele.

# 7.6.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz díla z důvodu vady díla.

# 7.7.

O odstranění vady díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Protokol vystaví Zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran

- datum uplatnění reklamace Objednatelem a datum doručení reklamačního oznámení Zhotoviteli

- popis a rozsah vady

- datum zahájení prací na odstranění vady a popis způsobu odstranění vady

- celková doba trvání vady od zjištění vady do jejího odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla

# 7.8.

Zhotovitel podmiňuje platnost záruky tím, že na zařízení budou prováděny pravidelné provozní prohlídky, a to alespoň jedenkrát ročně s tím, že Objednatel zajistí provádění všech servisních zásahů na zařízení výhradně Zhotovitelem nebo jím určenou třetí osobou.

# 7.9.

Zhotovitel se zavazuje zajistit také pozáruční servis a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 239/2000 Sb. o IZS). Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou. Smluvní vztahy Objednatele a Zhotovitele pro provádění pravidelných zkoušek a revizních prohlídek v  pozáručním režimu budou řešeny samostatnou servisní smlouvou.

# Čl. VIII

# VLASTNICKÉ PRÁVO,  PŘECHOD  NEBEZPEČÍ  ŠKODY,  ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY

# 8.1.

Vlastníkem zhotovovaného díla je až do jeho předání Objednateli Zhotovitel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla nese Zhotovitel, a to až do doby převzetí díla Objednatelem.

8.2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě

- Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy Objednatel vyzval Zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

8.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení Objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

8.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároku Zhotovitele na náhradu již vynaložených nákladů. V případě odstoupení Zhotovitele od smlouvy pro porušení ze strany Objednatele, má Zhotovitel právo i na náhradu škody včetně ušlého zisku, výše škody však nemůže přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla.

# Čl. IX

# ZDRŽENÍ,  PŘERUŠENÍ  PRACÍ  A  VYŠŠÍ  MOC

# 9.1.

Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, bude zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce podle pokynů Objednatele na ochranu dosud provedených prací před poškozením.

# 9.2.

Jestliže přerušení prací v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti bude trvat déle než 14 dní a v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, má Zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel v tom případě převezme dosud provedenou část díla a věci připravené ke zhotovení díla na staveništi a převzatou část díla zaplatí do sjednané lhůty.

# 9.3.

Žádná smluvní strana nebude druhé straně odpovědná za ztráty a škody vzniklé v důsledku vyšší moci. Za okolnosti charakteru vyšší moci se považují: válka, přírodní pohromy, generální stávky apod. Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je skutečnost, že tyto události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění této smlouvy. Strany obnoví plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy či příčiny těchto okolností.

# Čl. X

# SANKCE

# 10.1.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli za prodlení s   předáním díla ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dnů po doručení jejího vyúčtování Zhotoviteli.

10.2.

Objednatel se zavazuje, že při neuhrazení daňového dokladu – faktury v termínech uvedených v Čl. IV. v bodě 4.3. této smlouvy, uhradí smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky s DPH za každý den prodlení.

10.3.

Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty, popř. smluvního úroku z prodlení, je faktura, na základě které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů.

10.4.

V případě nedodržení termínů spolupůsobení Objednatele se běh smluvních pokut jdoucích k tíži Zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení Objednatele.

10.5.

Tímto smluvní strany pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.

# Čl. XI

# ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

# 11.1.

Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

# 11.2.

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy.

# 11.3.

Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení písemného návrhu změny. Pokud se k návrhu změny v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že se změnou nesouhlasí. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.

# 11.4.

Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

# 11.5.

Předmět smlouvy Objednatel nepřijímá za účelem výdělečné činnosti. Jedná se o prvky k předání varovných, výstražných nebo evakuačních informací občanům.

# 11.6.

Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována jako kdyby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

# 11.7.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, v platném znění.

# 11.8.

V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy o dílo a jejími přílohami mají přednost ustanovení této smlouvy.

# 11.9.

Práva Zhotovitele vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

# 11.10.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

# 11.11.

Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (výklad použitého výrazu).

# 11.12.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

11.13.

Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo souvislosti s ní vzniklé, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodnuty výlučně a s konečnou platností soudem České republiky příslušným dle sídla obžalovaného.

11.14.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.15.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ji podepíše později, a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění zašle Objednatel. Příloha č. 1 této smlouvy je považována za obchodní tajemství a jako taková nebude zveřejněna.

11.16.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.17.

Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.

11.18.

Všechny nároky musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu. Místo doporučeného dopisu lze použít datovou schránku, když v tomto případě je strana odesílající podání povinna zaslat zásilku zároveň doporučenou poštou a to nejpozději druhý den po jejím odeslání datovou schránkou.

11.19.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1. - Cenová nabídka

V Plzni dne …………... 2021	Ve Valašském Meziříčí dne .............. 2021

_______________________________	__________________________________

za statutární město Plzeň	za EMPEMONT s.r.o.

Ing. Přemysl Švarc, vedoucí Odboru	Mgr. Pavel Kuběja, jednatel

sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Magistrátu města Plzně

Příloha č.1