|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Stavby Vildt s.r.o.Drmoul 352, Mariánské Lázně353 01IČ: 29118221, DIČ: CZ29118221 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
|  CN ze dne 5.10.2021 |  | MalinaF./275 | 8.10.2021 |

**Objednávka – Oprava havarijního stavu rozpadlé kamenné zdi v parku u Eko-akvária a Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.**

V souvislosti se vznikem a zjištěním havarijního stavu rozpadlé kamenné zdi koryta Úšovického potoka u objektu Eko-akvária a v blízkosti Rudolfova pramene v Mariánských Lázních a současně na základě osobního jednání na místě výše uvedené akce a Vámi vypracované cenové nabídky ze dne 5.10.2021, **objednáváme u Vás provedení opravy výše uvedené rozpadlé kamenné zdi na vyjmenovaných místech.**

**Při opravě dojde k částečnému rozebrání, očištění stávajících kamenů, jejich doplnění a vyplnění spár mezi jednotlivými kameny. Opravená zeď bude ukončena betonovou římsou.**

Rovněž zhotovitel odstraní náletové dřeviny, pařezy a dojde k vyčištění koryta potoku od větví a nežádoucího odpadu. Chybějící materiál – kameny si zhotovitel zajistí a doplní do nově vyzděné kamenné opěrky.

 Po dokončení realizace kamenné zdi, bude pozemek uveden do řádného, původního stavu, s provedením zásypem zeminou a obnovením trávníku osetím.

**Termín opravy: vzhledem k havarijnímu stavu nefunkční kamenné opěrky a možnosti zatopení okolních pozemků musí být práce na odstranění zahájeny bez prodlevy - ihned.**

**Dokončení prací : nejpozději do 29.10.2021**

Cena za provedené práce dle CN činí 87 761,72,- Kč bez DPH, bude uhrazena po dokončení a předání prací a Vámi vystavené faktury se 14- ti denní splatností.

Děkujeme za vstřícné jednání.

 Ing. Petr Řezník

 vedoucí odboru IaD