S m l o u v a   o   d í l o

Zakázkové číslo F.T.W.O.: 1183/21

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. platného zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

na akci:

ÚV Vír – rekonstrukce technologie, hygienické zabezpečení vody – výrobní jednotka ClO₂

Článek I.

Smluvní strany

1.  Objednatel 				:  	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem				: 	Vodárenská 2, 591 21 Žďár nad Sázavou

statutární zástupce	: 	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

oprávněn k jednání                             :             Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

technický pracovník                            :             Ing. Petr Bláha

IČ					: 	43383513

DIČ					: 	CZ43383513

bankovní spojení                                 :	Česká spořitelna, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou,	č.ú.1622321399/0800
Kontakt                                                 :	566626357, blaha@svkzdarsko.cz

dále jen „Objednatel“

2.  Zhotovitel				:	F.T.W.O. Zlín, a.s.

se sídlem				: 	Odboje 712, 760 01 Zlín

zapsaná u Krajského soudu		: 	v Brně, oddíl B, vložka 2915

zastoupená	: 	Ing. René Sedlář – ředitel a předseda představenstva

IČ					: 	25556975

DIČ					: 	CZ25556975

bankovní spojení	           		: 	KB Zlín č.ú. 1461444661/0100

Kontakt				:	577104561, ftwo@ftwo.cz, servis 601520616
dále jen „Zhotovitel“

Článek II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy vyplývá ze vzájemné dohody písemnou formou a to na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele č. 30/21 ze dne 27.08.2021, která je přílohou smlouvy a skládá se zejména z:

- Prováděcí dokumentace

- Dodávka technologie výroby ClO2 na ÚV Vír

- Demontáž a montáž strojní technologie včetně revize VPZ

- Demontáž a montáž elektro technologie včetně revize VEZ

- Uvedení do provozu, zaučení obsluhy provozovatele a provedení komplexních zkoušek

- Dokumentace skutečného provedení

- Úprava místního provozního řádu chlorovny

- Havarijní plán desinfekce

Počty paré dokumentace jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu.

-2-

Článek III.

Jiná ujednání

- Předávací místa a podmínky mezi zhotovitelem a objednatelem budou určena při převzetí staveniště.

- Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu.

Článek IV.

Dodací lhůta

Datum plnění této smlouvy je:

- Objednatel předá zhotoviteli stavebně montážní připravenost pro rekonstrukci: dle dohody s provozovatelem technologie

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II/1  v termínu do 4 týdnů (koncept k připomínkování e-mailem) resp. 8 týdnů (předání čistopisu) od uzavření SOD.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II/2-8  v termínu do 25 týdnů od uzavření SOD.

- Délky odstávky dávkování chloru/chlordioxidu  budou domluveny s provozovatelem technologie

- V případě, že objednatel nepředá montážní připravenost v uvedených termínech, budou

termíny realizace posunuty o dobu pozdního předání, což platí i pro termín předání smluvního díla.

Článek V.

Cena díla, platební podmínky, způsob a forma placení

Cena díla je stanovena ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. jako cena pevná.

1.     Celková cena smluvního díla bez DPH				  	1.818.790, -Kč

2.  Způsob a forma platby:

Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle Čl. V. bodu č. 1 na základě faktury zhotovitele. Objednatel má právo pozdržet 10% platby do doby odstranění nedodělků a závad, zjištěných v době předání smluvního díla dle této SOD.

3. Splatnost plnění faktury je do 30 dní od data doručení daňového dokladu objednateli

4. V případě nedodržení termínu splatnosti peněžních závazků je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z hodnoty nezaplacené částky za každý započatý den.

5. V případě nedodržení termínu pro zhotovení smluvního díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý započatý den prodlení.

6. Fakturovaná částka nebude obsahovat DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle par.92e) platného zákona o DPH. Pro příjemce plnění a plátce DPH vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21%. Platí pro obory 41, 42, 43 CZ-CPA.

-3-

Článek VI.

Spolupůsobení objednatele a odpovědnost za vady

- Pokud se vyskytnout vady díla vinou zhotovitele, je tento povinen zjištěné vady odstranit na vlastní náklady. Vady vzniklé vinou odběratele zhotovitel odstraní za úhradu. Objednatel je povinen v průběhu reklamačního řízení zajistit předpoklady pro odstranění vady (zejména zajistit informovaného a kompetentního pracovníka objednatele).

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost smluvního díla, tzn., že dílo bude po dobu 24 měsíců (vyjma opotřebitelných dílů). Záruční lhůta plyne dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla. Za opotřebitelné díly se pokládají součástky, které jsou určeny k pravidelné výměně dle pokynů výrobce zařízení.

- Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele dnem převzetí a předání díla ujednaným v zápise o úspěšném předání a převzetí řádně dokončeného díla, vč. uhrazení ceny díla.

- Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní a provozní předpisy, ČSN a nařízení platná pro provozy vodáren.

- Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

- Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění subdodávkou. Výběr subdodavatele učiní zhotovitel za součinnosti objednatele.

Článek VII.

Všeobecná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

- Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

- Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní strany.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Jakékoli informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným

-4-

Smlouva je vyhotovena ve dvou paré, po jednom pro každého z účastníků. Na důkaz shodného projevu vůle účastníci tuto smlouvu podepisují svými oprávněnými zástupci.

Příloha smlouvy :

- Nabídka zhotovitele č. 31/21 z 27.08.2021

Ve Zlíně dne: 29.9.2021					Ve Žďáře nad Sázavou dne: 1.10.2021

Za zhotovitele:						Za objednatele:

Ing. René Sedlář					 Ing. Dagmar Zvěřinová

ředitel společnosti					 předsedkyně předsednictva

a předseda představenstva