DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.j. objednatele 226623-9/2021-OSM

č.j.  zhotovitele 2021_5_4_ELK_MZV

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: 	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00

zastoupená:

IČ: 457 69 851

DIČ: CZ45769851

bankovní spojení:	Česká národní banka Praha

č.ú.:			 916-17228-001/0710

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

2. Zhotovitel:		Auxilien, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha

zastoupená:  předsedou správní rady

zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B vložka č. 13537

IČ:  282 17 080

DIČ:  CZ282 17 080

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 2500428352/2010

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních i technických: Ing. Jaroslav Gabriel, 602 623 353

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění:

- Doplňuje se článek II. Předmět smlouvy odstavec 2 o opravy tlakové nádoby elektrokotle Sulzer 6kV, typ EEH 1720, 2 MW dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Mění se článek III. Doba plnění odstavec 1 takto:

původní termín uvedení díla do provozu:	1.10.2021

původní termín předání díla:			1.11.2021

nový termín uvedení díla do provozu:	1.11.2021

nový termín předání díla:			1.12.2021

- Mění se článek V. cena díla odstavec 1 takto:

Cena plnění dle smlouvy o dílo:

Kč 1.691.113,- bez DPh

Kč 353.133,73 DPH

Kč 2.046.246,73 včetně DPH

(slovy Kč dvamiliónyčtyřicetšesttisícdvěstěčtyřicetšest korun sedmdesáttři haléřů)

Cena plnění dle dodatku č. 1

Kč 1.981.113,-  bez DPH

Kč 416.033,73  DPH

tj.  Kč 2.397.146,73 včetně DPH

(slovy Kč dvamiliónytřistadevadesátsedmtisícstočtyřicetšest korun sedmdesáttři haléřů)

Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele - příloha č. 1 smlouvy o dílo  a v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla činí částku bez DPH  1.783.001,70 Kč

Zádržné ve výši 10% ceny díla činí částku bez DPH 198.111,30 Kč

- Mění se článek V. Způsob úhrady cena a platební podmínky odstavec 4 tak, že se výše zádržného mění z částky 169.111,30 Kč bez DPH na částku 198.111,30 Kč bez DPH.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud tento dodatek nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z něho vyplývající Občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ..................                                            V Praze dne .....................

Objednatel :                                                              	Zhotovitel :

Česká republika					Auxilien, a.s.

- Ministerstvo zahraničních věcí

………………………………..			…………………………………

|  | Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Specifikace prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprava nádoby 1ks Elektrokotle 6kV, Sulzer typ EEH 1720, 2MW. |  |
| Předmětem nabídky je oprava nádoby kotle 1 ks elektrokotle Sulzer EEH 1720. V rámci nabízené činnosti budou vybroušeny a vyvařeny následky důlkové koroze na vnitřní stěně nádoby kotle, bude provedena tlaková zkouška kotle a činnosti s opravou a zkouškou související. Rozsah nabízené činnosti je dělitelný a částečně realizovatelný objednatelem. Oprava nádoby kotle č. položka cena poznámka 1. Broušení, vyvaření a zabroušení důlků označených revizním technikem 100 000 Kč 2. Vypracování svařovacího postupu a projektu tlakové zkoušky 30 000 Kč 3. Demontáž tepelné izolace nádoby 20 000 Kč Možné provézt interními kapacitami MZV 4. Tlaková zkouška (vč. provizorních uzávěrů) 60 000 Kč Možné částečně provézt interními kapacitami MZV 5. Montáž nové tepelné izolace nádoby 50 000 Kč Možné provézt interními kapacitami MZV 6. Vybroušení úsad u dna nádoby (v kruhové drážce u dna nádoby) 30 000 Kč |  |
|  | SUMARIZACE: |  |  |  |
|  |  | Bez DPH | DPH | S DPH |
|  | Strojní | 1 435 000,00 Kč | 301 350,00 Kč | 1 736 350,00 Kč |
|  | MaR | 256 113,00 Kč | 53 783,73 Kč | 309 896,73 Kč |
|  | Oprava nádoby kotle | 290 000,00 Kč | 60 900,00 Kč | 350 900,00 Kč |
|  | Celkem | 1 981 113,00 Kč | 416 033,73 Kč | 2 397 146,73 Kč |