dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30. 4. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:				v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená:			Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		XXX

Číslo účtu:			XXX

Oprávněn jednat:

-	ve věcech smluvních:		Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

-	ve věcech technických:	XXX

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

se sídlem:				Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zapsaná/ý:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541

Zastoupená/ý:		            XXX, jednatelem

IČO:				28711335

DIČ: 				CZ28711335

ID datové schránky:		cere6c9

Bankovní spojení:		XXX

Číslo účtu:			XXX

Oprávněn jednat:

-	ve věcech smluvních:		XXX

-	ve věcech technických:	XXX

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) k akci „VUZ Žatec, Pražská – revitalizace ubytovny – projektová dokumentace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 30. 4. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

- Článek III. Termín a místo plnění:

Termín zahájení:	      		uveřejněním smlouvy v registru smluv.

Zpracování STP do: 			60 dní od termínu zahájení plnění

Zpracování DUR do:			225 dní od termínu zahájení plnění

Zpracování DSP do:			345 dní od termínu zahájení plnění

Zpracování DPS do:			495 dní od termínu zahájení plnění

Předání PD, včetně předložení pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů dle čl. II. této smlouvy do: 			495 dní od termínu zahájení plnění

Místo plnění: 	Vojenské ubytovací zařízení Žatec – Pražská,

Pražská 2768, 438 01 Žatec,

GPS: 50.3248478N, 13.5596903E.

- Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena STP:			XXX Kč

Cena DUR a DSP:		XXX Kč

Cena DPS:			XXX Kč

Cena IČ:		          	XXX Kč

Celková cena bez DPH:	1 590 000 Kč

slovy: „jedenmilionpětsetdevadesáttisíc korun českých“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze	V Praze

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	DPU REVIT s.r.o.

Ing. Martin Lehký	XXX

ředitel	jednatel