Česká lesnická akademie Trutnov střední škola a vyšší odborná škola

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

Uzavřený mezi:

| OBJEDNATEL: |  |
| --- | --- |
| Název: | Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola |
| Adresa zadavatele: | Lesnická 9, 541 01, Trutnov-Horní Předměstí |
| Zastoupen: | Ing. Miloš Pochobradský, ředitel |
| Kontaktní spojení: | Tel.: +420 603 496 705 |
| e-mail: | pochobradsky@clatrutnov.cz 60153296 |
| DIČ: (dále jen objednatel) a ZHOTOVITEL: | CZ60153296 |
| Název: | Petr Jakoubek |
| Adresa zhotovitele: | Žižkova 259, 503 03 Smiřice |
| Zastoupen: | Petr Jakoubek |
| Tel.: / e-mail: | +420 777 219 135 70178127 |
| DIČ: (dále jen zhotovitel) | CZ 8009043229 |

Článek 10

PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za provedené dílo, a to provedení stavby — stavební práce spojené s rekonstrukcí rozvodů vody a odpadů v budově objednatele, konkrétně se jedná o budovu Domova mládeže, Horská 134, Svoboda nad Úpou.

- K navýšení konečné ceny došlo z důvodu většího rozsahu prací, než bylo Smlouvou o dílo stanoveno a objednatelem požadováno. Vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů. vody a odpadů v budově objednatele nebylo možné předem přesně definovat rozsah potřebných prací a konečnou cenu.

1

Česká lesnická akademie Trutnov střední škola a vyšší odborná škola

- Rozsah prací byl navýšen z důvodu opravy dalších, předem neplánovaných místností, kde byla nutná rekonstrukce rozvodů vody, zejména pak kuchyňky v jednotlivých patrech předmětné budovy a dále výstavba nové koupelny včetně sprchového koutu u jednoho z pokojů.

Článek 2,

KONEČNÁ CENA DÍLA

1. Konečná cena za dodané dílo je stanovena na základě skutečností uvedených v článku 1. takto:

Cena díla:

Cena bez DPH:	1 655 450 Kč

DPH ve výši 21 %	347 644,50 Kč

Cena včetně DPH:	2 003 094,50 Kč

Tato cena zahrnuje veškeré náklady na zhotovení díla, je cenou úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.

Na DPH se v tomto případě vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Na faktuře tak nebude vyčíslena výše DPH a povinnost přiznat a zaplatit DPH má objednatel.

Článek 3,

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

- Smluvní strany si dodatek přečetly a na důkaz svého souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Trutnově, dne 24.9. 2021					V Trutnově, dne 24.9. 2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………………				………………………………………

Česká lesnická akademie Trutnov				Jakoubek Petr

střední škola a vyšší odborná škola				Zednictví, instalatérství, topenářství

Ing. Miloš Pochobradský