Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Akce: „DAMU – výtah Řetězová“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Akademie múzických umění v Praze (AMU)

veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., v platném znění

Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika

Součást: Divadelní fakulta (DAMU)

Adresa: Karlova 26, 116 65 Praha 1, Česká republika

IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

Bankovní spojení: xxx

č. účtu:	xxx

Zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Tomášem Langerem, kvestorem AMU

Tel.: +420 234 244 503, E-mail: tomas.langer@amu.cz

Osoba oprávněná k věcným jednáním:

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

Tel: +420 234 244 203, e-mail: iva.stverakova@damu.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:	ALBET stavební, s.r.o.

Sídlo: Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

Právní forma: s.r.o.

Podnikatel/nepodnikatel: podnikatel

Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C99291

Plátce DPH: ano/ne

Daňový domicil: ČR

IČO: 27139891, DIČ: CZ27139891

Bankovní spojení: xxx

Adresa banky: xxx

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petrem Doležalem

Zastoupená ve věcech technických: Pavlem Pacákem

Tel.: +420 xxx, e-mail: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 5. 5. 2021, a to dle čl. XIV. odst. 3. této Smlouvy.

VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

S ohledem na objektivně trvající negativní dopady epidemie COVID-19 na trh se stavebními materiály, stavební činnost a dodávky jednotlivých odborných profesí, a s ohledem na dílčí doplnění technické specifikace na straně Objednatele v průběhu realizace stavby v případě vybraných 2 kusů protipožárních dveří v 2.NP a 3.NP schodiště traktu DAMU se smluvní strany dohodly na dílčí změně harmonogramu dokončení sjednaných prací a termínu dokončení Díla.

Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření rozsahu Díla a na změně celkové ceny za řádně provedené, dokončené a předané Dílo na základě požadavků objednatele na dodatečné dílčí stavební práce nad rámec sjednaného rozsahu Díla dle Smlouvy.

II.

## Článek V. Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že pro veškeré sjednané práce v rozsahu dle uzavřené Smlouvy o dílo, vyjma 2 ks protipožárních dveří na schodišti v 2. NP a 3. NP schodiště traktu DAMU, platí sjednané termíny pro protokolární předání prakticky dokončeného funkčního Díla s veškerou dokumentací a s protokoly o všech požadovaných zkouškách dle Smlouvy, vyjma dokumentace a protokolů k výše uvedeným protipožárním dveřím (nejpozději do 10. 10. 2021), a pro finální dokončení díla (do 15.10.2021).

V případě dotčené dodávky a montáže 2 ks protipožárních dveří na schodišti v 2. NP a 3. NP traktu DAMU se smluvní strany dohodly na termínu finálního dokončení a dodání v termínu nejpozději do 15. 11. 2021.

III.

## Článek VI. Cena a platební podmínky

V souladu s čl. VI. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu Díla na základě požadavků objednatele na dodatečné práce a dodávky nad rámec sjednaného rozsahu Díla dle uzavřené Smlouvy. Vzájemně odsouhlasené rozšíření rozsahu Díla, včetně ocenění, je přílohou č. 1 tohoto dodatku (změnové listy č. 1 až 10), která se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na této ceně za rozšíření rozsahu Díla dle přílohy č. 1:

Cena celkem bez DPH			309.471,- Kč

DPH						64.989,- Kč

Cena včetně DPH				374.460,- Kč

(slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát korun českých)

Zhotovitel vystaví samostatnou fakturu za provedení sjednaného rozšíření rozsahu Díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 nejpozději do 30 dnů od provedení veškerých dohodnutých prací.

Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené, dokončené a předané Dílo v rozsahu rozšířeném o sjednané práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1, je smluvními stranami sjednána takto:

Cena celkem bez DPH			3.969.411,08Kč

DPH						   833.576,42 Kč

Cena včetně DPH				4.802.987,50 Kč

(slovy: čtyři miliony osm set dva tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a padesát haléřů)

IV.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2021, které nejsou upraveny tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

V.

# Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze, dne 24.9.2021 	V Praze, dne 24.9.2021

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………………                      ………………………….…………………………..

Ing. Tomáš Langer		Ing. Petr Doležal

Kvestor AMU		jednatel