DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor

Interní číslo smlouvy:

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma: Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.

Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Zastoupená: Ing. arch. Ladislav David, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Účet číslo: xxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly na změně znění čl. II „Doba plnění“ odst. 1, fáze čtvrtá a to z důvodu, že poslední vyjádření dotčeného orgánu k dokumentaci pro stavební povolení bylo vydáno až 20.12.2016 a dále z důvodu zapracování všech požadavků do projektové dokumentace.

čl. II „Doba plnění“ odst. 1, fáze čtvrtá nově zní takto:

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání čl. I smlouvy bude provedeno nejdéle v těchto termínech:

- fáze čtvrtá: vypracování projektu pro provádění stavby a výběr zhotovitele. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 27.3.2017 rozpracovanou projektovou dokumentaci v elektronické podobě ke kontrole. Po kontrole a odsouhlasení objednatelem zhotovitel vypracuje finální verzi projektové dokumentace a to nejpozději do 14 dnů ode dne odsouhlasení kontrolovaných podkladů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. Osoba jednající za zhotovitele V Liberci, dne 22.3.2017 | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… osoba jednající za TUL V Liberci, dne 22.3.2017 |
| --- | --- |