# DODATEK č.1  ke Smlouvě o dílo č. 2/01/111/16

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 264 02 068, DIČ: CZ26402068

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

zastoupená:	Ing. Martin Leichter, MBA., předseda představenstva

Ing. Jan Lichtneger, místopředseda představenstva

na straně jedné jako pronajímatel (dále jen „Objednatel“)

2.

AUTO HELUS, s.r.o.

Se sídlem: Luční 168/32, Plzeň, PSČ301 00

IČO: 48361437     DIČ: CZ48361437

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni,oddíl C, vložka 3620

Zastoupená: Martin Helus

na straně druhé jako nájemce (dále jen „Zhotovitel“)

Uzavřeli po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1, kterým se smlouva  o dílo č. 2/01/111/16 upravuje následovně:

Původní znění:

- Cena díla

## 3.1.	Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení díla:

1.750 000,- Kč  bez DPH

367 500,- Kč samostatně DPH

2 117 500,- Kč včetně DPH

Nové znění:

3.  Cena díla

3.1	Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení díla – sleva z ceny díla 25.000,- Kč bez DPH

1. 725 000,- Kč bez DPH

362 250,- Kč DPH

2 087 250,- Kč s DPH

Původní znění:

# 4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně dokončit a předat Objednateli do 3/2017.

4.3.Předání předmětu opravy do opravy bude Objednatelem v dostatečném předstihu (alespoň 5 dní  předem) projednáno s pověřenou osobou Zhotovitele. Předání však musí proběhnout nejpozději do 3/2017.

Nové znění:

# 4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně dokončit a předat Objednateli do 20.4. 2017.

4.3.Předání předmětu opravy do opravy bude Objednatelem v dostatečném předstihu (alespoň 5 dní  předem) projednáno s pověřenou osobou Zhotovitele. Předání však musí proběhnout nejpozději do 20.4.2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny .

Za Objednatele:					             Za Zhotovitele

V Otovicích dne …………………….			V Plzni dne ……………..

________________________________________	________________________________

Ing. Martin Leichter, MBA. předseda představenstva		Martin Helus, jednatel

________________________________________

Ing. Jan Lichtneger, místopředseda představenstva