**Harmonogram prací**

**akce Stoupačky na domově mládeže SPŠ Klatovy**

**Předpokládané termíny realizace:**

**30.9.2021 – převzetí staveniště, zahájení stavby**

**do 31.10.2021 – výměna ležatého rozvodu**

**do 30.11.2021 – výměna stoupaček č. 1, 8, 9**

**do 17.12.2021 – výměna stoupaček č. 2, 4**

**do 31.1.2021 – výměna stoupaček č. 3, 5, 10, 11**

**do 28.2.2021 – výměna stoupaček č. 6, 7, 12**