Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu Obce Benešov u Semil

Smluvní strany:

Obec Benešov u Semil

Sídlo: Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil

Zastoupená: Mgr. Veronikou Slavíkovou, starostkou obce

IČO: 00275590

Číslo bankovního účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Obce Benešov u Semil:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Benešov u Semil na realizaci akce: „ Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích“.

# Předmětem plnění je obnova vodovodních řadů v rozsahu 3.260 m rozdělených do dvou navazujících etap. Etapa 1 zahrnuje 1760 m vodovodních řadů a etapa 2 zahrnuje 1500 m. Akce bude realizována v letech 2021 (etapa 1) a 2022 (etapa 2).  Předmětem této dodávky není etapa 3, která je součástí projektové dokumentace a řeší výměnu vodovodu v krajské silnici.

# I. etapa prací

| 3261/01.01 Vodovodní řad "A" |  |
| --- | --- |
| 3261/01.02 Vodovodní řad "A1" |  |
| 3261/01.03 Vodovodní řad "A2" |  |
| 3261/01.04 Vodovodní řad "A3" |  |
| 3261/01.05 Vodovodní řad "A4" |  |
| 3261/01.16 Vodovodní řad "C" |  |
| 3261/01.18 Vodovodní řad "E" |  |
| 3261/01.19 Vodovodní řad "F" |  |
| 3261/01.20 Vodovodní řad "G" |  |
| 3261/02.01 Vodovodní přípojky - 1.etapa |
| 3261/03.01 Armaturní šachta "AŠ1" |  |
| 3261/03.02 Armaturní šachta "AŠ2" |  |
| 3261/03.05 Armaturní šachta "AŠ1 a AŠ2" - Elektro a MaR |
| 3261/04.01 Odvodnění armaturní šachty "P1" |
| 3261/04.02 Odvodnění armaturní šachty "P2" |
| 3261/05.01 Obnova povrchů - 1.etapa |

# II. etapa prací

| 3261/01.06 Vodovodní řad "B" - 2. etapa |
| --- |
| 3261/01.12 Vodovodní řad "B5" |  |
| 3261/01.13 Vodovodní řad "B6" |  |
| 3261/01.14 Vodovodní řad "B7" |  |
| 3261/01.15 Vodovodní řad "B8" |  |
| 3261/01.17 Vodovodní řad "D" |  |
| 3261/02.02 Vodovodní přípojky - 2.etapa |
| 3261/03.04 Redukční šachta |  |
| 3261/05.02 Obnova povrchů - 2.etapa |

# Vodovodní řady budou realizovány z potrubí PE 100 RC2 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny PN 16 SDR 11, DN 90-110 mm, potažmo v tvárné litině kde stanoví projekt a přepojení stávajících odběratelů v potrubí PN 16 SDR11 DN 32.

Dodavatelem stavby je firma SIZ s.r.o.  Velké Hamry, IČO: 27265480. Realizace stavby bude probíhat 04/2021 – 09/2022. Po jejím dokončení dojde k odstraňování vad a nedodělků a následně proběhne kolaudace celého díla.

Celková cena díla je podle smlouvy o dílo stanovena:

- etapa prací 13 366 866,- Kč bez DPH (včetně rezervy díla ve výši 600 tis. Kč).

- etapa prací 10 097 542,- Kč bez DPH (včetně rezervy díla ve výši 500 tis. Kč).

Článek II.

Výše dotace a její uvolnění

Celková výše dotace z rozpočtu obce činí Kč 2 795 246,-- (slovy: dva milióny sedm set devadesát pět tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých).

Investiční dotace bude převedena na účet příjemce ve dvou dílčích splátkách:

2 000 000,- Kč v termínu do 30. 9. 2021,

795 246,- Kč v termínu do 30. 9. 2022.

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

- Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

- Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

- Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 31. 3. 2023, a to předložením závěrečného vyúčtování.

- K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace. Zálohové faktury nejsou pro poskytnutí dotace způsobilý výdaj.

- Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:

- Individuální žádost o poskytnutí investiční dotace.

- Doklad o jmenování ředitele svazku (doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj)

- Smlouva o dílo

- PD a rozpočet stavebních prací na CD

- Přehled financování projektu

- Rozhodnutí – stavební povolení

- Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).

- Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  č.        320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení

- Příjemce i poskytovatel dotace výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Benešov u Semil dne 15. 9. 2021 usnesením číslo 51/ZO/2021.

V Benešově u Semil dne 23.9.2021		           V Turnově dne 21. 9. 2021

Za poskytovatele:							Za příjemce:

........................................................			...........................................................

Mgr. Veronika Slavíková					  Ing. Milan Hejduk

starostka obce 			                             ředitel svazku