Příloha č. 3

Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

| Jednotlivá část plnění díla Dílčí plnění =vznik nároku Zhotovitele na část Ceny za danou část Díla | Cena po dosažení milníku (% z ceny ve Fázi) | Cena (Kč bez DPH) | Cena po dosažení milníku (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektonická studie včetně provedení průzkumů Architektonická studie Provedení průzkumů dle Přílohy č.5 SoD |  | 8,450,000 Kč 7,600,000 Kč 850,000 Kč |  |
| Milník – odevzdání konceptu studie po projednání DOSS a zapracování připomínek | 50% |  | 4,225,000 Kč |
| Milník – odevzdání čistopisu architektonické studie | 50% |  | 4,225,000 Kč |
| DBP – dokumentace bouracích prací |  | 900,000 Kč |  |
| Milník – odsouhlasení DBP a předání na SU včetně dokladové části | 70% |  | 630,000 Kč |
| Milník – předání rozhodnutí / souhlasu s odstraněním staveb | 30% |  | 270,000 Kč |
| DUR - dokumentace pro územní řízení |  | 9,230,000 Kč |  |
| Milník – předání konceptu stavební části DUR k odsouhlasení | 20% |  | 1,846,000 Kč |
| Milník – předání hrubopisu DUR včetně všech profesí, podání na DOSS | 60% |  | 5,538,000 Kč |
| Milník – předání dokumentace DUR vč. všech stanovisek a vyjádření DOSS se zapracovanými připomínkami | 10% |  | 923,000 Kč |
| Milník – vydání příslušného rozhodnutí o umístění stavby | 10% |  | 923,000 Kč |
| DSP - dokumentace pro stavební povolení |  | 12,700,000 Kč |  |
| Milník – předání konceptu stavební části DSP | 20% |  | 2,540,000 Kč |
| Milník – předání hrubopisu části DSP včetně všech profesí, podání na DOSS | 60% |  | 7,620,000 Kč |
| Milník – předání dokumentace DSP vč. všech stanovisek a vyjádření DOSS se zapracovanými připomínkami | 10% |  | 1,270,000 Kč |
| Milník – vydání příslušného stavebního povolení | 10% |  | 1,270,000 Kč |
| Optimalizace Milník – předání „Optimalizace“ | 100% | 450,000 Kč |  |
| DPS - dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr dodavatele pro dodávku AV Technika a divadelní technika (horní a spodní sféra) |  | 19,870,000 Kč |  |
| Milník – odevzdání konceptu stavební části DPS k projednání | 50% |  | 9,935,000 Kč |
| Milník - odevzdání dokumentace DPS Objednateli | 50% |  | 9,935,000 Kč |
| INT – dokumentace interiéru |  | 6,000,000 Kč |  |
| Milník – odevzdání konceptu studie interiéru k projednání | 25% |  | 1,500,000 Kč |
| Milník - odevzdání čistopisu studie interiéru Objednateli | 25% |  | 1,500,000 Kč |
| Milník – odevzdání konceptu prováděcího projektu interiéru k projednání | 25% |  | 1,500,000 Kč |
| Milník - odevzdání čistopisu prováděcího projektu interiéru Objednateli | 25% |  | 1,500,000 Kč |
| ZSPD – změna stavby před dokončením |  | 650,000 Kč |  |
| Milník – předání hrubopisu části ZSPD včetně všech profesí, podání na DOSS | 80% |  | 504,000 Kč |
| Milník - předání dokumentace DSP vč. všech stanovisek a vyjádření DOSS | 10% |  | 73,000 Kč |
| Milník - vydání povolení ZSPD | 10% |  | 73,000 Kč |
| Součinnost při výběru dodavatele stavby |  | 500,000 Kč |  |
| Milník – měsíční fakturace dle počtu hodin | 750 kč/h |  | HIP/HAP |
| AD – autorský dozor |  | 5,000,000 Kč |  |
| Milník – měsíční fakturace dle počtu hodin | 750 kč/h |  | HIP/HAP |
| Součinnost při odstranění vad a nedodělků při realizaci |  | 400,000 Kč |  |
| Milník – měsíční fakturace dle počtu hodin | 750 kč/h |  | HIP/HAP |
| Celkem za dílo bez DPH |  | 64,150,000 | Kč |
| Odměna za 1. místo v soutěži–uhrazeno (1,500,000 vč. DPH) |  | 1,239,600 | Kč |
| Cena celkem bez DPH |  | 65,389,600 | Kč |