dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 4. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená:	Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:	60460580

DIČ:	CZ60460580

ID datové schránky: 	dugmkm6

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu:	xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

-ve věcech technických:	xxx

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

Sídlo:				Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zapsaná:				u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541

Zastoupená:	                        xxx

IČO:				28711335

DIČ: 				CZ28711335

ID datové schránky:		cere6c9

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

-	ve věcech smluvních:		xxx

-	ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Aktualizace projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro vydání nového stavebního

povolení na investiční akci revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 4. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- V Článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci do: 182 dnů od termínu zahájení.

a nahrazuje se novým zněním:

Získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci do: 242 dnů od termínu zahájení.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce 
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	DPU REVIT s.r.o.

Ing. Martin Lehký	xxx

ředitel	xxx