SMLOUVA O DÍLO (Evid.č. objednatele: SMLN-2021-742-000023)

(dále jen „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného data ve smyslu ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi

Evid.č. objednatele: SMLN-2021-742-000023

Martin Urban, IČO: 732 57 958
se sídlem Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín
e-mail: martin-urban@email.cz
na straně jedné jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“)

A

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Veřejná výzkumná instituce, IČO: 000 20 711
se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
zastoupen Ing. Tomáš Urban, ředitel
e-mail: tomas.urban@vuv.cz

na straně druhé jako objednatelem (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“.

Čl. I.
Preambule

- Objednatel má záměr zbudovat dílo, nazvané „Monitorovací stanice Bečva“, jehož specifikace je blíže uvedena ve čl. II této Smlouvy, v katastrálním území Lhotka nad Bečvou. Objednatel na základě předchozích jednání a shodě na podstatných rysech této Smlouvy dospěl k závěru, že chce pověřit zhotovením stavby Zhotovitele.

- Zhotovitel je podnikatelem v oblasti provádění staveb a stavebnictví a je ochoten s Objednatelem uzavřít tuto Smlouvu a stavbu pro Objednatele za podmínek touto Smlouvou ujednaných zhotovit.

Čl. II.
Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo v podobě stavby Monitorovací stanice Bečva, včetně souvisejících prací v katastrálním území Lhotka nad Bečvou, dle (i) projektové dokumentace, vypracované Ing. Romanem Pilařem v březnu 2021, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „PD“), dle (ii) Rozhodnutí Městského úřadu Valašské meziříčí o společném povolení, č. j. MěÚVM 073908/2021, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Povolení“), (iii) dle položkového rozpočtu prací, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Rozpočet“)a (iv) dle doplňujících pokynů Objednatele, budou-li tyto nezbytné (dále jen „Dílo“).

- Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít a za provedení Díla zaplatit Zhotoviteli úplatu, ve výši a za podmínek, ujednaných v této Smlouvě.

Čl. III.
Čas plnění

- Zhotovitel zahájí provádění Díla do 15. 10. 2021.

- Zhotovitel dokončí a předá Dílo Objednateli do 30. 11. 2021.

- Lhůta pro dokončení Díla se prodlouží o dobu trvání překážek v provádění Díla. Mezi takové překážky v provádění Díla se řadí:

- Venkovní teplota nižší než 0°C při provádění venkovních prací,

- Zvýšení průtoku řeky Bečvy nad hodnotu Q3 = 15 m3/s po dobu delší, než jeden týden,

- Dešťové srážky vyšší, nežli 5mm za den při provádění venkovních prací,

- Objevené a Objednateli nahlášené vady PD, Povolení nebo pokynů k provádění Díla, které neumožňují Dílo provést v obvyklé jakosti a kvalitě, ode dne jejich nahlášení Objednateli do nového, vhodného pokynu Objednatele, případně do sdělení Objednatele, že trvá na provedení Díla dle vadného podkladu,

- Prodlení Objednatele s placením ceny za Dílo či její části, trvající déle než 5 pracovních dnů, kdy při existenci takového prodlení se poté lhůta k dokončení Díla prodlouží o celou dobu prodlení Objednatele s placením, tedy od prvního dne prodlení,

- Písemný pokyn Objednatele k přerušení prací na Díle,

- Rozhodnutí soudního či správního orgánu o přerušení provádění Díla.

- Budou-li Smluvními stranami dohodnuty vícepráce oproti ujednanému předmětu Díla, prodlužuje se automaticky o lhůtu, ujednanou pro dokončení víceprací, též lhůta pro dokončení Díla dle odst. 2).

Čl. IV.
Předání a převzetí Díla

- Dílo bude předáno Objednateli nejpozději ve lhůtě, ujednané ve čl. III této Smlouvy, a to na základě protokolu o předání Díla, podepsaného zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání bude obsahovat popis případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, spolu s uvedením lhůty k opravě či dokončení. Nedohodnou-li se Smluvní strany v předávacím protokolu na lhůtě k odstranění vad a nedodělků, platí, že lhůta činí 90 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

- Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla e-mailem, odeslaným na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nejméně 3 dny přede dnem plánovaného předání Díla. Nedostaví-li se Objednatel k převzetí Díla v termínu, uvedeném v e-mailové pozvánce bez vážného důvodu anebo bez dohody se Zhotovitelem o náhradním termínu, pozve Zhotovitel Objednatele na převzetí Díla opakovaně v náhradním termínu za podmínek, uvedených v předchozí větě. Nedostaví-li se Objednatel k převzetí Díla bez vážného důvodu anebo bez dohody se Zhotovitelem o náhradním termínu ani v tomto náhradním termínu, platí, že je Dílo předáno bez vad a nedodělků v den, na který byl Objednatel pozván k převzetí Díla v opakované pozvánce.

- Dostaví-li se Objednatel k převzetí Díla, ale bez vážného důvodu a v rozporu s odst. 1) této Smlouvy odmítne předávací protokol podepsat, má se za to, že bylo Dílo předáno v den, kdy Objednatel odmítnul podepsat předávací protokol v rozporu s odst. 1). Ukáže-li se později, že Objednatel nebyl povinen Dílo převzít pro rozpor s ujednáním v odst. 1), platí, že Dílo řádně předáno nebylo.

Čl. V.
Podmínky provádění Díla

- Dílo bude prováděno v souladu s PD, Povolením, Rozpočtem a případnými pokyny Objednatele, v rozsahu a množství, kalkulovaném v Rozpočtu. V případě rozporu pokynu Objednatele a/nebo Povolení a/nebo PD a/nebo Rozpočtu platí následující hierarchie aplikační přednosti jednotlivých podkladů (sestupně):

  - Povolení;

  - PD;

  - Rozpočet;

  - Pokyny Objednatele.

- Nebezpečí škody na Díle nese po dobu jeho provádění Objednatel, ledaže bude případná škoda způsobena zaviněním či vědomou nedbalostí Zhotovitele. Dílo i jeho jednotlivé části se po jejich zbudování stávají vlastnictvím Objednatele.

- Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel může pověřit prováděním Díla jinou 3. osobu (subdodavatele), za jehož práci a zhotovení subdodávky odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by ji provedl sám.

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě a jakosti.

Čl. VI.
Cena za Dílo, platební podmínky

- Cena za Dílo je určena dle Rozpočtu a činí 596.500,- Kč (slovy: pět set devadesát šest tisíc pět set korun českých) + DPH v zákonné výši (dále jen „Cena“).

- Cena bude placena postupně v průběhu provádění Díla následujícím způsobem:

- Zálohová platba ve výši 150.000,-Kč (slovy: stopadesáttisíc ) + DPH bude zaplacena do 5 dnů ode dne uzavření této Smlouvy,

- Druhá část Ceny za Dílo ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíc ) + DPH bude zaplacena nejpozději do 15. 11. 2021,

- Doplatek zbývající části Ceny za Dílo bude zaplacen do 5 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem dle čl. IV Smlouvy.

- Cena za Dílo dle odst. 2), písm. a) – c) bude Zhotovitelem fakturována daňovými doklady, splňující náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel se zavazuje přijatý daňový doklad neprodleně, nejpozději ve lhůtě uvedené výše v odst. 2) anebo ve lhůtě, uvedené v příslušné faktuře zaplatit. Rozhodující je ta skutečnost, která nastane dříve. Placení formou zápočtu se výslovně zakazuje.

- Ke každé části Ceny bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění.

- Cena za Dílo či její část je řádně zaplacena jejím připsáním na účet Zhotovitele, uvedený v příslušném daňovém dokladu.

Čl. VII.
Sankce, odstoupení od Smlouvy

- Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením Ceny za Dílo či její části, ujednávají si Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele, počínaje pátým (5) dnem trvání prodlení Objednatele.

- Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli, ujednávají si Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý týden prodlení Zhotovitele.

- Způsobí-li Objednatel svým jednáním nebo opomenutím důvod, pro který dojde k přerušení provádění Díla, trvajícím déle než 5 dnů, ujednávají si Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den trvání překážky v provádění Díla, která pokryje marně vynaložené náklady Zhotovitele, spojené s připraveností pracovníků Zhotovitele k provádění Díla, a to počínaje 6. dnem trvání překážek pro provádění Díla.

- Smluvní strany se dohodly, že maximální výše uplatněných sankcí dle této Smlouvy nesmí pro žádnou ze Smluvních stran přesáhnout hodnotu 50% z celkové Ceny Díla, včetně DPH.

- Dojde-li k platnému odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran, bude Zhotoviteli zaplacena ta část Díla, kterou ke dni odstoupení od Smlouvy provedl, oceněná dle Rozpočtu.

- Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit mimo jiné též z následujících důvodů:

- Prodlení Objednatele s úhradou Ceny za Dílo či její části, trvající déle než 15 dnů,

- Existence překážek v provádění Díla, způsobených zaviněním nebo nedbalostí Objednatele, trvajících déle než 20 dnů,

- Trvá-li Objednatel i přes předchozí upozornění Zhotovitele na provedení Díla dle pokynu či jiného podkladu pro provedení Díla, který není dle názoru Zhotovitele vhodný k řádnému provedení Díla v obvyklé kvalitě a jakosti.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit mimo jiné též z následujících důvodů:

- Prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla, trvající déle než 90 dnů,

- Provádění Díla v rozporu s PD, Povolením či pokynem Objednatele a nezjednání nápravy ani ve lhůtě za tím účelem poskytnuté Objednatelem v písemné výzvě, doručené Zhotoviteli,

- Existence překážek v provádění Díla, způsobených zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele, trvajících déle než 20 dnů,

- Prohlášení úpadku Zhotovitele,

- Vstup Zhotovitele do likvidace.

Čl. VIII.
Doručování

- Smluvní strany se dohodly, že komunikace v průběhu plnění této Smlouvy bude mezi nimi probíhat e-mailem na e-mailové adresy, uvedené v záhlaví této Smlouvy. Dojde-li ke komunikaci jiným způsobem (vyjma písemné formy dle odst. 2), bude následně neprodleně potvrzena též e-mailovou formou. Komunikace e-mailem však není způsobilá změnit obsah této Smlouvy. Změna smlouvy musí být učiněna výlučně písemnou formou s podpisy obou Smluvních stran. E-mail se považuje za doručený potvrzením jeho přijetí adresátem, případně odpovědí na e-mail. Nebude-li e-mail ve lhůtě 5 dnů potvrzen, má se za to, že byl doručen uplynutím 5. dne po jeho prokazatelném odeslání.

- Komunikace Smluvních stran ve věcech smluvních, mezi které se řadí změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy bude probíhat s využitím poskytovatele poštovních nebo zásilkových služeb, formou doporučeného dopisu s prokazatelným dokladem o odeslání písemnosti, anebo osobně oproti podpisu adresáta písemnosti. Má se za to, že příslušná zásilka byla příjemci doručena 5 dnů po jejím prokazatelném odeslání na adresu, uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně dnem odmítnutí převzetí nebo zmaření doručení adresátem.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o změně výše uvedených adres, a to neprodleně po vzniku takové změny. V opačném případě platí jako doručovací adresa taková adresa, která byla odesílateli naposledy známa.

Čl. IX.
Společná ujednání

- Smluvní strany se dle ust. § 630, odst. 1 Občanského zákoníku dohodly na délce promlčecí doby v trvání 5 let.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn postoupit případnou pohledávku za Zhotovitelem, plynoucí z této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

Čl. X.
Závěrečná ujednání

- Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím obsahu a nahrazuje všechny předchozí dohody o předmětu této Smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pro účely veškerých právních vztahů vyplývajících z této Smlouvy platí, že ve smyslu ust. § 564 a § 1758 Občanského zákoníku jakékoli případné změny této Smlouvy musí být učiněny písemně, v listinné podobě, ve formě dodatků, opatřených podpisy Smluvních stran a tedy platí, že Smluvní strany nechtějí být vázány jakýmkoliv jednáním, kdy nebude dodržena písemná forma změny této Smlouvy.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti po jejím zveřejnění v Centrálním registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Romanem Pilařem v březnu 2021

- Rozhodnutí Městského úřadu Valašské meziříčí o společném povolení, č. j. MěÚVM 073908/2021, ze dne 23. 6. 2021

- Položkový rozpočet stavby

- Vzor protokolu o předání a převzetí Díla

Ve Vsetíně dne 13.10.2021						V Praze dne 14.10.2021

____________________					_____________________________
Martin Urban							Výzkumný ústav vodohospodářský
								T. G. Masaryka
								Veřejná výzkumná instituce
								Ing. Tomáš Urban, ředitel

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA – VZOR
v souladu se čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne …… 2021

Martin Urban, IČO: 732 57 958
se sídlem Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín
na straně jedné jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“)

A

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Veřejná výzkumná instituce, IČO: 000 20 711
se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
na straně druhé jako objednatelem (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel níže uvedeného data předal Objednateli a Objednatel převzal od Zhotovitele stavbu Monitorovací stanice Bečva v kat. úz. Lhotka nad Bečvou, zhotovenou Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne ………. 2021.

Soupis vad a nedodělků, nebránících převzetí díla:

| POPIS VADY / NEDODĚLKU | TERMÍN PRO ODSTRANĚNÍ | ODSTRANĚNO DNE | PODPISY SMLUVNÍCH STRAN |
| --- | --- | --- | --- |

Další poznámky k předávanému dílu, podmínkách či okolnostech předání:

____________________					_____________________________
Martin Urban							Výzkumný ústav vodohospodářský
								T. G. Masaryka
								Veřejná výzkumná instituce
								Ing. Tomáš Urban, ředitel