D 411/2021/MG

# dodatek č.1

# ke smlouvě o dílo č. S317/2021/MG (dále jen „Dodatek“)

# kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena Mgr. Janem Pressem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

ELEKTRO PEGAS, s.r.o.

Se sídlem Československé armády 317, Slavkov u Brna

IČ: 26967804

DIČ: CZ2697804

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48826

Zastoupena Antonínem Křivonožkou, jednatelem

na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

- Odůvodnění dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 2.8.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla: „kompletní výroba, dodávka a montáž výstavního fundusu“

(dále jen „Smlouva“).

  - V průběhu provádění montážních prací byla zjištěna nedostatečná stavební připravenost pro provádění díla ze strany Objednatele. S ohledem k této skutečnosti, kdy není možno realizovat montáž díla v původním termínu, je nutno na základě stavební nepřipravenosti v místě plnění prodloužit termín pro provedení díla.

  - S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.

- Změna Smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 3. Termíny provedení díla, bod 3.1 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. této smlouvy v tomto termínu:

Termín provedení díla:  15. 11. 2021.

- Závěrečná ustanovení

  - Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.

  - Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel

  - Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Brně, dne: 9.9.2021 objednatel: _______________________________ Moravská galerie v Brně Mgr. Jan Press, ředitel | V Brně, dne 9.9.2021 zhotovitel: _______________________________ ELEKTRO PEGAS, s.r.o. Antonín Křivonožka, jednatel |
| --- | --- |