Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek - stupeň č. 21“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 20.4.2021, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO    /DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek a.s.

IČO  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	4.174.000,00  Kč

Dodatečné práce bez DPH  dle dod. č.1	101.559,48 Kč

Méněpráce bez DPH dle dod. č.1	- 34.333,20 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	4.241.226,28 Kč

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1  je Změnový list č.1 ze dne 17.9.2021.

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne 7.10.2021						ve Frýdku-Místku dne  7.10.2021

- xxx									xxx

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel	xxx