Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb.                       na realizaci stavby

„Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Strakonice

sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupené: 		Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 			00251810

DIČ: 			CZ 00251810

Bankovní spojení:	ČSOB

Č. účtu:		1768038/0300

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:		PRIMA, akciová společnost

Sídlo:			Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady

IČO:			47239743

DIČ:			CZ47239743

Peněžní ústav:	XXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

Tel.: 			XXXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění a IV. Cena za dílo s ohledem na vzniklé vícepráce a méněpráce (viz ZL 2 a 3 v příloze).

III. Doba plnění

Původní znění dle SOD:

c) termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla)	= do 15.9.2021

Nové znění dle dodatku č. 2

c) termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla)	= do 31.1.2022, za předpokladu příznivých klimatických podmínek

# IV. Cena za dílo

Cena díla dle dodatku č. 1: 				15,376.890,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle změnového listu č. 2 a 3:	  	  6,230.066,- Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 2: 		        	21,606.956,- Kč bez DPH

DPH 21 % 			 				  4,537.461,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH				26,144.417,- Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

- Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona                   č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 	těchto smluv a o registru smluv 	(zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

- Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem 	zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 06.10.2021 pod č. usnesení č. 2219/2021.

- Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.

- Smluvní strany tímto ve smyslu ust. § 5, odst. 2 a § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů. Smluvní strany jsou si vědomy svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., a prohlašují, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Ve Strakonicích, dne 15.10.2021

za zhotovitele: 						za objednatele:

………………………………				        ………………………………..

Ing. Stanislav Bočánek					Mgr. Břetislav Hrdlička

předseda správní rady			 	                  starosta

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří:

1) Oceněný soupis prací dodatku č. 2, ZL 2 a 3, včetně rekapitulace