SMLOUVA   O  DÍLO  č.  20165

Článek I.

Zhotovitel : Dahepo PV-CZ s.r.o.

Zborov 2, 796 01 Prostějov

IČ : 03806111  DIČ : CZ 03806111

Bankovní spojení : . Fio banka

Číslo účtu : 2900749120/2010

Zastoupená : Ing. Jiří Kluch - jednatel společnosti

a

Objednatel :  Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace

se sídlem    :   796 01 Prostějov, Moravská ul. 30

IČ : 70982945

Číslo účtu : 225865320/0300, ČSOB

zastoupená : PaedDr. Alena Hekalová - ředitelka

uzavírají spolu tuto smlouvu o dílo.

Článek   II.

Předmět díla

Předmětem díla je dodávka a montáž dřevěných EUROOKEN a dveří dle cenové nabídky č.

VO60710 ze dne 23.08. 2016, včetně demontáže stávajících výplní, zednického zapravení a

likvidace vybouraného materiálu.

Článek  III.

Místo plnění

Místem plnění je pracoviště výše uvedené školy :  MŠ Raisova ul. 6, Prostějov.

Článek  IV.

Doba plnění

1/ Doba plnění předmětu díla :   1. Do 7.10. 2016 budou dokončeny pozice 1a, 1b, a pozice 2a,

s písemným předáním částečného plnění.

2. Do 27.10. 2016 budou dokončeny pozice 2b, 3 až 8

s písemným předáním kompletního předmětu díla.

2/ V případě živelné pohromy bude plnění prodlouženo o dobu, která neumožňuje provádět dílo

vlivem pohromy.

Článek V.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1/	Objednatel zajistí zhotoviteli vstup na stavbu před zahájením montáže.

2/	V případě reklamací po dobu plnění záruky, zajistí objednatel zhotoviteli přístup do objektu

školy.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

1/ Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit smluvní cenu za provedené dílo ve výši

265.038,-Kč,  DPH 21%  55.656,-Kč .Cena celkem včetně DPH činí 320.696,-Kč.

2/ Objednatel zaplatí zhotoviteli po písemném předání a převzetí dokončené pozice č. 1 a

č.2  částku 99.000,- Kč na základě dílčí faktury se splatností 14 dní.

3/ Po písemném předání a převzetí dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků, bude

vystavena konečná faktura ve výši doplatku 221.696,-Kč včetně DPH, se splatností 14 dní.

4/  Při prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny

díla za každý den prodlení.

5/  Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05%

z celkové částky za každý den prodlení.

6/  Tyto sankce uvedené v čl. VI. odst. 4 a 5 jsou smluvní strany povinny uhradit do jednoho

měsíce od doručení faktury.

Článek  VII.

1/  Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí závazků vyplývající z této smlouvy.

Článek  VIII.

Záruka za jakost.

1/  Zhotovitel zodpovídá za prokazatelné vady, pokud byly uplatněny bez zbytečného odkladu,

nejpozději však v záruční lhůtě 60 měsíců od ukončení a převzetí díla a pokud nebyly

zapříčiněny jinou osobou než zhotovitelem.

2/  Zhotovitel je povinen, po oznámení vady díla podle odst.1. bez zbytečného odkladu danou

skutečnost prověřit, objednatele o svém stanovisku k vadám průkazně informovat a jsou-li

vady uznány za oprávněné, postarat se o jejich odstranění do 14 dnů ode dne oznámení vady

díla.

3/  Odpovědnost zhotovitele za vady se ruší, resp. omezují tehdy, jestliže:

a) bez souhlasu zhotovitele zasáhne kdokoliv do předmětu díla, aniž by se jednalo o běžnou

údržbu, drobnou opravu nebo havarijní případ při hrozící škodě.

b) vada byla způsobena nebo zhoršena zanedbáním zákonné povinnosti bránit vzniku nebo

rozšiřování škod.

c) vada vznikla nezávisle na kvalitě montáže v důsledku extrémních povětrnostních podmínek

4/  Za odstranění závady objednatelem nebo třetí osobou bez předchozího souhlasu zhotovitele,

neposkytuje zhotovitel žádnou úhradu.

5/  Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací.

Článek  IX.

Vznik smlouvy, změny a dodatky, odstoupení od smlouvy

1/  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem popisu smlouvy smluvními stranami.

2/  Jakékoliv změny této smlouvy o dílo jsou platné pouze tehdy, jsou-li sepsány formou

chronologicky číslovaných dodatků a podepsány oběma smluvními stranami.

3/  Pokud objednatel nesplní řádně a včas své povinnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy

nebo bude sjednána nová lhůta plnění, případně také úhrada zvýšených nákladů vyplývajících

z neplnění smluvních povinností objednatele.

4/  Tato smlouva o dílo je závazná jen v písemné formě a vystavuje se ve dvou stejnopisech,

z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku.

5/   Dodatečné požadavky na změny technického provedení díla lze uplatnit u zhotovitele.

Případný dopad požadované změny do termínu plnění a zejména ceny díla, musí být řešen

dodatkem této smlouvy o změně konečného termínu a ceny díla.

Článek    X.

Ostatní podmínky

1/  Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na

stavbě.

2/  Škody způsobené živelnými pohromami a vandalstvím nebudou hrazeny ze strany

zhotovitele.

3/  Objednatel je oprávněn převzít dílo bez vad a nedodělků nebo písemnou dohodou

podepsanou smluvními stranami.

Článek  XI.

Další

1/  Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem číslo

340/2015 Sb., o registraci smluv

2/  Smluvní strany ujednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy

v  Registru smluv.

Článek  XII.

P ř í l o h y

Cenová nabídka č. VO60710

V Prostějově dne 26. 08. 2016

…………………………………………                           …………………………………….

Za objednatele:                                                                     Za zhotovitele:

PaedDr. Alena Hekalová, ředitelka školy                            Ing. Jiří Kluch, jednatel