Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen: „občanský zákoník“)

č. zhotovitele: 02/2014 – Z

## článek I.	SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

Beze změny.

## článek II.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Beze změny.

## článek III.	ROZSAH ŘEŠENÍ

Mění se bod 1.

Ve třetí odrážce se mění číslování etap, doplňuje se etapa:

II/ doplňující průzkumy a rozbory, revize hodnot a limitů využití území,

V páté odrážce se doplňuje rozsah doplněné etapy:

doplňující průzkumy a rozbory, revize hodnot a limitů využití území v jednom vyhotovení v digitální formě na CD,

## článek IV.	DOBA PLNĚNÍ

Beze změny.

## článek V. 	CENA DÍLA

Mění se bod 2. takto:

2. Celková cena díla se s ohledem na délku zpracování a projednávání díla (smlouva o dílo byla uzavřena v roce 2014) navyšuje ve fázích IV a V a nově činí bez DPH 1 070 000,- Kč, DPH 21% činí 224 700,- Kč,

cena včetně DPH činí 1 294 700,- Kč (slovy jedenmiliondvěstadevadesátčtyřitisícsedmset korun českých).

Mění se tabulka specifikace ceny takto (měněné části zvýrazněny modrou barvou):

|  |  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Doplňující P+R a návrh zadání | 180 000,- | 37 800,- | 217 800,- |
| II | Doplňující P+R – revize hodnot a limitů využití území | 115 000,- | 24 150,- | 139 150,- |
| III | Zpracování návrhu RP | 450 000,- | 94 500,- | 544 500,- |
|  | Posouzení vlivů na ŽP včetně VURÚ (část B) | 65 000,- | 13 650,- | 78 650,- |
| IV | Úprava návrhu RP po společném jednání | 100 000,- | 21 000,- | 121 000,- |
| V | Úprava návrhu RP po veřejném projednání | 60 000,- | 12 600,- | 72 600,- |
| VI | Návrh RP k vydání (čistopis) | 100 000,- | 21 000,- | 121 000,- |
|  | celkem | 1 070 000,- | 224 700,- | 1 294 700,- |

## článek VI.	PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Beze změny.

## článek VII. 	PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, AUTORSKÁ PRÁVA

Beze změny.

## článek VIII.	SOUČINNOST OBJEDNATELE

Beze změny.

## článek IX.	ODPOVĚDNOST ZA VADY

Beze změny.

## článek X.	SMLUVNÍ POKUTY

Beze změny.

## článek XI. 	VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Beze změny.

Objednatel:

V Chrudimi

Dne: ...................................................................................................................................

razítko a podpis

Zhotovitel:

V Brně

Dne.....................................................................................................................................

razítko a podpis