SMLOUVA O DÍLO č. 212000084

Objednatel :

TEDOS Mikulov s.r.o.

Se sídlem:  Republikánské obrany 1584/1  692 01 Mikulov

Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti

IČ: 26949962

DIČ:26949962

Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti

Tel.: +420 730 106 882

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel :

Dušan Kubín-elektromontáže

Živnostenský list a oprávnění vydáno: MÚ Mikulov ev.č.370200-13460 ze dne 13.2.2006

Zastoupená: Dušanem Kubínem

IČ:  16309057

DIČ: CZ 6109206378

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  smlouvu  o dílo tohoto znění:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1.	Předmětem plnění Zhotovitele je provedení revize veřejného osvětlení města Mikulov (dále jen „dílo“).

1.2.		Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

Článek II.

Cena za dílo

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky, která je přílohou této smlouvy.

2.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty částku

1.850.000,- Kč

(slovy: jedenmilionosmsetpadesáttisíckorunčeských)

Cena včetně DPH 21% činí 2.238.500,-Kč

2.2.	Splatnost faktur je sjednána na 14 (čtrnáct) dní, a to na základě dílčích faktur na základě měsíčních výkonů.

2.3.	Objednatel je povinen zaplatit cenu včetně daně po řádném provedení díla a sepsání protokolu o předání a převzetí díla, a to do 15. dne od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena 5.pracovní den po odeslání, přičemž v tomto případě je Zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o odeslání faktury.

Článek III.

Doba plnění

3.1.		Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předat Objednateli dokončené dílo v termínu nejpozději                                         do 15.12.2021 s tím, že termín započetí realizace díla je 2.8.2021.

Článek IV.

Podmínky realizace díla

4.1.			Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob.

4.2.	Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat a postupovat dle následujících ČSN v platném znění:

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních

charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění

bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – ochrana před účinky

tepla

- ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – ochrana před

nadproudy

4.3.	 Dílo bude realizováno po jednotlivých etapách, které respektují jednotlivé větve VO

Článek V.

Předání a převzetí díla

6.1.		O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude podepsán každou ze smluvních stran v rámci

jednotlivých etap realizace.

6.2.      	Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním objednateli.

6.3.      	Dílo je považováno za splněné po odstranění všech vad a nedodělků.

6.5.      	Budou-li při předání díla zjištěny vady a nedodělky, má objednatel právo dílo nepřevzít a smluvní strany jsou povinny vyhotovit jejich soupis, včetně předpokládaného data jejich odstranění zhotovitelem.

6.6.      	Dojde-li k přerušení prací na díle z důvodu na straně objednatele, které je povinen prokázat zhotovitel,

nebo vlivem nepříznivých klimatických podmínek, bude termín dokončení a předání díla prodloužen o

dobu tohoto přerušení.

Článek VI.

Závěrečná ujednání

7.1.		Změny smlouvy vyžadují písemnou dohodu ve formě dodatku, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

7.2.     	Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel jeden.

7.3.		Strany této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, určitě                        a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Mikulově dne 30.7.2021

……………..……………………………				…………………………………………….

(Objednatel)						 (Zhotovitel)