Smlouva  o dílo č. ORM 0011/2017

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				Cyril Jirouš

Adresa: 		 	Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová

Telefon:			777242118

DIČ    : 			CZ6911153535

IČO    : 			47486180

Zastoupen :	     	Cyrilem Jiroušem

.

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová , TGM 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                  	277037

Zastoupen:        	JUDr. Milošem Izákem – starostou města

Bankovní spojení: 	ČS a.s. Moravská Třebová

č.ú. 27-1283386349/0800

I.

Předmět smlouvy

1/ „Obnova fasády stacionáře – III.etapa, ul. Svitavská 655/44, Moravská Třebová“

Předmět díla je blíže specifikován v předloženém nabídkovém rozpočtu ze dne 19.2.2016, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl objednateli předán jako podklad pro  stanovení ceny díla. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

2/ Smluvní strany se dohodly, že v letošním roce bude provedena III,etapa severní strana obnovy fasády stacionáře.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období :

zahájení prací :         do 30.06.2017

dokončení prací:      do 30.09.2017

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1. Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě  nabídkového rozpočtu ze dne 19.2.2016 – jižní strana stacionáře:

základ pro DPH 21%           511.587,60 Kč

DPH  21%           107.433,60 Kč

Celkem			           619.021,00 Kč

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:

Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

3/ Faktury ve výši 50% ceny díla budou proplaceny po obdržení dotace z Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v  průběhu

záruční doby, která činí :  60 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

4/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení 0,05 % z ceny nedokončených prací.

5/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V.

Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost

originálu.

2/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.

3/ Případné změny a nebo doplňky  k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou

písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz

V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na nám. TGM 32/29 v Moravské Třebové.

5/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová

6/ Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 2403/R/200317 ze dne 20.3.2017, kterým bylo schváleno  uzavření smlouvy o dílo.

V Moravské Třebové dne ……….                                 V Moravské Třebové dne ………...

…………………………………			      ………………………………………..

Cyril Jirouš			                                              JUDr. Miloš Izák

starosta města

Příloha:

Položkový rozpočet – severní strana