DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Oprava terasy gymnázia“

## uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

__________________________________________________________________________

### SMLUVNÍ STRANY

| 1.1 |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 |
| Adresa: | U Libeňského zámku 1, Praha 8, 180 00 |
| Zastoupený | RNDr. František Kosina – ředitel školy |
| IČ: Registrace: | 61387509 Příspěvková organizace od 1.1.2001 rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34012/2000-14 v působnosti hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005933, zapsaná v RARIS IČ 61387509 |
| DIČ: | --- |
| Zast.ve věcech smluvních: | RNDr. Františkem Kosinou – ředitelem školy |
| Zast.ve věcech technických: | Radkem Riedlem |
| Bankovní spojení: | PPF Banka, a.s., klientské centrum Praha – Mariánské náměstí 2 |
| Číslo účtu: | 2003130002/600 |
| Tel./fax: | 266 199 750, 737 161 111 |
| E-mail: | kosina@gulz.cz |
| Web: | www.gulz.cz |

| 1.2 |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. |
| Adresa: | 763 33 Štítná nad Vláří 414 |
| Zastoupený: | Ing.Josefem Tománkem – jednatelem společnosti |
| IČ: | 25302809 |
| DIČ: | CZ25302809 |
| Zast.ve věcech technických: | Ing. Zdeňkem Ptáčkem |
| Bankovní spojení: | GE MONEY BANK a.s., pobočka Valašské Klobouky |
| Číslo účtu: | 40002-759106724/0600 |
| Tel./fax: | 577 336 222 |
| E-mail: | javor@javor-st.cz |
| Firma |  |

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené   dne 26.5.2021 na akci:

#### „Oprava terasy gymnázia“

(dále jen Smlouva)

Na základě komunikace se zástupci památkové péče a po odkrytí konstrukcí a zjištění skutečného stavu byly provedeny změny skladeb a detail řešení vhodnější pro realizaci. Na základě vzorků byly vybrány finální povrchy. Na základě těchto změn byl vyhotoven změnový list a odsouhlasen TDI a projektantem.

Změny se týkají soklu, dlažby včetně podkladních prvků, ozdobných prků zábradlí (koulí v havarijním stavu z malty a cihelných střepů) nově provedených z kamene, změna spádových vrstev. Doplnění výměny prvků oplechování z Cu.

Tyto změny znamenají rozšíření předmětu smlouvy a doplnění a úpravu znění článku III. Cena díla.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. XVII.3. výše uvedené smlouvy o dílo z důvodu nepředpokládaných prací dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek III.

##### Cena díla

III.1.	Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako cena maximální a nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu. V souladu s ust. § 2610 a násl. občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že cena díla činí:

bez   DPH		2.898.513,--Kč

DPH			   608.688,--Kč

vč.  DPH.		3.507.201,--Kč

Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:

bez   DPH		   840.372,--Kč

DPH			   176.478,--Kč

vč.  DPH.		1.016.850,--Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

bez   DPH		3.738.885,--Kč

DPH			   785.166,--Kč

vč.  DPH.		4.524.051,--Kč

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 24. 9. 2021                                                 Ve Štítné nad Vláří dne 24. 9. 2021

Za Objednatele:                                                                    Za Zhotovitele:

RNDr. František Kosina, v.r.	Ing. Josef Tománek, v.r.		           ředitel školy 		     jednatel

Přílohy: Změnový list č.1

Položkový rozpočet