Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

„„Rekonstrukce hřiště Zlatá Hora střed“

ze dne 30. 8. 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I.	SMLUVNÍ STRANY

1/	Objednatel:	Město Slavkov u Brna

Palackého nám. 65, Slavkov u Brna 684 01

IČO: 002 92 311

bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna

číslo účtu: 729731/0100

zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

(dále jen „objednatel“)

2/	Zhotovitel:	Drimal play, s.r.o.

Mysločovice 182, 763 01 Mysločovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C92526

zastoupen: Dřímal Josef

IČO: 04904923

DIČ: CZ04904923

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II.	ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1/	Smluvní strany mezi sebou uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelné situaci. Dodávka komponentů jednoho z hracích prvků (kolotoče Firry) ze zahraničí, jenž je součástí plnění předmětu smlouvy, nejsou plněny a z tohoto důvodu je zpožděna dodávka a instalace tohoto výrobku. Tato situace je na trhu ojedinělá a vzhledem k tomu, že v předchozí době nikdy v takto velkém rozsahu nenastala, nebylo možné po zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby takový výpadek na trhu předpokládal. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla o dobu, během níž nebylo objektivně možné řádné plnění díla.

III.	PŘEDMĚT DODATKU

1/	Mění se čl. III. Termín plnění odst. 3.3 Smlouvy o dílo, který nově zní následovně:

„3.3 Ukončení prací: do 5. 11. 2021.“

2/	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.

IV.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1/	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2/	Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3/	Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Tato Dodatek č. 1 byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města usnesením č. 1899/126/RM/2021 na její schůzi dne 18.10.2021.

| Ve Slavkově u Brna, dne __________________ | V _______________ dne _______________ |
| --- | --- |
| ________________________________ objednatel | ______________________________ zhotovitel |