Příloha č. 3

**Harmonogram prací**

Předání podkladů Objednatelem: **do 15. 11. 2021**

(zdrojové podklady pro zpracování grafiky, fotografie, texty po korektuře vč. jazykových mutací)

Výroba konstrukcí, instalace na místě, přestavba stávajících vitrín: **od 20. 11. -10. 12. 2021**

Instalace polepů: **do 15. 12. 2021**

Instalace figuríny, objektů, dresování: **do 20. 12. 2021**

Instalace multimédií: **do 20. 12. 2021**

Předání kompletního díla: **do 22. 12. 2021**