Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele:

|  |
| --- |
| **KUPNÍ SMLOUVA**  **NA DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉRU**  **na akci**  **„ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“**  uzavřená dle § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) |

**1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** | **Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí** |
| Sídlo | Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí |
| Zastoupený | Mgr. Petr Pavlůsek, ředitel školy |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| IČO | 00851574 |
| DIČ | CZ00851574 |
| Bankovní ústav |  |
| Číslo účtu |  |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel** | **Potrusil s.r.o.** |
| Sídlo | Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice |
| Statutární orgán | Ladislav Potrusil, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | u Krajského soudu v Brně, C 24357 |
| Osoby oprávněné jednat |  |
| 1. ve věcech smluvních | l |
| 1. ve věcech technických |  |
| IČO | 25310119 |
| DIČ | CZ25310119 |
| Bankovní ústav |  |
| Číslo účtu |  |
| Tel./fax |  |
| Mail |  |
| ID DS |  |

1. **Předmět SMLOUVY**
   1. Dodavatel se zavazuje dodat a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou vybavení interiéru v rámci realizace akce:

**„ ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy - Dodávka a montáž interiéru“**

(dále jen „**předmět smlouvy**“ nebo „dodávka“)

Objednatel se zavazuje řádně dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

* 1. **Předmětem smlouvy se rozumí**:
     1. kompletní **dodávka,** specifikovaná zejména:
        1. projektovou dokumentací na interiér pro objekty SO 04 a SO 05, zpracovanou K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o., Lesní čtvrť III/3726, 760 01 Zlín, IČO: 253 38 765 , zakázkové č. 23\_2018 ,datum 08\_2019
        2. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ) a dle směrnice Zlínského kraje č. SM/25/05/18 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, která stanovuje postup příspěvkových organizací Zlínského kraje při zadávání veřejných zakázek.
        3. podanou nabídkou na dodávku a práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy
        4. touto smlouvou
  2. Předmět smlouvy zahrnuje následující **dílčí části (členění dle rozpočtu na interiér):**

Pro stavební objekty: SO 04 Rekonstrukce stávající tělocvičny a zázemí

SO 05 Šatny učebních oborů

* 1. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude realizován v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci dodání předmětu smlouvy objednatel předpokládá, že dodavatel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
  2. **Kompletním dodáním předmětu smlouvy** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací souvisejících s vybavením interiéru, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních i jiných prací, jejichž provedení je pro řádné dodání předmětu smlouvy nezbytné.
  3. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho dodání.
  4. Dodavatel se zavazuje učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození konstrukcí v objektu, v němž realizace plnění dle této smlouvy probíhá. V případě, že dodavatel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení dodávky. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí dodavatel provede na své náklady bezprostředně po předání prostor pro realizaci dodávky kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů.
  5. Dodavatel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na **dodávku interiéru**, která je předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Dodavatel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti dodavatel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že předmět smlouvy lze podle poskytnuté dokumentace dodat v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužil svému účelu a splňoval všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
  6. Dodavatel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení dodavateli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se dodavatel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Dodavatel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

* 1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatele dle této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
  2. Projektová dokumentace na interiér vč. výkazu výměr věcně definuje předmět smlouvy. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení předmětu smlouvy. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením dodávky ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací.**
  3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace dodávky požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a dodavatel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie dodavatelem pro realizaci dodávky dle této smlouvy pořízen.
  4. Pro kalkulaci ceny služby či práce mimo rozsah prací a služeb vymezený touto smlouvou, avšak poskytovaný v souvislosti s ní, se použije individuální kalkulace, která musí být odsouhlasena technickým dozorem stavebníka.

1. **Termín A MÍSTO PLNĚNÍ**
   1. Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění):

Práce dodavatele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa plnění. Součástí protokolu o převzetí místa plnění bude potvrzení splnění povinnosti ze strany dodavatele předložit originál dokladu o pojištění dle této smlouvy.

* 1. K převzetí místa plnění vyzve objednatel dodavatele nejméně **5** kalendářních dnů předem. Předání místa plnění závisí na stavební připravenosti místa pro dodávku a montáž interiéru (**předpoklad doručení výzvy 10/2021**)
  2. Termín pro plnění předmětu smlouvy jako celku je stanoven lhůtou **do 30 kalendářních** dnů od dne předání a převzetí místa plnění (viz odst. 3.1. této smlouvy).
  3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovený předmět smlouvy i před termínem plnění, pokud budou splněny všechny podmínky pro převzetí, stanovené touto smlouvou.
  4. Místem plnění je objekt školy ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí, Palackého 239, 757 01 Valašské Meziříčí.

1. **Cena PŘEDMĚTU SMLOUVY**

4.1 Cena předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádné realizaci plnění dle této smlouvy v rozsahu dle čl. 2. a v ostatních ustanoveních dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončené dodávky dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dodaný a bezvadný předmět smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

572 609,- Kč (bez DPH)

120 248,- Kč DPH 21 %

692 857,- Kč (včetně DPH)

4.3**.** Cena je stanovena dodavatelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné dodavateli, nemají vliv na smluvní cenu, na rozsah dodávky ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí dodávky, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace dodávky. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost dodavatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

Cena dodávky podle odst. 4.2. může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

4.4.1. před nebo v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

4.4.2 v případě změny v předmětu a rozsahu dodávky oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem.

4.5. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě nemá dodavatel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.

4.6. Důvodem pro změnu ceny není plnění dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s dodávkou předmětu smlouvy, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

1. **Platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádnou komplexní dodávku předmětu smlouvy a činností s tím související takto:

* 1. Objednatel **neposkytuje** dodavateli zálohy.
  2. Objednatel v rámci poskytnutí součinnosti ze strany dodavatele požaduje faktury členit na jednotlivé stavební objekty (SO).
  3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za předmět smlouvy postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu dodavatele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí předmětu smlouvy. **Splatnost daňového dokladu (faktury) 30 dní.**
  4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
  5. Položkový soupis dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS a AD budou dodány **nejpozději do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
  6. Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací vč. dodávek a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené dodavateli. V opačném případě soupis prací, vč. dodávek a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení k přepracování dodavateli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do **3 kalendářních dnů** od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených dodávek vč. prací, je dodavatel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13. této smlouvy.
  7. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

1. **Podmínky provedení PŘEDMĚTU SMLOUVY**
   1. Objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy seznámí dodavatele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. Pokud v průběhu dodávky dojde ke změně této osoby je objednatel povinen dodavatele na toto písemně upozornit.
   2. Dodavatel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP a kontrolu kvality dodávky objednatelem nebo osobám objednatelem určeným.
   3. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že v místě plnění dle této smlouvy může současně probíhat více stavebních a jiných prací a aktivit, směřujících k dokončení objektu, jenž je místem plnění dle této smlouvy, a zavazuje se poskytnout veškerou možnou součinnost při koordinaci těchto prací a aktivit a respektovat pokyny ze strany objednatele a TDS, případně AD, které budou směřovat k zjištění této koordinace.
   4. Dodavatel bude při dodávce předmětu smlouvy postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací ke studií a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby předmět smlouvy měl vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
   5. Dodavatel je povinen veškeré dodávky – konkrétní typ a barva – odsouhlasit s TDS a uživatelem.
   6. Dodavatel odpovídá v plné míře za technickou a ekonomickou úroveň předmětu plnění dle této smlouvy.
   7. Dodavatel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět výše specifikovanou dodávku.
2. **Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady**
   1. Objednatel se zavazuje být v průběhu dodávky ve stálém styku s dodavatelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku dodavatele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
   2. Objednatel se zavazuje dodavateli předat následující podklady pro řádné a včasné dodání předmětu smlouvy:
      1. projektovou dokumentací na interiér pro objekty SO 04 a SO 05, zpracovanou K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o., Lesní čtvrť III/3726, 760 01 Zlín, IČO: 253 38 765 , zakázkové č. 23\_2018 ,datum 08\_2019 – 1x digitální forma ve formátu \*.pdf
      2. jméno TDS a koordinátora BOZP – personální zastoupení a oprávnění.

* 1. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen dodavateli předat prostory určené pro realizaci dodávky.
  2. Veškeré podklady budou dodavateli předány nejpozději **10 dní** po podpisu smlouvy. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které dodavateli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

1. **Předání PŘEDMĚTU SMLOUVY, vlastnická práva**
   1. Při provádění dodávky postupuje dodavatel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností dodavatele při dodávce.
   2. Dodavatel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu smlouvy. Zavazuje se při realizaci dodávky dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel předal.
   3. Dodavatel provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům realizace dodávky na okolní prostředí, případně životní prostředí.
   4. Dodavatel je povinen zajistit na místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa plnění i prováděné dodávky, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na místě plnění zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
   5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dodávky. Zjistí-li, že dodavatel plní předmět smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel předmět smlouvy plnil řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným plněním. Neučiní-li tak dodavatel ani na základě písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
   6. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nejméně **3 pracovní dny** předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je dodavatel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese dodavatel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím.
   7. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Dodavatel při zahájení plnění předmětu smlouvy určí osobu vedoucího projektu, která zabezpečí odborné vedení realizace plnění dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, aby jméno a příjmení vedoucího projektu bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí místa plnění a aby zde byl současně zaznamenán rozsah jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí dodavatel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
   8. Vedoucí projektu dle odst. 8.7. **musí** **být přítomen na místě plnění po celou dobu realizace plnění** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
   9. Dodavatel odpovídá za poškození nebo zničení dodávky až do jejího převzetí objednatelem.
   10. Dodavatel je povinen průběžně ode dne předání místa plnění až do doby protokolárního předání a převzetí dodávky pořizovat **fotodokumentaci postupu montážních a zejména zakrývaných prací.** Fotodokumentaci předá dodavatel objednateli v digitální formě jako součást faktury a při předání dodávky.
   11. Dodavatel ručí za to, že v rámci provádění dodávek a prací dle této smlouvy **nepoužije žádný** **materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý,** včetně materiálů, o nichž by měl dodavatel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dodavatel se zavazuje, že nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
   12. Dodavatel se tímto zavazuje že jakoukoli část předmětu smlouvy, která bude součástí dodávky a která bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Dodavatel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným autorským dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a dodavatel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy bezúplatná.
   13. Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Dodavatel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky dodavatele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
   14. Pokud dodavatel použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, dodavatel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
   15. Dodavatel splní svou povinnost dodat předmět smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou jeho řádným předáním objednateli v místě plnění dle čl. 3. této smlouvy.
   16. O předání a převzetí dodávky bude sepsán „Protokol o předání a převzetí dodávky“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí dodávky se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.
   17. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu dodávky jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z dodavatele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí dodávky.
   18. Jestliže vykazuje předmět smlouvy ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takový předmět smlouvy povinen převzít, o čemž bude sepsán smluvními stranami písemný protokol, a dodavatel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
2. **Odpovědnost za vady, záruční podmínky**
   1. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EN, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
   2. Dodavatel poskytne na předmět smlouvy záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy. Záruční doba je **24** měsíců.
   3. Dodavatel předloží do **10 dnů** od účinnosti této smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně **400.000,- Kč**. Dodavatel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy až do doby protokolárního předání a převzetí dodávky objednatelem.

* 1. V případě, že dodavatel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do **10 dnů** od účinnosti této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva uvedená v tomto článku v průběhu plnění předmětu smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

1. **Nároky za vady díla, reklamace**
   1. Dodavatel odpovídá za vady, které předmět smlouvy má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o jeho předání a převzetí, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
   2. Dodavatel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí, které vznikly porušením právních povinností dodavatele, odpovídá též za vady, které měl předmět smlouvy v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
   3. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, a popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad dodavatel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části předmětu smlouvy nebo opraví své činnosti a části předmětu smlouvy míře potřebné k odstranění vad.
   4. Záruční doba na předmět smlouvy jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku tj. po předání všech dílčích částí dodávky, a to v délce **24 měsíců**. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční doba v souladu se zárukou poskytnutou výrobci a dodavateli, nejméně však rovněž **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel předmět smlouvy (příp. jeho část) užívat pro vady, za které odpovídá dodavatel.
   5. V případě opravy nebo výměny vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba předmětu smlouvy nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohl být předmět smlouvy nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíván. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části poskytne dodavatel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky.
   6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav dodavatel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu dodavatele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž dodavatel neodpovídá.
   7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
   8. Dodavatel předloží nejpozději **20 dní** před dokončením plnění dodávky jméno kontaktní osoby řešící reklamace a telefonní kontakt na tuto osobu.

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na předmětu smlouvy dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být dodavateli zasláno písemně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do **3 pracovních dnů** ode dne doručení reklamace.

* 1. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava předmětu smlouvy, případně výměna za nový kus. Dodavatel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel.
  2. Reklamuje–li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady předmětu smlouvy v souladu s odst. 10.9. a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu dodavateli, uplatnit jiné nároky z vad plnění, ledaže dodavatel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

1. **Smluvní sankce**
   1. Smluvní strany se dohodly, že:
      1. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dle čl. 3., případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
      2. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
      3. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k  odstranění reklamovaných vad ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
      4. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
      5. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
      6. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní úrok z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
   2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
   3. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky dodavatele za objednatelem.
   4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy a nesnižuje rozsah náhrady škody.
2. **Odstoupení od smlouvy**
   1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
   2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně**, **že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě dodavatele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z této smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
   3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
   4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
      1. prodlení dodavatele se zahájením plnění předmětu smlouvy delší než **15** kalendářních dnů
      2. prodlení dodavatele s ukončením plnění předmětu smlouvy delší než **30** kalendářních dnů
      3. případy, kdy dodavatel provádí předmět smlouvy v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a dodavatel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
      4. neposkytnutí náležité součinnosti dodavatele oprávněné osobě objednatele, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
      5. neumožnění kontroly plnění dodávky a postupu prací na plnění předmětu smlouvy
      6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku dodavatele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku dodavatele.
   5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **dodavatele** odstoupit od smlouvy je:

12.5.1. prodlení objednatele s předáním místa plnění větší jak **15** **kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu

12.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)

12.5.3 trvá-li přerušení plnění ze strany objednatele déle jak **6** **měsíců**.

* 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při plnění předmětu smlouvy dodavatel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
  2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že dodavatel plní předmět smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že předmět smlouvy nebude dodán v jakosti obvyklé nebo očekávané.
  3. Důsledky odstoupení od smlouvy:
     1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
     2. Dodavatelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly dodavatelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část dodávky, kterou dodavatel do takového odstoupení realizoval.
     3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

12.8.3.1 dodavatel provede **soupis všech provedených dodávek a prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena předmětu smlouvy;

12.8.3.2. dodavatel provede finanční vyčíslení provedených dodávek, prací, dílčích faktur a zpracuje **"dílčí“ konečnou fakturu;**

12.8.3.3 dodavatel vyzve objednatele k "dílčímu předání předmětu smlouvy" a objednatel je povinen do **3 dnů** od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

12.8.3.4 objednatel uhradí dodavateli dodávky a práce plněné do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury;

* 1. V případě, že nedojde mezi dodavatelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 13. této smlouvy.

1. **SPORY**
   1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
   2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
   3. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
2. **Dodatky a změny smlouvy**
   1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
3. **DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ**
   1. Informace, které dodavatel získá v průběhu plnění předmětu smlouvy nebo v  souvislosti s ním, budou považovány za informace důvěrného charakteru a dodavatel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
   2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
   3. Pokud dodavatel při plnění předmětu smlouvy použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, dodavatel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
   4. Dodavatel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
   5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4. **VYŠŠÍ MOC**
   1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani dodavatelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
   2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
   3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než **90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění dodávky, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
5. **VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU PRO SARS-CoV-2**
   1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb.,   
      o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná během plnění dle této smlouvy.
   2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2, jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

###### Změna termínu plnění:

Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 17.2. této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby plnění v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

* + - 1. Omezení volného pohybu osob,
      2. Omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění nezbytná či
      3. jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst.17.2. této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci plnění předmětu smlouvy.
    1. Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.):
       1. Pokyn k přerušení plnění zasílá dodavateli zástupce objednatele. O přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Po pominutí důvodů přerušení plnění zasílá dodavateli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve **10 dnů** od doručení této výzvy objednatele dodavateli, a nejpozději **30 dnů** od doručení této výzvy objednatele dodavateli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky termínu plnění.
  1. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy minimálně do 31. 12. 2032, včetně umožnění přístupu k ní.
   2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
   3. Dodavatel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práva povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi dodavatelem a jeho poddodavateli.
   4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
   5. Dodavatel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se dodavatel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
   6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
   7. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu smlouvy.
   8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
   9. Objednatel i dodavatel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
   10. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
   11. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Ve Valašském Meziříčí dne 19. 10. 2021 Ve Šlapanicích dne 12. 10. 2021

…………………………………………………… ………………………………………………

Mgr. Petr Pavlůsek Ladislav Potrusil

ředitel školy jednatel