**SMLOUVA O DÍLO**

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

NITRAM agro s. r. o.

Se sídlem: Zahradní 362, Šenov u Nového Jičína, 742 42

Zastoupena: Bc. Martinem Hubem, jednatelem

IČ: 039 21 387

DIČ: CZ03921387

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 3930701309/0800

email: martinhub@seznam.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v odd. C vložce č. 61798. Oprávnění vydané Krajským soudem v Ostravě ze dne 24. března 2015, reg. č. C61798.

(dále jen zhotovitel)

a

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace

Se sídlem:Suvorovova 909/114, 741 01, Nový Jičín

Zastoupena: Ing. Václavem Bukovským, ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve

věcech této smlouvy: Ing. Irena Bambuchová

IČ: 004 17 688

DIČ: CZ00417688

Tel: +420 602 765 090

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 16037801/0100

email: ekonom@tsnj.cz

(dále jen objednatel)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pro případ způsobení škody jeho podnikatelskou činností objednateli nebo třetí osobě.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele sečení trávy příkopovým mulčovačem na území města Nového Jičína a jeho městských částí v následující specifikaci:

Minimální boční dosah mulčovače: 3,5 m

Délka cepové hlavy mulčovače: min. 1,2 m

Lokality sečení:

* Nový Jičín
* Nový Jičín - Bludovice
* Nový Jičín - Straník
* Nový Jičín - Kojetín
* Nový Jičín - Žilina

(dále jen „dílo“), za cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

**II.**

**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je území města Nový Jičín a městských částí Bludovice, Straník, Kojetín a Žilina.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla na základě elektronické písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Předmět smlouvy bude realizován v následujících termínech:

* Termín zahájení: 01. 05. 2017
* Termín dokončení: 30. 09. 2017

1. Zhotovitel při provádění prací musí respektovat provozní podmínky zhotovitele a práce provádět dle jeho příkazu a potřeb v čase a době určené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele se započetím provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

**III.**

# Provedení a převzetí díla

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací.
2. Veškeré vícepráce zhotovitel oznámí objednateli a tyto musí být písemně dohodnuty formou dodatku Smlouvy o dílo.
3. Termín zhotovení díla je realizován v pevně stanovených termínech – viz část II, bod 2 smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat časové požadavky objednatele a je povinen dodržet objednatelem stanovený termín realizace. V případě, že zhotovitel nedodrží smluvní termín zhotovení díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč a to za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad   
   a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.

**IV.**

**Povinnosti zhotovitele a objednatele**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době a kvalitě.
2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončených prací i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
3. Objednatel je provedení díla povinen obvyklým způsobem potvrdit na výkaz zhotovitele (soupis provedených prací).
4. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor v místě požadovaného provedení díla.

**V.**

### Platební a fakturační podmínky

1. Cena předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1, která jsou nedílnou součástí této smlouvy a činí u jednotlivých jednotlivých položek v uvedené příloze:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obchodní název** | **Cena za 1 hod. bez DPH** | **DPH** | **Cena za 1 hod. s DPH** |
| **Cena za jednotku sečení** | **650,00** | **136,50** | **786,50** |
| **Cena za jednotku přejezdu** | **200,00** | **42,00** | **242,00** |

1. Cena předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady na cestovné a dopravné. Cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu plnění, přičemž její překročení se nepřipouští. Objednatel neakceptuje účtování ztráty času na cestě.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat zálohové platby.
3. Cena předmětu smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po splnění zadaného rozsahu díla.
4. Splatnost faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou smluvních stran sjednána ve lhůtě do 14ti dnů od doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.
5. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Faktura, která nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude objednatelem vrácena   
   a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou. Faktura je splatná ve lhůtě dohodnuté   
   v odst. 6 tohoto článku, počítané ode dne doručení faktury nové.
6. Součástí faktury musí být výkaz skutečně provedených prací potvrzený určeným zástupcem objednatele.
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou dlužné částky po lhůtě splatnosti může zhotovitel vyžadovat zákonný úrok z prodlení.
8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na provedené dílo nejdříve v den jeho dodání   
   a protokolárního předání bez zjevných vad a nedodělků pověřenému vedoucímu zaměstnanci objednatele, nejpozději však do 15 dní.
9. Faktury zhotovitel doručí objednateli do sídla.

**VI.**

**Odpovědnost za vady a smluvní pokuty**

1. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu díla a prací okamžitě při jejich zjištění. Ostatní vady, které objednatel nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do doby skončení záruky. Oznámit vady je objednatel oprávněn také prostřednictvím e-mailu, a to na kontaktní e-mailovou adresu zhotovitele martinhub@seznam.cz.
2. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit reklamovanou vadu díla ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem.
3. V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však 50% z ceny díla bez DPH. Zaplacením této sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Neodstraní-li zhotovitel vadu do 5 dnů od její reklamace, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na účet zhotovitele.
4. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, datovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků.
3. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí učiněnou kteroukoli ze smluvních stran i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel je však povinen dokončit již započaté dílo, a to i po skončení výpovědní doby.
4. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí   
   ze smlouvy třetí sobě.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují svoje podpisy.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Příloha ze zadávacího řízení: Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Šenově u Nového Jičína dne V Novém Jičíně dne 15. 03. 2017

……………………………………… ………………………………………

za zhotovitele za objednatele

Bc. Martin Hub, jednatel Ing. Václav Bukovský, ředitel

Příloha č. 1

