SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany

Objednatel:

- jméno, sídlo:		Základní škola a mateřská škola Hranice,

Struhlovsko, příspěvková organizace

Struhlovsko 1795

753 01 Hranice

zastoupení:       		Mgr. Radomír Macháň (ředitel školy)

IČ:  			14618575

DIČ:			CZ14618575

bankovní spojení:	15538831/0100

Zhotovitel:

- jméno, sídlo:		Vlastimil Staněk

Všechovice 175

753 53 Všechovice

zastoupení:        		Vlastimil Staněk

IČ:  			63032821

DIČ:  			CZ6001170758

bankovní spojení:  	102812421/0300

tuto smlouvu o dílo k zakázce č.2021/1

– vybourání otvoru a osazení dveří v informatice

- oprava kovových dveří 6x

– oprava venkovního schodiště u družiny.

I.

Předmět smlouvy

Podle této smlouvy provede Zhotovitel pro Objednatele práce a činnosti v tomto rozsahu:

- v informatice - vybourání otvoru, zazdění a nátěr zárubní, osazení dveří 1ks Levé 800 x 1970 mm (nepožární, dutinka), klika, lakovaný práh.

- Oprava kovových dveří 6x - klíky 6x nové, zámky 6x oprava, zavírače 6x nové, zástrč na protikřídlo 6x nové, nožní nášlapná zarážka 12x  nové, zkrácení kovových dveří 1x oprava, úprava dřevěných madel 4x   oprava,

- Oprava venkovního schodiště u družiny – odstranění původní výplně schodnic, ošetření kovových částí, položení protiskluzové dlažby

- Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy.

- Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny i dílčí pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

- Zhotovitel provede dílo sám, bez účasti třetích osob.

II.

Doba a místo plnění

- Zahájení prací je 27. 10. 2021

- Termín dokončení prací předmětu této smlouvy je 20. 12. 2021

- Provedené dílo bude Objednateli předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele a Objednatele. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.

- Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je Objednatel oprávněn dílo od Zhotovitele nepřevzít.

- Místem plnění je: Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice.

III.

Cena a platební podmínky

- Objednatel zaplatí na uvedený bankovní účet Zhotovitele zálohu 76 666,21 Kč (sedumdesátšesttisícšestsetšedesátšestKčdvacetjednahal.), což je 70% z dohodnuté ceny za dílo, včetně DPH, do10dnů od podpisu této smlouvy. Tato záloha bude zaplacena na základě zálohového daňového dokladu, který bude vyhotoven Zhotovitelem.

- Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli dohodnutou cenu, a to 109 523,15 Kč (jednostodevěttisícpětsetdvacettřiKčpatnáct hal.)

- Konečné vyúčtování provede Zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Doba splatnosti je 10 dnů od převzetí daňového dokladu.

- Dnem zaplacení je připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu Zhotovitele specifikovaného na zálohovém daňovém dokladu a daňovém dokladu.

- Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení daňového dokladu.

IV.

Záruční doba a podmínky

- Zhotovitel garantuje a poskytuje na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené hrubým a neodborným zacházením a špatnou údržbou.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese Zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě Objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí Zhotovitel Objednateli novým, bezvadným plněním.

V.

Součinnost Objednatele

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

- přístup do uvedených prostor školy,

- poskytnutí elektřiny a vody,

- dodržení termínu podpisu této smlouvy,

- zaplacení zálohy 70% dle této smlouvy.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je Zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit Objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

VI.

Ostatní ustanovení

- Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

- Pokud Zhotovitel bude chtít provést záměnu domluveného materiálu v průběhu plnění díla, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit Objednatelem.

- Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu materiálu proti nabídce.

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla dle čl. II zaplatí Objednateli sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla. Sankci zaplatí Zhotovitel na účet Objednatele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce.

- Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí Objednatel Zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Sankci zaplatí Objednatel na účet Zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně Zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je Zhotovitel povinen vyhovět.

- Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu §17 obchodního zákoníku a smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že do 30 dnů od uzavření této smlouvy zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

- Ostatní ujednání výslovně v této smlouvě neupravené se řídí podle ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu ze strany Zhotovitele a Objednatele, z nichž každý obdrží po jednom.

- Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Hranicích dne                      			Ve Všechovicích

…………………………………………                       ………………………………………..

Objednatel                                                                        Zhotovitel