# **Okresní soud**

# **v Jablonci nad Nisou**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Mírové nám. 483/5

466 59 Jablonec n. N.

# 

Věc:  **N A B Í D K A P R O J E K T O V Ý C H P R A C Í - I N T E R I É R,**

**P R O J E K T O V Á D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y**

**REKONSTRUKCE VESTIBULU NA SOUDU V JABLONCI NAD NISOU**

***O B S A H N A B Í D K Y :***

1. *Úvod*
2. *Dokumentace interiéru, její členění.*
3. *Cenová nabídka*
4. *Termíny projektových prací*

***1. Úvod***

*Následující údaje jsou zpracovány na základě naší osobní konzultace a předaného programu, v kterém jsou přesně specifikované vaše požadavky. Ten se zabývá* ***vestibulem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou****. Jsou v něm stanovené přesné požadavky.*

***2. Dokumentace interiéru, její členění. Dokumentace pro provedení interiéru:***

*2.1 Dokumentace bude členěna na část studie a část prováděcí dokumentace. V části studie bude ověřena prostorová správnost, výškové vazby, materiálové použití, barevnost, typ svítidel atd. Součástí jsou i perspektivní zobrazení a možnost pohybu v řešeném prostoru na PC. Po odsouhlasení studie interiéru investorem budou zpracovány výkresy, které dořeší detail navržených prvků, mobiliáře, rozmístění jednotlivých svítidel, jiných technických zařízení. Bude zpracována prováděcí část interiéru, včetně výpočtu osvětlení místnosti, vazeb na projekt pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je součástí prováděcí dokumentace interiéru.*

*2.2 Funkčně bude mobiliář navržen dle požadavku investora a bude s ním pravidelně konzultován. Typové prvky (bezpečnostní rám atd.) budou pouze umístěny.*

*2.3 Dokumentace pro provedení stavby (je součástí dokumentace pro provedení interiéru) bude mít část stavební, architektonickou (provedení interiéru), elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), vytápění, vzduchotechniky*

*a rozpočtu-výkazu výměr.*

*2.4 Poslední částí je výkon autorského dozoru na stavbě.*

***3. C e n o v á n a b í d k a :***

*3.1 Dokumentace studie interiéru*

*Cena bez DPH 69.000,- Kč*

*Cena vč. 21% DPH 83.490,- Kč*

*3.2 Dokumentace provedení interiéru*

*Cena bez DPH 75.000,- Kč*

*Cena vč. 21% DPH 90.750,- Kč*

*3.3 Autorský dozor*

*Cena bez DPH 6.000,- Kč*

*Cena vč. 21% DPH 7.260,- Kč*

***Celkem bez DPH 150.000,-Kč***

***Celkem vč. 21% DPH 181.500,-Kč***

***4. Termíny projektových prací :***

* 1. *Termín pro jednotlivé stupně:*
* *Architektonická studie 30 dnů od podepsání smlouvy*
* *Dokumentace provedení interiéru 45 dnů od odsouhlasení studie*
* *Autorský dozor v průběhu stavby až po ukončení stavby*

*V Liberci 15. 9. 2021* ***Ing. arch. Boris Šonský***

*ŠONSKÝ architects s. r. o.*

*Na Poříčí 116/5*

*460 01 Liberec*

*Tel.: 603864423*

*Email:* [*architekt@sonsky.cz*](mailto:architekt@sonsky.cz)