DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatelem:

- Společnost:		Městská část Praha – Zličín

Sídlo:			Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín

- Zastoupeným: 	JUDr. Marta Koropecká, starostka

Osoba pověřená realizací zakázky:

IČ:		00241881

Bankovní spojení: 	ČS a.s.

Číslo účtu: 		2000696369/0800

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Obchodní firma:	MIRONSTAV s.r.o.

Sídlo: 			Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166875

Zastoupeným ve věcech smluvních:	 	Roman Myron

Zastoupeným ve věcech technických: 	Roman Myron

Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:				5541302389/0800

IČ:					246 96 668

DIČ:					CZ246 96 668

Telefon:				777 741 338

e-mail:					info@mironstav.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne                      29.6.2021 takto:

# II.

## PŘEDMĚT DODATKU

A. 	Čl. I smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje o odst. 19. tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, která se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 4 smlouvy.

B. 	Čl. II smlouvy – CENA DÍLA – se doplňuje o odst. 6 tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 1 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši 610.631,42 Kč bez DPH (slovy: šestsetdesettisícšestsettřicetjednakorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů).

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí:

Cena bez DPH:	15 669 108,77 Kč

Sazba DPH:	21%

DPH:	3 290 512,84 Kč

Cena s DPH:	             18 959 621,61 Kč

C. 	V čl. III smlouvy – DOBA PLNĚNÍ – se zcela vymazává odstavec 1 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

      - Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejpozději však do pěti dnů. Protokolární předání staveniště musí proběhnout nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 155 dnů od protokolárního předání staveniště.

# III.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.	Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel..

3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

příloha č. 1 -	Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

4. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2021 zůstávají beze změn.

5.	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 18.10.2021.

# 6. 	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V Praze, dne: 25.10.2021			            V Praze, dne: 25.10.2021

Za objednatele:				Za zhotovitele:

……………………………….                                  				  ……………………………..

JUDr. Marta Koropecká				          Roman Myron

starostka				           jednatel