[image: image1.jpg]o .
Ka rI Ovy VA RY Statutarni mésto Karlovy Vary « Moskevské 21, 361 20 Karlovy Vary e tel.: +420 353 151 111 ¢ IC: 00254657






Usnesení č. RM/1152/10/21

z 32. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.10.2021

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Goethova lávka – stavební úpravy“ - Dodatek č.1 

Rada města Karlovy Vary schválila  uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Goethova lávka – stavební úpravy“, na základě kterého dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2022, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic
1 z 1
2

[image: image1.jpg]